ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. november 21-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Hévíz „Széchenyi utca fejlesztése” tanulmánytervének, engedélyezési és kivitelezési szintű tervdokumentációjának elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Az előterjesztő:	Papp Gábor polgármester

Készítette:		Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta:	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz városfejlesztési koncepciói között meghatározott „Széchenyi utca fejlesztése”, a tervezési szakaszához érkezett, melynek előkészítése kapcsán meghatározásra került a tervezési program, és a várható tervezési díj is beépült a 2016. évi költségvetésbe.

A tervezési munkák elvégzésre az ajánlattevő kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Tanulmányterv:

A Széchenyi utca teljes hossza, az Ady Endre utcától bevezető 458 m-es szakaszát is beleértve előkészíteni arra, hogy az Ady utca tó melletti szakasza autóforgalom mentesítéséhez a gyalogos járda valamint a kerékpáros ki - és beközlekedés is biztosítva legyen. Az utca teljes hossza 1.330 m.

-	Az utcai környezet és hozzá kapcsolódó közlekedési és zöldfelületi tanulmányterv elkészítése, közmű igények meghatározása, a szolgáltatókkal való előzetes egyeztetés alapján a szerződés mellékletét képező tervezési program szerint. Műszaki megvalósulás tervezett menetrendjének/ütemtervének összeállítása (mérföldkövek és az azokkal megvalósuló szakmai-műszaki eredmények megvalósulása).

-	Munkanemenkénti költségbecslés elkészítése.

-	Az előzőekben felsorolt dokumentációk elkészítése és átadása 4 példány nyomtatott és 1 példány elektronikus formában.

Engedélyezési tervek:

-	a jelen szerződés mellékletét képező tervezési program szerinti engedélyezési tervek elkészítése és átadása 4 példányban nyomtatott, 1 példány elektronikus formában, valamint engedélyezésre törté-nő benyújtása az illetékes hatóságokhoz, közműszolgáltatókhoz.

-	Méretszámítás és tételes tervezői költségvetés

Kiviteli tervek:

-	A Magyar Közút terveihez igazított, kiviteli tervek átadása 6 példány nyomtatott, valamint 1 példány elektronikus formában.

-	Árazott és árazatlan tételes költségvetést TERC VIP költségvetés készítő programmal, munkanem és főösszesítővel (a szakági tervfejezetek összesítőjével), 2 példányban papíralapon (szakáganként külön-külön, de egy dokumentációban) és elektronikus adathordozón 2 példányban. PDF. slo8 és. xls, formátumban.

A tervezés becsült értéke nettó 17.000.000,- Ft.

A fenti tervezési munkák elvégzésére az ajánlattevő kiválasztása önálló közbeszerzési eljárás keretében történik, meghívásos eljárással.

A Széchenyi utca terveinek elkészítésére közbeszerzési eljárásban meghívni javasolt ajánlattevők:

- Partner Mérnöki Iroda Kft. 2800 Tatabánya Bárdos lakópark 2/c.

Ügyvezető Komjáthy László e-mail: titkarasg@partnerkft.hu komjathy.laszlo@partnerkft.hu

- Via Futura Kft.1111Budapest Zenta u. 1.

Ügyvezető Breuer András e-mail: viafutura@viafutura.hu breuer.andras@viafutura.hu

- PANNONWAY Kft.8900 Zalaegerszeg Batsányi u. 9.

Ügyvezető Tüske Zsolt e-mail: tuske.zsolt@pannonway.hu

- Union-Plan Kft. 8900. Zalaegerszeg Holub J. u. 6.

Ügyvezető: Dr Farkas János e-mail: unionplan@zelkanet.hu

Mind a négy cég kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy számos EU támogatással megvalósított nagyprojekt tervezési tapasztalatával rendelkeznek, képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi háttere komoly, szerződéses és fizetési fegyelme, jó hírneve közismert.

Ezek a cégek alkotják azt a potenciális ajánlattevői kört, akik felkérése az ajánlattételre minimalizálja a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, kiszűri pl. a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítókat, csődveszélyt, ezért a fentiek meghívása javasolt.

A cégek közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) díjkülönbség közöttük, viszont meghívásukkal kiküszöbölhető a túlzottan alacsony áron történő vállalás, és a nem- vagy nem megfelelő minőségű teljesítés.

Eredményes eljárás esetén szerződéskötésre legkorábban az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését követő 6. napon kerülhet sor, az eljárás nyertesét kiválasztó képviselő-testületi döntés meghozatalának napján, 2016. november 24-én.

Teljesítési határidő (kiviteli tervekkel együtt) várhatóan: 2017.június 30.

Mellékletek:

- melléklet Felelősségi rend (mely tartalmazza az eljárásba bevonandó személyeket és az eljárás határidőit)

- melléklet Ajánlattételi felhívás

- melléklet Helyszínrajz

- melléklet Tervezési program

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében- az idő rövidsége miatt- az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület jóváhagyja a Hévíz „Széchenyi utca fejlesztése” tanulmánytervének, engedélyezési és kivitelezési szintű tervdokumentációjának elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása megnevezésű előterjesztés dokumentumait.

- A Képviselő-testület, mint döntéshozó által jóváhagyott dokumentumok a következők:

- melléklet Felelősségi rend (mely tartalmazza az eljárásba bevonandó személyeket és az eljárás határidőit)

- melléklet Ajánlattételi felhívás

- melléklet Helyszínrajz

- melléklet Tervezési program

- A közbeszerzési eljárás döntési javaslatát a bíráló bizottság és a megbízott közbeszerzési tanácsadó megfelelő indokolással köteles a képviselő-testület, mint döntéshozó elé terjeszteni a felelősségi rend szerinti határidőben.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és a felelősségi rend szerint

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016. (I.29.) költségvetési rendelet 1/7 melléklet III/8. sor terhére engedélyezi a Hévíz, „Széchenyi utca fejlesztése” tanulmánytervének, engedélyezési és kivitelezési szintű tervdokumentációjának elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és a felelősségi rend szerint

3.

Felülvizsgálatok-egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | témafelelős |  |  |
| Olt István | Városfejlesztési Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |