ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. augusztus 30-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 		Nyírfa köz korrekciós többletburkolási feladatához forrás biztosítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Babics Tamás környezetvédelmi és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2016. (VII. 13.) határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 2016. évi támogatására.

A pályázatban támogatott beruházások közül a Nyírfa köz felújítás projekt eljutott a megvalósítási szakaszban, ennek megfelelően május 31-el kivitelezői ajánlattételi eljárást indítottunk.

A beérkezett ajánlatok bírálata megtörtént, a vállalkozói szerződést megkötöttük. A munkálatok előkészítése során a kivitelező jelezte, hogy a Nyírfa köz csapadékcsatorna gerince olyan állapotban van, hogy annak felújításáról is gondoskodni kell. A csapadékvezető rendszer gerinc cseréjére az ajánlattételi eljárás lefolytatásra került, a vállalkozóval a szerződés e feladat elvégzésére is megkötöttük.

A kivitelezés során térkő burkolat korrekciójára kell hogy sor kerüljön, többletburkolási munkák és kapcsolódó alépítményi munkák elvégzése vált szükségessé. Ennek költsége bruttó 3 000 000 Ft.

A régi aszfalt burkolat bontása és a csapadékcsatorna felújítás munkálatai során derült ki, hogy a Nyírfa köz egy szakaszán nincs megfelelő útalap az a korábbi kivitelezés során nem készült, ezért azt pótolni kell. Az utca biztonságos használatához pedig szükséges a telekhatárokig a térkő burkolatot kiépíteni, ami mindkét oldalon 50-50 cm-es szélesítést jelent.

A Képviselő-testület döntése a szükséges a többlet fedezet biztosítása miatt. A beszerzésről a beszerzési szabályzat alapján polgármester dönt és köt szerződést a kivitelezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

A többletköltségre fedezet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (I.25.) rendelet I/9. melléklet felhalmozási tartalékkeretben rendelkezésre áll.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület elhatározza, hogy a Nyírfa köz felújítás többletmunkáinak fedezetére 3.000.000,- Ft-ot saját forrásból Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (I.25.) rendelete I/9. melléklet felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2018. szeptember 15.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | ügyintéző |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |