ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. április 25-ei rendes ülésére

Tárgy: Csányi köz és kapcsolódó területének kiépítése, leburkolása

Az előterjesztő:    Papp Gábor polgármester

Készítette:            Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta:      Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

- A Széchenyi utca fejlesztése projekt kivitelezése kapcsán, a 0.4 kV-os villamoshálózat, valamint az Invitel légvezetékei is a tervezett nyomvonalon a föld alá lettek lefektetve.

Ez a hálózatépítés érintette a Csányi köz aszfaltozott útfelületét is, ahol az Invitel Zrt. vezetéképítése folytán, az aszfaltburkolatot 23 méter hosszan, 50 cm szélességben felbontották, majd vegyeskővel helyre lett állítva. Az útburkolat helyreállítási munkálatokat - ugyan úgy, mint a DRV vízgerinc felújítása kapcsán,- az Invitel feladataiból is kivettük azzal, hogy a fővállalkozó munkálatai között pótmunkaként szerepeltetni fogjuk. A munka ez idáig nem készült el, mert az eddig elrendelt pótmunkák kimerítették az 5%-os tartalék keretet, pedig a Csányi köz rendezetlen állapota indokolná, hogy a Széchenyi utcához méltó, becsatlakozó utca legyen, és az onnan legördülő kavicsok ne tömítsék el a járda vonalába kiépített víznyelőket.

A Csányi köz, a Széchenyi utcához csatlakozó 26m hosszú útszakasza jogilag magánterület, 846.hrsz-ú ingatlanhoz tartozik, melyre az ott lakók nagy részének bejegyzett áthajtási joga áll fennt. A lakók levélben keresték meg a hivatalt és kérték a bejárhatóság biztosítását, és egyben kérték az út újra aszfaltozását.

Az aszfalttal nem burkolt, Széchenyi utcával határos 11m széles területen, többnyire az általános iskola tanárai parkolnak a tulajdonos tudtával és szóbeli beleegyezésével. A nyári nagy esőzések több alkalommal kimosták a Csányi köz aszfaltozott útszakaszának padkáját, ezáltal akadályozva az ottaniak parkolását, és rombolták a Széchenyi utca képét.

Helyt adva a Csányi közben lakók kérésének, megvizsgáltuk a hiányzó 80 m2 aszfaltburkolat helyreállításának költségét, melyet 1,2 millió forintban irányoztuk elő. Továbbá közelítő számításokat végeztünk, a jelenleg parkolás céljára használt terület kavicsozására, ahol 8 db autó parkolása alakítható ki úgy, hogy az út aszfaltszegélyébe betonfolyókát építünk a vízmosás elkerülése végett, valamint kiemelt járdaszegéllyel választjuk el a parkolásra szánt területet a járdától. Ennek a várható kivitelezési költsége további 1.8 millió forint, plusz tervezési díj. A kavicsozott terület jogilag nem parkoló, így engedélyeztetni nem kell, csak a szükséges útjelző táblával kell ellátni.

A magánterület tulajdonosával a fenti elképzelés még nincs leegyeztetve, de a tisztelt Képviselő Testület támogatásával, az egyeztetések elkezdődnek.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Melléklet:

- helyszínrajz

- fotó a helyszínről

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csányi köz útfelújítása ügyében, az előterjesztésben szereplő megoldási lehetőségeket mérlegelte, és úgy dönt, hogy a színvonalas utcakép kialakítása végett, támogatja az ajánlott mindkét műszaki megoldást.

2. A tervezéshez és kivitelezéshez szükséges bruttó 4.000 ezer forint többletköltséget a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.01.) számú rendelet 1/9 melléklet 17. sora (Testületi hatáskörben felhasználható tartalék) terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Csányi köz útfelületének aszfaltozására, valamint az útszegélybe épített beton folyóka kialakítása mellett, a parkolásra szánt terület járdaszegélyezésére és tömörített kavicsfelület kialakításának megrendelésére.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, a tulajdonossal való megállapodás hosszú távú megkötésére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2019. május 30.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |