ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. április 25-i ülésére

Tárgy: Fejlesztési hitelszerződés mellékletének módosításáról döntés

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László, közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A beruházási hitelfelvételt, a CIB Bank Zrt-vel kötött szerződés aláírását Hévíz Város Képviselőtestülete a 285/2017. (XI.23) határozatával jóváhagyta.

A beruházások megkezdése óta felmerült műszaki- pénzügyi változások két módosítást is szükségesség tettek, ezekről a Képviselőtestület a 49/2018.(II.28) és 127/2018. (V.30) határozataival döntött.

A kivitelezések mind a négy beruházási hitelcélnál megkezdődtek, az átlagosan 75%-os teljesítés, és a megkötött szerződések alapján látható a hitelkeretösszegek felhasználása, amivel már pontosan számolni is lehet.

A fejlesztési hitelt a CIB Bank Zrt.-n keresztül a Magyar Fejlesztési Bank biztosítja. A kezdeti szerződéskötés évéhez, 2017. évhez képest megváltoztak a hitelszerződés mellékletének adatlapjai, ezzel együtt a jogcímkódok is módosultak. Korábban nem volt lehetőség a térfigyelő kamerarendszer áfáját ezen konstrukcióban finanszírozni, ez a mostani határozattal módosítható. Új fejlesztési célra átcsoportosítani a beruházások megkezdése miatt már nem lehetséges. A hitelkeret felhasználását és lehívását 2019. decemberéig tehetjük meg.

Ezért javasoljuk, hogy a Széchenyi utca kivitelezésének hitelkeretösszegéből 22.091.756 Ft-ot a térfigyelő kamerarendszerre csoportosítsunk át, ez összegségében a beruházást bruttó 2.651.756 Ft-tal növeli meg. Így a Széchenyi utca fejlesztési hitel- keretösszege bruttó 888.908.244 Ft-ra csökken, a térfigyelő kamerarendszer fejlesztési hitel- keretösszege bruttó 94.091.756,- Ft-ra változik.

A másik két fejlesztési cél, a nagyparkoló és a csapadékvíz elvezetés céljai és összegei nem változnak.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete „MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 hitelfelvétele” termékre, a CIB Bank Zrt.-vel (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) 2017. december 6-án megkötött hitelszerződés mellékletét, az MFB-s adatlapokat az alábbiak szerint módosítja:

- A Széchenyi utca kivitelezésének hitelkeretösszegéből 22.091.756 Ft-ot a térfigyelő kamerarendszerre csoportosít át. Így a Széchenyi utca fejlesztési hitel- keretösszege bruttó 888.908.244 Ft-ra csökken, a térfigyelő kamerarendszer fejlesztési hitel- keretösszege bruttó 94.091.756,- Ft-ra változik.

- A másik két fejlesztési cél, a nagyparkoló átépítés és a csapadékvíz elvezetés céljai és összegei nem változnak.

- A szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.

- A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételekkel a módosított fejlesztési-hitel szerződés MFB-s mellékleteinek aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2019. április 30.

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |