ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024.  június 27.-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 		Pályázati és beruházási beszámoló

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István

Kránitz Patrícia

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázati feladatokat a Városfejlesztési osztály készíti és koordinálja azokat. A teendőket egy fő látja el teljes munkaidőben egy megbízásos fő segédletével, ugyanakkor a pályázati és projekt tevékenységeken belül külsős megbízott személyek is közreműködnek (nemzetközi pályázatok).

Abból kifolyólag, hogy a beszámoló tárgyát képező pályázatok részletes ismertetése a képviselő testületi ülések alkalmával megtörtént, jelen esetben az elmúlt évben történt fontosabb események kerülnek említésre.

Zöld Város beruházás

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004

A Kivitelezés kezdete 2018. október 1. volt, a megkötött vállalkozói szerződés szerint a kivitelezés befejezése 2019. április 30. A zöldfelület kialakításra került, közművek kiépítése befejeződik, elkészülnek a sétányok, közvilágítás alapépítményei kiépültek. A csapadékvíz helyszíni összegyűjtését, hasznosítását lehetővé tevő rendszer teljesen kiépült, közvilágítás felépítményei kihelyezésre kerültek. A zöldfelület egyszeri ápolási-irtási munkálatai lezárultak (beteg, koros, veszélyes fák eltávolítása).

A kivitelezési folyamatok lezárultak, a záró elszámolás összeállítása megtörtént A záró elszámolás elfogadásra került a Magyar Államkincstár részéről, a projekt fenntartási időszakba lépett.

Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében

TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005

A Hévíz Város Önkormányzat által megvalósítás alatt álló TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosítószámú projekt kivitelezési folyamata lezárult, a záró elszámolás összeállítása és benyújtása megtörtént. A záró elszámolás elfogadása Magyar Államkincstár részéről 2022.05.31-én megtörtént. A projekt fenntartási időszakba került.

Hévíz Gyógyhely fejlesztése

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

A kivitelezési munkákat kivitelező sem a kikötött határidőre, sem a 20 naptári napos késedelmi kötbéres időszak lejártának időpontjára nem végezte el, ezért a kivitelezői szerződés a 2023.11.20-án kelt testületi határozat alapján felmondásra került. A felek elszámolása megtörtént, az önkormányzat a kötbérigényét előkészítette, melyet peres eljárás útján fog érvényesíteni.

A projekt keretében megvalósult műszaki tartalom elszámolása megtörtént. A projekt átmeneti projektek közé sorolása megtörtént. Az új, módosított műszaki tartalom összeállítása folyamatban van.

A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem

GINOP-7.1.9–17-2018-00015

A kivitelezési folyamatok lezárultak, a záró elszámolás összeállítása megtörtént A záró elszámolás elfogadásra került a GINOP Irányító Hatóság részéről, a projekt fenntartási időszakba lépett.

A kivitelezés során a közbeszerzéssel kiválasztott vállalkozó az építési beruházás teljesítésével késedelembe esett, ezért az önkormányzat közölte kötbér igényét, melyet a vállalkozó azonban nem ismert el, a kötbért azóta sem fizette meg. Az önkormányzat a kivitelezést elvégző vállalkozóval szemben késedelmes teljesítése miatt késedelmi kötbér iránti igényt érvényesített, 45.639.871, - Ft összegben. A vállalkozó a kötbérigényt semmilyen mértékben nem ismerte el, beszámításához nem járult hozzá.  Az önkormányzat kénytelen volt a kötbér igényét polgári peres eljárás keretében érvényesíteni, melyet meg is tett és 2024. februárjában, a keresetlevelet Törvényszékhez benyújtotta.

Dobogómajor és Hévíz közötti kerékpárút kialakítása

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

Hévíz Város Önkormányzat a szemléletformálás tevékenységet megvalósította. Zala Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető a záró elszámolást és beszámolót benyújtotta Magyar Államkincstár részére.

Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007

Buszpályaudvar

Az új pályaudvar kivitelezési munkái megvalósultak.

Vörösmarty utcai kerékpárút

A kerékpárút építés és nyomvonal felfestési munkák megvalósultak.

A kivitelezési folyamatok lezárultak, a záró elszámolás összeállítása megtörtént A záró elszámolás elfogadásra került a Magyar Államkincstár részéről, a projekt fenntartási időszakba lépett.

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése c. projekt

GINOP-7.1.6-16-2017-00004

A kivitelezési folyamatok lezárultak, a záró elszámolás összeállítása megtörtént. A záró elszámolás elfogadásra került a GINOP Irányító Hatóság részéről, a projekt fenntartási időszakba lépett.

A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság konzorciumvezető 2016. június 30-án pályázatot nyújtott be, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés 2017.01.27-én hatályba lépett. Az önkormányzat által megvalósítandó projekt a Hévíz 07/2 helyrajzi számon valósul meg, melyre az Erdészeti terv elkészítése megtörtént. A projekt keretében tervezett erdőgazdálkodási tevékenység (fakitermelés, erdőnevelés, ápolás) kivitelezése megvalósult, elszámolása megtörtént.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság konzorciumvezető a záró elszámolást és beszámolót benyújtotta, mely elfogadásra került, a projekt fenntartási időszakba lépett.

Kultúrbarangolás Hévízen

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00010

A kivitelezési folyamatok lezárultak, a műszaki átadás-átvétel megvalósult 2022.04.29-én. A marketing tevékenység megvalósítása van folyamatban. A projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás és beszámoló benyújtásra, majd elfogadásra került, a projekt fenntartási időszakba lépett.

Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047

A projekt keretében a kivitelezési tevékenységek megvalósítása megvalósult az alábbi közterületeken:

-	Zrínyi Miklós utca

-	Dr. Babócsay utca

-	66-os helyrajzi számú levezető árok

A műszaki átadás-átvételi eljárás megvalósult, a kivitelezést követően a vízjogi üzembehelyezési engedély kiállításra került. A záró elszámolás összeállítása megtörtént. A záró elszámolás elfogadásra került a Magyar Államkincstár részéről, a projekt fenntartási időszakba lépett.

Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című projekt

NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. A kivitelezés megvalósult, azonban a fenntartási időszak a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projekt befejezésével kezdődött meg.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014

Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen

A 2022. május 23-án benyújtott pályázatot az Irányító Hatóság 2023. április 27-én támogatásra ítélte, melynek összege bruttó 299 990 764 Ft, támogatási intenzitás 100%. A támogatási szerződés hatályba lépését követően a projekt előkészítésének keretében a tervezési tevékenységek megvalósultak, illetve beszerzésre került a projekt részeként az egykori zsinagóga épületének bemutatására szolgáló kiterjesztett valóság.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen

A 2023. január 31-én benyújtott pályázat 2023. március 1-i jogosultsági bírálatát követően az Irányító Hatóság 2023. szeptember 8-án támogatásra ítélte, melynek összege bruttó 52 999 818 Ft. A pályázat támogatási intenzitása 100%, önerő biztosítása nem szükséges. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítésének keretében a tervezési tevékenységek megvalósultak.

Magyar Kézilabda Szövetség, Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési program – Sport utca Hrsz: 1455/8

A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. A program keretében a létesítmény megépítéséhez az Önkormányzat a műfüves sportpálya melletti 5.239 m2 területű 1455/8 hrsz-ú ingatlant biztosította, melynek megközelíthetősége a Sport utca felől biztosított.

Az ingatlan tulajdonba adása 2019. október 9-én megtörtént, a munkaterület 2021.08.30.-án kivitelező részére átadásra került. A kivitelezés jelenleg is folyamatban van, generálkivitelező a Peszter Kft.

Az Önkormányzat a BMSK Zrt.-vel (majd jogutódlás révén a Nemzeti Sportközpontok) megkötött együttműködési megállapodás 1.3.1. pontjában foglaltak szerinti vállalását teljesítette, azaz kiépítette az ingatlan közmű megtáplálásait (víz-, szennyvíz, csapadékcsatorna, gáz, villamos) illetve teljesítette a Sport utca és a létesítmény belső parkolójának útcsatlakoztatásához szükséges tervszolgáltatási kötelezettségét.

Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázat keretében Hévíz Város Önkormányzat 5 999 988 Ft támogatást nyert a Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése" támogatási tevékenység megvalósítása érdekében. A beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, a kivitelezés folyamatban van.

Nemzetközi pályázatok

Hévíz Város Önkormányzata mindösszesen két nemzetközi projekt megvalósítását kezdi 2024 év során.

Hévíz város Önkormányzata az INTERREG EUROPE PROGRAM keretében vezető partnerként „DIGITALIZE”: A turizmus ellenálló képességének növelése digitális megoldásokkal címmel pályázatot valósít meg. A pályázat 1,768,303 EUR támogatásban részesült, melyből Hévíz Város Önkormányzat, mint vezető partner 308,100 EUR támogatást nyert.

A program keretében nemzetközi partnerség került kiépítésre, amely lefedi Európa teljes területét.

Partnerek:

- Hévíz Város Önkormányzat, mint vezető partner

- Bukarest Metropolitan Area Intercommunity

- Fejlesztési Egyesület Partner Románia (Románia)

- Badajoz Megyei Tanács Partner Spanyolország (Spanyolország)

- Almodovar önkormányzat Partner Portugália (Portugália)

- Gemeente Vlissingen Partner Hollandia (Hollandia)

- Rajna-Neckar Regionális Szövetség Partner Németország (Németország)

- Reggio Calabria városháza Partner Olaszország (Olaszország)

- Alytus District Municipality Administration Partner Litvánia (Litvánia)

Időtartam: 2024. április 1.- 2028 június 30

Az Interreg Duna Régió Program keretében Be Ready címmel (városi hőszigetek ellenálló képessége, felkészültsége és mérséklési stratégiája) konzorciumi partnerként vesz részt az Önkormányzat. A projekt célja, hogy eszközöket biztosítson a helyi és regionális hatóságoknak a városi hőszigetek azonosításához, valamint azok okainak és következményeinek az emberi egészségre, termelékenységre, energiafogyasztásra és biológiai sokféleségre gyakorolt megértésére. A projektben 12 ország 19 partnere vesz részt, akik közösen dolgoznak ki megoldásokat a városi környezetben lévő hőszigetek hatásainak mérséklésére. Partnervárosok, beleértve Hévízt, akcióterveket dolgoz ki a városi hőszigetek leküzdésére adatelemzés, várostervezési megoldások, szabályozások, fokozott tudatosság és infrastrukturális intézkedések révén. Hévíz város önkormányzat költségvetése 111 791 EUR.

Időtartam: 2024. január 1.- 2026. június 30

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati és beruházási beszámolóról szóló tájékoztatót elfogadja.

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |