ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. március 25-ei nyilvános ülésére

Tárgy: A GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében projekt megvalósítására vonatkozó határidő meghosszabbítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Szabó Béla projektszakértő

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás, előzmények

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a GINOP-7.1.9.-17-2017-00003 azonosítószámú, Hévíz Gyógyhely fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében egyeztetéseket folytatott le Irányító Hatósággal, melynek eredményeként a GINOP IH a. projektet „átmeneti” projektként azonosította be (erről a képviselő-testület 2023. december 22-ei ülésén tájékoztatást kapott), és vele kapcsolatban a 2014–2020 programozási időszak zárásával összefüggésben egyes európai uniós támogatásból társfinanszírozott projektek sikeres megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló Kormányhatározat alapján kíván a továbbiakban eljárni.

A projekt megvalósítás első lépéseként szükséges volt a Támogatási Szerződésben szereplő fizikai befejezés határidejének hosszabbítása. Irányító Hatóság az egyeztetéseket követően, annak egyedi döntésére hivatkozva egyoldalú módosítást hajtott végre, mely alapján a befejezési határidőt 2024. december 31-re változtatta. Az egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontja 2024. március 5.

Melléklet:

1 sz. melléklet: Egyoldalú szerződésmódosítás kiértesítés

2 sz. melléklet: Aláírt 13. sz Támogatási Szerződés módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” elnevezésű, GINOP-7.1.9.-17-2017-00003 azonosító számú projekt megvalósítása során jóváhagyja az Irányító Hatóság által egyoldalú Támogatási Szerződésmódosítását 2024. december 31-es befejezési dátummal.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 		azonnal

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Szabó Béla | projektszakértő |  |  |