Iktatószám: HIV/732/2022.

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

2022. december 15-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Bertalan Linda jegyzői referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

J E L E N T É S

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint előterjesztjük a lejárt idejű határozatokat.

142/2022. (VI. 30.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2012. (IV. 24) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

- A Képviselő-testület Tóth János kérelmét támogatja.

- A Képviselő-testület elrendeli a Hévíz (belterület) 812/18. és 807/4. hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezését, valamint az értékesítéshez szükséges feladatok előkészítését (fölhivatali munkarészek, értékbecslés, adásvételi szerződés stb.). A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztály (Keszthely) által záradékolt vázrajzot, az ingatlan értékbecslését, valamint az adásvételi szerződés tervezetét jóváhagyásra a Képviselő-testületnek be kell mutatni.

- A kérelmező viseli a földhivatali munkarészek beszerzésének, a terület értékbecslésének, adás-vételi szerződés megkötésének költségét, az ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásoknak a költségét.

- A Képviselő-testület felkéri Hévíz város polgármesterét, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

- Felelős: 	Papp Gábor polgármester

- Határidő: 2022. október 31.

Tóth János kérelmező a telekalakításhoz szükséges változási vázrajz tervezetét elkészíttette, a Helyi építési szabályzat módosításához szükséges tervezés folyamatban van.

171/2022. (IX. 29.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján nem kíván pályázatot kiírni a turisztikai területen működő egyesületek számára. Ennek értelmében nem kerül sor egyéb szálláshely szolgáltató és magánszemély részére a 2023. év vonatkozásában minőségfejlesztési támogatási eljárásra.

- A képviselő-testület az önkormányzati források változása esetére az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendeletét hatályában fenntartja.

- Felelős: 	Papp Gábor polgármester

- Határidő: 	2023. december 31.

A képviselő-testület döntött arról, hogy nem kíván pályázatot kiírni a turisztikai területen működő egyesületek számára, így nem kerül sor az egyéb szálláshely szolgáltató és magánszemély részére a 2023. év vonatkozásában minőségfejlesztési támogatási eljárásra.

A testületi döntés alapján bár a jövő évre nem került sor a pályázat kiírására, az önkormányzati források változása esetére az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet hatályban maradt.

176/2022. (X. 14.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 8380 Hévíz, Deák tér 1. szám alatti, (a Deák téri üzletházban található), a pályázati kiírás 2. számú mellékletét képező alaprajzon FSZ.033 és 1EM.116 számmal jelölt épületrészekben, helyiségekben megtestesülő, a Hévíz 984 hrsz.-ú belterületi ingatlan 1800/10000-ed arányú tulajdoni illetőségét (továbbiakban: az Ingatlan), nyilvános versenytárgyaláson az előterjesztés szerinti pályázati felhívás alapján értékesítésre meghirdeti.

- A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás és mellékletei 2022. október 19-ei nyilvános meghirdetését (ajánlattételi határidő kezdete) jóváhagyja, a pályázatra vonatkozó felhívást

a)  Zalai Hírlapban (2022. október 19. és november 19. között két alkalommal) és

b) a www.jofogas.hu országos internetes ingatlan-portálon (a pályázati határidő alatt) kell megjelentetni.

A teljes pályázati anyag elérhetőségét (a pályázati határidő alatt) nyilvánosan hozzáférhető módon a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon kell biztosítani.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	2022. november 15.

- A pályázat tárgyának induló (minimális) vételára 260.000.000.- Forint. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

- A Képviselő-testület az értékesítésre meghirdetett ingatlan megtekintését a pályázati kiírás szerinti időpontig biztosítja.

- A kiíró képviselő-testület fenntartja azon jogosultságát, hogy a pályázatot indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírását rendelje el.

- A Képviselő-testület a pályázatok bontására és liciten történő jelenlétre eseti bizottságot jelöl ki, melynek tagjai:

a) Szintén László

b) dr. Keserű Klaudia

c) dr. Gelencsér Anita

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiírás szerinti licit megszervezésére, levezetésére, a pályázat eredményéről szóló előterjesztés benyújtására.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	2022. november 25.

A 8380 Hévíz, Deák tér 1. szám alatti (a Deák téri üzletházban található) az alaprajzon FSZ.033 és 1EM.116 számmal jelölt épületrészek értékesítésére kiírt, 2022. október 19-től 2022. november 15-ig tartó pályázati eljárást a Képviselő-testület a 207/2022. (XI. 24.) számú határozatával eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy pályázat benyújtására nem került sor.

187/2022. (X. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2022. (VI. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház vagyonkezelésében lévő Hévíz (belterület) 964/9. helyrajzi számon felvett, Kölcsey utcában található „kivett, egyéb épület” megnevezésű (funkciója: nyilvános WC), 110 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

- Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott környezet-egészségügy (köztisztaság) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és nyilvános WC-ként kívánja felhasználni, üzemeltetni.

- Hévíz Város Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

- Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hévíz (belterület) 964/9. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hévíz (belterület) 964/9. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő 	(a határozat megküldése az MNV Zrt.-nek): 2022. november 15.

Az MNV Zrt. kérésének megfelelően a módosított Képviselő-testületi határozat 2022. november 03. napján megküldésre került a Zalaegerszegi Irodának.

190/2022. (X. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára fontos „GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként „Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása” beruházás minél előbbi befejezése, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a kivitelező „FITOTRON - SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság-al 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60. (továbbiakban: Vállalkozóval) annak érdekében, hogy a 173/2022. (X.14.) határozatával jóváhagyott szerződés módosítást feltételesen módosítva (KFF jóváhagyás), a befejezési határidő 2023. február 28-ra módosuljon.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Vállalkozó elfogadó nyilatkozata esetén az 1. pont szerinti határidőre vonatkozó szerződést módosítást aláírja. A módosítás miatt szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

A képviselő testület határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a „GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként „Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása” beruházás minél korábbi (2023. február 28.) befejezése érdekében tárgyalásokat folytasson a kivitelezővel. A határidő módosítása a 3. sz szerződésmódosítás keretében történik, melynek feltételeként maghatározott KFF jóváhagyás még nem történt meg.

192/2022. (X. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Hévíz (belterület) 1069/2/A/4. helyrajzi számú, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7. fszt. 2. szám alatti „lakás” megnevezésű, 74 m² térmértékű ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

- A Képviselő-testület a pályázati dokumentáció és az adásvételi szerződés szerinti feltételekkel értékesíti a tulajdonát képező Hévíz (belterület) 1069/2/A/4. helyrajzi számú, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7. fszt. 2. szám alatti „lakás” megnevezésű, 74 m² térmértékű ingatlant a pályázati tárgyaláson megajánlott 38.000.000- Forint vételáron Herold Marianna Stefánia (8614 Balatonszárszó, Ady Endre u. 5.) ajánlattevő részére, 1/1-ed tulajdoni hányadban.

- A pályázati eljárás eredményének kihirdetésére 2022. október 27. 13:00-kor a Hévízi Polgármesteri Hivatal épületében (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. emelet 217. szám alatt) kerül sor.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	2022. október 27.

- A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező vételi ajánlatot és az abban foglaltakat megismerte és jóváhagyta.

- A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy éljen megkereséssel az MNV Zrt felé és kérje ki a Magyar Állam nyilatkozatát a Hévíz (belterület) 1069/2/A/4. helyrajzi számú, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7. fszt. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog érvényesítéséről.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával az adásvételi-szerződést a pályázati kiírás szerinti határidőben aláírja és szerződés végrehajtásából következő további intézkedéseket megtegye az adásvételi szerződést aláírja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	2022. december 19.

A Hévíz, Kossuth Lajos u. 7. fszt. 2. szám alatti lakás ingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés aláírására a Képviselő-testület határozatának megfelelően 2022. december 07. napján került sor Herold Marianna Stefánia ajánlattevővel

196/2022. (XI. 7.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-OKE/2020. kódszámú „Önkormányzati kerékpárút építése” projekt építési munkái kivitelezőjének beszerzésére vonatkozó eljárásban a bíráló bizottság előterjesztésére a következő döntést hozta:

- Vajda-Ép Kft. 8741 Zalaapáti, Jókai u. 141/b. - ajánlattételi határidőig az ajánlat megérkezett, a pályázat érvényes

- Moriarty Mérnöki Kft. 8360 Keszthely, Kossuth L u. 95. - ajánlattételi határidőig az ajánlat megérkezett, a pályázat érvényes

- Zalaroad Kft. 8960 Lenti, Petőfi Sándor utca 72/A. - ajánlattételi határidőig az ajánlat megérkezett, a pályázat érvényes

- az 1. pont szerinti beszerzési eljárás nyertesének a Moriarty Mérnöki Kft. ajánlattevőt és ajánlatát 39.252.107,- Ft összeggel hirdeti ki.

- a lefolytatott beszerzési eljárás eredményes.

- A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására a Moriarty Mérnöki Kft-vel. A Magyar Falu Program MFP-OKE/2020. kódszámú „Önkormányzati kerékpárút építése” projekt kivitelezési munkáinak befejezési határideje: 2022. december 20.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 		azonnal és a felelősségi rend szerint

- A kivitelezés becsült értéke nettó 39.284.399,- Ft azaz bruttó: 49.891.187,- Ft. A fedezetet a Magyar Falu Program MFP-OKE/2020. kódszámú „Önkormányzati kerékpárút építése” című projekt sor biztosítja.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-OKE/2020. kódszámú „Önkormányzati kerékpárút építése” projekt építési munkái kivitelezőjének beszerzésére vonatkozó eljárása eredményes volt, lezárult. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés a nyertes pályázóval (Moriarty Mérnöki Kft) megkötésre került.

198/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

- A munkaterv előírásait 2023. január 1-től 2023. december 31-ig kell alkalmazni. A Képviselő-testület felhatalmazza Hévíz Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

Felelős: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Szabó Béla belső ellenőr

Határidő: 	2023. december 31.

- A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyeztetéseket követően a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulással 2023. évre a belső ellenőrzési feladat ellátási és finanszírozási megállapodást aláírja.

- Felelős: 	Papp Gábor polgármester

- Határidő: 	2023. december 31.

A belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról szóló határozatról a belső ellenőr kiértesítésre került, a Keszthelyi Kistérségi Társulással a 2023. évi támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

199/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 170/2022. (IX. 29.) határozata alapján az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyleti ellátás, háziorvosi és házigyermekorvosi ügyeleti ellátás (a továbbiakban: háziorvosi ügyelet) 8360 Keszthely, Ady E. u. 2. szám alatti rendelőhelyiségben ellátására 2023. január 1-től határozatlan időre megbízta az „Ügyelet” Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenlétet Ellátó Nonprofit Közhasznú Kft-t (képviseli: Németh András ügyvezető, székhely: 8360 Keszthely, Ady E. u. 2.).

- A Képviselő-testület 170/2022. (IX. 29.) határozata alapján a polgármester a megbízási szerződést megkötötte, azt a képviselő-testület az előterjesztéshez csatoltan jóváhagyja.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetésében a háziorvosi ügyelet megbízással történő ellátása megbízási díjának tervezéséről gondoskodjon.

Felelős: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 	folyamatos

- A Képviselő-testület az 1. pont alapján a 8380 Hévíz József Attila u. 2. szám alatti helyszínen 2022. december 31-ével megszűnteti a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által működtetett háziorvosi ügyelet (központi ügyelet) feladat-ellátást és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Varga András intézményvezető

Határidő: 	2022. december 31.

A képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására megkötött Megbízási szerződést az „Ügyelet” Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenlétet Ellátó Nonprofit Közhasznú Kft-vel (képviseli: Németh András ügyvezető, székhely: 8360 Keszthely, Ady E. u. 2.), mint Megbízottal jóváhagyta.

A testületi döntés bejelentésre került a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának, mely szerv ZA-01/NEO/9299-4/2022. számú határozatában a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény működési engedélyét a központi ügyeleti tevékenységre vonatkozóan visszavonta. Egyúttal a Népegészségügyi Osztály ZA-01/NEO/9517-2/2022. számú határozatával az „Ügyelet” Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenlétet Ellátó Nonprofit Közhasznú Kft. működési engedélyét módosította, 2023. január 1. napjától kiterjesztette Hévíz, Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük, Zalaköveskút településekre is.

200/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Hévíz Város Önkormányzat és intézményei előirányzat módosítását az 1-7. melléklet szerint.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a módosító tételek Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletben történő átvezetésére.

Felelős: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Hermann Katalin igazgató

Varga András intézményvezető

Határidő: 	azonnal és 2023. február 15.

A határozatról a művelődési intézmény igazgatója, és a Teréz Anyag szociális intézmény vezetője kiértesítésre került, az előirányzatok módosítását a Polgármesteri Hivatal átvezette.

201/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Hévíz Város Önkormányzat és intézményei előirányzat módosítását az 1-7. melléklet szerint.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a módosító tételek Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletben történő átvezetésére.

Felelős: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Gönye József igazgató

Nagy Sándorné óvodavezető

Határidő: 	azonnal és 2023. február 15.

A határozatról az óvodavezető, és a GAMESZ igazgatója kiértesítésre került, az előirányzatok módosítását a Polgármesteri Hivatal átvezette.

206/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt keretében csapadákvízelvezető hálózat fontos és szükséges szakaszának felújítása és fejlesztése történik meg, de továbbra is szükséges a vízügyi védekezési terv felülvizsgálatával az átfogó helyzet felmérés.

- A Képviselő-testület elrendeli, hogy a vízkárelhárítási terv felülvizsgálata 2023. évben történjen meg, addig a vízkár elhárítási tervet hatályban fenntartja.

- A Képviselő-testület a csapadékvíz elvezető rendszer digitális állományú terveinek költségét kéri indikatív ajánlattal alátámasztani, annak forrását a 2023. évi költségvetésben kell biztosítani.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vízkárelhárítási terv felülvizsgáltatásáról és az így előkészített vízkárelhárítási terv képviselő-testületi jóváhagyásra történő előterjesztéséről.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2023. november 30.

A képviselő testület elrendelte Hévíz város vízkárelhárítási tervének felülvizsgálatát, annak elkészítéséhez szükséges digitális tervállomány költségeinek indikatív ajánlattal történő alátámasztását, beszerzéséhez szükséges források betervezését és biztosítását 2023. évi költségvetésben.

208/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a BMSK Zrt. bonyolításában megépítésre kerülő BMSK – XII – 0455/0005/20221 azonosítószámú, „Kézilabda Munkacsarnok építése Hévízen” című projekt keretében Hévíz Város Önkormányzat részéről Együttműködési Megállapodás keretében vállalt, a létesítmény közmű megtáplálásának kiépítéséhez szükséges (kivitelezés becsült összege) nettó: 20.214.504,- Ft pénzügyi fedezet 2023 évi költségvetés terhére történő biztosítását.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlati felhívás kibocsátása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 		azonnal és a felelősségi rend szerint

A Kézilabda munkacsarnok együttműködési megállapodásában vállalt infrastruktúra kiépítési kötelezettségéhez szükséges további nettó 20.214.504 Ft a 2023. évi költségvetés összeállításánál tervezésre kerül.

209/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület a 158/2022. (IX. 13.) határozatának 3. pontját hatályon kívül helyezi.

- A Képviselő-testület kezdeményezi a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. június 30-ig.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

A képviselő testület 158/2022. (IX.13) határozatának 3. pontjának hatályon kívülre helyezése megtörtént, a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződés módosítása Irányító Hatóság részére jóváhagyásra benyújtásra került.

210/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., cégjegyzékszám: Cg. 20-09-072648, a továbbiakban: a Társaság) tagjai elé a társasági szerződés 11.17. pontja alapján írásbeli szavazásra bocsátott határozati javaslatokról mandátumot biztosít a polgármester részére.

- A polgármester az alábbi határozati javaslatról szavazzon igennel:

6/2022. számú határozattervezet:

Taggyűlés az Ügyvezető által írásban előterjesztett, a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi Közbeszerzés Terv Módosítását elfogadja.

7/2022. számú határozattervezet:

Taggyűlés az Ügyvezető által írásban előterjesztett, a Hévíz-Balaton Airport Kft. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát elfogadja. A szabályzat kiegészül a havária (vis maior) helyzet esetén alkalmazandó eljárási szabályokkal.

8. számú határozattervezet:

A taggyűlés akként határoz, hogy az Ügyvezető által írásban előterjesztett, a Hévíz-Balaton Airport Kft. Közbeszerzési Terv módosításában megjelölt 1.000.000.- liter keretmennyiségű JET A-1 üzemanyag beszerzését, közbeszerzési eljárás megindítását és lefolytatását jóváhagyja, valamint a fentiek alapján felhatalmazza az ügyvezetőt a keretszerződés aláírására.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2022. november 24.

A Képviselőtestület határozata és Hévíz-Balaton Airport Kft. Társasági Szerződés 11.17. pontja alapján a polgármester írásbeli szavazással érvényesítete szavazatát a taggyűlésen az alábbi pontokban:

Döntött a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2022. évi Közbeszerzési Terv módosításának elfogadásáról.

Döntött a Hévíz- Balaton Airport Kft. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról.

Döntött a Hévíz-Balaton Airport Kft. Közbeszerzési Terv módosításában megjelölt 1.000.000.-liter keretmennyiségű JET A-1 üzemanyag beszerzésének, közbeszerzési eljárás megindításának és lefolytatásának jóváhagyásáról.

213/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének személyi juttatások előirányzatából 15.000.000 forint összeget elvon, azt az önkormányzat felhalmozási tartalékába helyezi.

- A Képviselő-testület a Hévíz Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére 2022. második félévben működési támogatást biztosít 15.000.000,- Ft összegben, melynek fedezetét, a Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) rendelet 10. melléklet tartalék terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a jegyzőt és értesítse a Sportkör elnökét, és felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2022. november 24.

A Hévízi Sportkör elnöke kiértesítése megtörtént, és a támogatási szerződés 2022. november 28-án aláírásra került, ezt követően pedig a támogatási összeg kiutalása is megtörtént.

214/2022. (XI. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázó állandó hévízi lakóhellyel rendelkező, első diplomáját nappali tagozatos állami felsőoktatási intézményben szerző hallgatók „A” típusú pályázatait a határozat 1. melléklete szerint, 2023. évben 5000,- Ft/fő/10 hó összeggel támogatja.

- A Képviselő-testület a „B” típusú ösztöndíjat igénylő pályázatát a határozat 2. melléklete szerint 2023. évben 5000,- Ft/fő/5 hó összeggel támogatja.

- A Képviselő-testület a korábban „B” típusú ösztöndíjat igénylők pályázatait a határozat 3. melléklete szerint 2023. évben egy fő esetében 10.000,-Ft/fő/10 hónap, két fő esetében 5000,- Ft/fő/10 hó összeggel támogatja.

- Hévíz Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésben 1.025.000 forint előirányzatot biztosít a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra.

- A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által nyújtott támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozataláról és a pályázók írásban vagy elektronikus úton történő kiértesítéséről gondoskodjon.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesítő adatok Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő elektronikus és postai úton való eljuttatásáról gondoskodjon.

- Felelős: 	Papp Gábor polgármester

- Határidő: 	2022. december 5.

A képviselő-testület a Bursa pályázatok elbírálása kertében döntött a támogatott pályázatokról. A döntés az Eper-Bursa rendszerben rögzítésre került, a kinyomtatott, hitelesített döntési listát határidőben postáztuk a Támogatáskezelő felé.

A pályázók tájékoztatása a képviselő-testület döntése alapján az Eper-Bursa rendszeren keresztül megtörtént.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete számú 142/2022. (VI. 30.) 171/2022. (IX. 29.) 176/2022. (X. 14.)187/2022. (X. 27.) 190/2022. (X. 27.) 192/2022. (X. 27.) 196/2022. (XI. 7.) 198/2022. (XI. 24.) 199/2022. (XI. 24.) 200/2022. (XI. 24.) 201/2022. (XI. 24.) 206/2022. (XI. 24.) 208/2022. (XI. 24.) 209/2022. (XI. 24.) 210/2022. (XI. 24.) 213/2022. (XI. 24.) 214/2022. (XI. 24) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Bertalan Linda | ügyintéző |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző törvényességi felülvizsgálat |  |  |