|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Telefon: Ügyszám: | Tárgy: Hévíz város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz Város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására Hévíz Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2013. (III. 27.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti közbeszerzésének előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2014. január 8-án |
| Jelen vannak: | Vasas Ottó ügyintéző – témafelelős műszaki kérdésekben Molnár Andrea pályázati munka csoportvezető – témafelelős pályázati kérdésekben Csongrádiné Olasz Sára - beszerzési referens Bokor Gergő - külső tanácsadó Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. (közbeszerzés) |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Vasas Ottó ügyintéző – témafelelős műszaki kérdésekben |
| Előkészítés | A Hévíz Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati felhívására KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) támogatásban részesített. A projekt címe: Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött Hévíz Város Önkormányzattal. A Témafelelős elkészíttette a közbeszerzési tervben szereplő projekt kiviteli terveit, mely alapján a főbb megvalósítandó műszaki mennyiségek az alábbiak: - 5 db 1x70W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel történő átalakítása. - 11 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő tetszőleges időtartamú és mértékű autonóm fényáram szabályozással működtethető parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése - 144 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő tetszőleges időtartamú és mértékű autonóm fényáram szabályozással működtethető lámpatest RAL 7035 színben felszerelése - 103 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő tetszőleges időtartamú és mértékű autonóm fényáram szabályozással működtethető lámpatest RAL 7035 színben felszerelése - 88 db minimum 7450 lm fényáramú fényforrású, maximum 86 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő tetszőleges időtartamú és mértékű autonóm fényáram szabályozással működtethető lámpatest RAL 7035 színben felszerelése - 68 db minimum 9900 lm fényáramú fényforrású, maximum 115 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő tetszőleges időtartamú és mértékű autonóm fényáram szabályozással működtethető lámpatest RAL 7035 színben felszerelése - 85 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő tetszőleges időtartamú és mértékű autonóm fényáram szabályozással működtethető lámpatest RAL 7035 színben felszerelése - 356 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő tetszőleges időtartamú és mértékű autonóm fényáram szabályozással működtethető lámpatest RAL 7035 színben felszerelése |
| Becsült érték | A tervezői költségbecslés szerint nettó 132 971 954,- Ft. |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő testülete |
| Piackutatás | A feladat rövid határidőben a turisztikai szezon előtt megvalósítandó, közepes műszaki igényt támaszt. Azaz jó kivitelezési színvonalat biztosítani tudó, jó audittal rendelkező, de megfelelő kapacitással/erőforrásokkal rendelkező, vállalkozó megbízása indokolt. Hévízen az építés-kivitelezés területen megfelelő vevői elégedettséget, problémamentes, jó minőségű referenciáikkal rendelkező, árbevétel és cégméret alapján a becsült érték nagyságrendjéhez igazodó cégméretű vállalkozások nyújthatják a legjobb ár-érték arányú szolgáltatást. |
| Fedezet | A megvalósítás pénzügyi fedezete az Európai Uniós forrásból elnyert KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 számú pályázat alapján vissza nem térítendő támogatásból, illetve Ajánlatkérő saját forrásából (önrészből) biztosított. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 85 %-a. |
| Fizetési feltételek | A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően az igazolt teljesítés követően jogosult a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírtak alapján mindösszesen 3 db részszámlát (a kivitelezés 25 %-os, 50 %-os és 70 %-os készültsége esetén), illetve 1 db végszámlát (sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételt követően) benyújtani. Vállalkozó jogosult előleg igénylés esetén előlegszámlát benyújtani. |
| Beszerzési stratégia | A minőségi szempontokat kell előtérbe helyeznünk, az ár mellett. Az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása alapján bírálja az Ajánlatkérő, mely az alábbi módszerek szerint történik: 1. értékelési részszempont – Egyösszegű vállalkozói díj –teljes nettó ellenszolgáltatás - (nettó HUF) Ajánlatkérő a megadott ajánlati ár értékelésekor a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a megajánlott legelőnyösebb tartalmi elem (legalacsonyabb egyösszegű nettó vállalkozói díj) megkapja a lehetséges maximális pontszámot (100 pontot), a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez (legalacsonyabb egyösszegű nettó vállalkozói díj) viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap. A pontszámításra az alábbi képlet az irányadó: P =; Alegjobb; (Pmax – Pmin); + +Pmin. Avizsgált. Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb egyösszegű nettó vállalkozói díj) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (vizsgált egyösszegű nettó vállalkozói díj) A fenti képlet alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési alszempontra megadott súlyszámmal (90) és e szorzat adja az 1. számú értékelési részszempontra adott ajánlattevői pontszámot. Ajánlatkérő a pontszám kiszámítása során a kerekítési szabályainak megfelelően 2 tizedes jegyre kerekít. 2. számú értékelési részszempont - Jótállási idő LED világítótestre és tápegységre (egész hónapokban megadva, minimum 12 hónap vállalható, maximum 60 hónap értékelendő): Az ajánlatkérő a jótállás időtartamának értékelésekor az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a megajánlott legelőnyösebb tartalmi elem (legmagasabb időtartamú vállalt jótállás –figyelemmel arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az értékeléskor figyelembe veendő jótállási idő vállalás legkedvezőbb szintje 60 hónap) megkapja a lehetséges maximális pontszámot (100 pontot), a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez (legmagasabb időtartamú vállalt jótálláshoz, de legfeljebb a maximálisan értékelhető 60 hónaphoz) viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap. A pontszámításra az alábbi képlet az irányadó: P =; Avizsgált; (Pmax – Pmin); + +Pmin. Alegjobb. Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb időtartamú vállalt jótállás –figyelemmel arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az értékeléskor figyelembe veendő jótállási idő vállalás legkedvezőbb szintje 60 hónap) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (vizsgált jótállási időtartam) A 2. értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a jótállási idő vállalás világítótestre, tápegységre legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja, valamint a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján jótállási garancia vállalása 12 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapokban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen. Az eljárást megindító felhívás i)/6. pontjában szerződést biztosító mellékkötelezettségként meghatározott legalább 12 legfeljebb 60 hónapos jótállási időszak (vállalkozó vállalásának megfelelően) a hiány és hibamentes sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődik. A fenti képlet alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési részszempontra megadott súlyszámmal (10) és -e szorzat adja a 2. számú értékelési részszempontra kapott ajánlattevői pontszámot. Ajánlatkérő a pontszám kiszámítása során a kerekítési szabályainak megfelelően 2 tizedes jegyre kerekít. Az 1-2. számú értékelési részszempontokra fentiek szerint adott (súlyozott) pontszámok összege adja az ajánlatra adott összpontszámot, amely az érvényes ajánlatok sorrendjét meghatározza. Tárgyi eljárás a Kbt. III rész, Nemzeti Eljárásrend 122/A. § szakasza szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélkül közbeszerzési eljárást javasolunk, tekintettel arra, hogy tárgyi általános építés beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és tárgyalni sem szükséges. Meghívni javasolt ajánlattevők: GREP Zrt. (Green Public Lighting) Székhely: 8244 Dörgicse, külterület 021/59 hrsz Központi ügyintézés helye: 1117 Budapest, Budafoki út 183. e-mail: info@grepzrt.eu cg.: 19-10-500276 Adószám: 22728326-2-19 Stat. számjele: 22728326-4321-114-19 Képviseli: Horváth Szilveszter vezérigazgató POLAR STÚDIÓ Kft. Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. e-mail: polar@polar-studio.hu Cg.: 19-09-101704 Adószám: 11023524-2-03 Stat. számjele: 22728326-4222-113-03 Képviseli: Roza Károly vezérigazgató ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. I. em. 6. e-mail: info@eie.hu Cg.: 01-10-046445 Adószám: 14869497-2-41 Stat.számjele: 14869497-8299-114-01 Képviseli: Erdei Bálint és Tiborcz István Ferenc igazgatósági tagok Mindhárom cég kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy EU támogatással megvalósított projekt infrastrukturális építési munkáinak tapasztalatával rendelkeznek, képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi háttere, szerződéses és fizetési fegyelme megfelelő. Ezek a cégek alkotják azt a potenciális ajánlattevői kört, akik felkérése az ajánlattételre minimalizálja a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, kiszűri pl. a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítókat, csődveszélyt, ezért a fentiek meghívása javasolt. A cégek közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) díjkülönbség közöttük, viszont meghívásukkal kiküszöbölhető a túlzottan alacsony áron történő vállalás, és a nem- vagy nem megfelelő minőségű teljesítés. A szakmai alkalmasság feltételeit - különös tekintettel a helyi járatú központ esetében az altalaj tőzeges iszap tartalma és a magas talajvíz miatti csekély teherbírás mélyépítési kockázatára - az alábbiakban határozzuk meg: M.1.) Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, összesen legalább egy darab minimum nettó 70 millió forint megvalósítási értéket elérő, közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tárgyában elvégzett, kivitelezési munka megvalósítására vonatkozó referenciával. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés utolsó mondatára tekintettel ajánlatkérő megjelöli, hogy az M1) pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol. M.2.) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: a) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VI-R névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. A szakembernek továbbá rendelkeznie kell, legalább 1 db közvilágítás korszerűsítés kivitelezése során szerzett szakmai tapasztalattal. Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/II. Rész/8.2. pontjában előírt (MV-VI „B” kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek. M.3.) Nem rendelkezik ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, kivitelezési tevékenységi körre érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával. M.4.) Nem rendelkezik legalább a közvilágítási korszerűsítési munkálatok elvégzéséhez az alábbi a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökkel, gépekkel: - legalább 1 db a teljesítés során igénybe vehető érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, olyan szerelőkosaras felépítménnyel rendelkező autóval, amely legalább 12 méter emelőmagasságú vagy gémkinyúlású; Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) P.1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó, három lezárt üzleti év ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek tekintetében az éves beszámoló egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az utolsó három lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredményét tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása) származó nettó árbevételt kell nyilatkozat formájában igazolniuk. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtakra is) P.2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása) szerinti nyilatkozatot - általános forgalmi adó nélkül számított – átlagos árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont.) Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P.1)-P.2) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P.1)-P.2) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésével összhangban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P.1) pontban előírtak kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre. |
| Ajánlati felhívás | A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: Teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számított 100. naptári nap. Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Szerződéses feltételek: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek az alábbiak: 1. Késedelmi kötbér (véghatáridőre): minimum a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 0,10 %-a/nap, minden késedelmesen eltelt nap után. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 15 nap lehet. A késedelemi kötbér maximális mértékének (15 nap) elérése esetén Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja. 2. Meghiúsulási kötbér: a szerződés vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetére vállalkozónak a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 5,00 %-nak megfelelő forint összegű meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A késedelemi kötbér maximált mértékének (15 nap) elérése megnyitja Ajánlatkérő jogát a meghiúsulási kötbér követelésére is. 3. Teljesítési biztosíték:(teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték) melynek összege a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 5 %-a, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőkig teljesíthető. 4. Jótállási biztosíték: melynek összege a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 2 %-a, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőkig teljesíthető. 5. Előleg visszafizetési biztosíték: A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása eseten a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékét kell nyújtania szállítónak (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése) a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint: - az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy - bankgaranciával, vagy - banki készfizető kezesség biztosításával vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel, vagy - a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.; Az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) előírásai az irányadóak. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig a Vállalkozói előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell biztosítania Vállalkozónak oly módon, hogy a biztosíték hatálybalépése tekintetében az irányító hatóság (IH) vagy a közreműködő szervezet (KSZ) által meghatározott feltételek az irányadóak. Értékelési részszempont: 6.Jótállás: LED világítótestre és tápegységre jótállás: Ajánlattevő megajánlásnak megfelelően, minimum 12 hónap (Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján) és maximum 60 hónap (Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján). Vállalkozót az előtét elemek és a szerelés körében a törvényes jótállási kötelezettség terheli. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján 2014. január 09. | külső tanácsadó: Bokor Gergő, a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. A Közbeszerzési Munkacsoport 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Vasas Ottó ügyintéző – témafelelős műszaki kérdésekben |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése 2014. január 14. | Képviselő testület |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás hirdetmény megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása 2014. január 15. | külső tanácsadó: Bokor Gergő |
| 4. | Ajánlatok bontására meghívottak 2014. január 30-án 10.00 óra Helyszín: Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. 1066 Budapest, Mozsár u. 16. 1. em. | külső tanácsadó: Bokor Gergő |
| 5. | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől 2014. január 30-án 10.00 óra | külső tanácsadó: Bokor Gergő |
| 6. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése 2014. február 10-ig | külső tanácsadó: Bokor Gergő javaslata alapján Bírálóbizottság tagjai: 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Vasas Ottó ügyintéző – témafelelős |
| 11. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala 2014. február 13-ig | Képviselő-testület . |
| 12. | Közreműködő Szervezet (NYDRFÜ. Kft..) értesítése a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének időpontjáról a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) szerint. | külső tanácsadó: Bokor Gergő |
| 13. | Összegzés az eljárás eredményéről elkészítése és megküldése ajánlattevőknek 2014. február 14-ig. | külső tanácsadó: Bokor Gergő |
| 14. | A közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentum megküldése a Közreműködő Szervezet (NYDRFÜ) részére a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) szerint. | külső tanácsadó: Bokor Gergő |
| 15. | Szerződéskötés előkészítése 2014. február 20. | Dr. Márkus Mirtill aljegyző |
| 16. | Szerződés aláírása 2014. február 24. | Csongrádiné Olasz Sára referens szervezésében: Papp Gábor polgármester |
| 17. | Tájékoztató az eljárás eredményéről című hirdetmény feladása KÉ-ben 10 munkanapon belül | külső tanácsadó: Bokor Gergő |
| 18. | Szerződés teljesítése | A teljesítésigazolás kiadása |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Vasas Ottó ügyintéző témafelelős műszaki kérdésekben | Molnár Andrea pályázati munkacsoportvezető témafelelős pályázati kérdésekben |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
|  | ………………………… |  |  |
|  | Babics Tamás |  |  |
|  | Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető |  |  |
|  |  | Ellenjegyzi: |  |
| ……………….. |  |  |  |
| Bokor Gergő külső tanácsadó |  |  |  |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Bediné Makra Anikó Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Márkus Mirtill Szervezési és jogi osztályvezető a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számú pályázati projekt keretében

Hévíz Város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósításának

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. §-ában és a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2014. január 9.

…………………………………………….

aláírás