Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. augusztus 30-i, nyilvános ülésére

Tárgy: Teréz Anya Integrált Szociális Intézmény Honvéd utcai épületének tetőbeázása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Városfejlesztési és Építésügyi Osztály

Pikó Gábor beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Városfejlesztési Természet és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

- A műszaki probléma ismertetése

A Teréz Anya Integrált Szociális Intézmény Honvéd utcai épülete (Honvéd utca 2. hrsz.: 1077) lapostetős kialakítású. A tetőszerkezetet 7-8 éve újították fel, teljesen új bitumenes lemez szigetelést kapott. A javítás során az attikafalakat is leszigetelték, azonban a tetőfelületen lévő 3 db összefolyóból egyet megszüntettek. A lejtésviszonyokon nem változtattak, így a középső mező lejtésviszonyiból és a lefolyás hiányából adódóan nagyobb esőnél a csapadékvíz megáll a tetőfelületen, így cca. 10-12 cm mély víz torlódik fel.

A tetőről készített fotó (2011. július 22.)

A folyamatos víznyomás miatt a víz a szigetelést áttörve a lefolyó strangjában folyik végig, és a földszinti étkezőben jelenik meg – a beázás mellett elektromos szerelvények is vannak, ezért a helyzet életveszélyessé vált. Ezt a problémát az intézményvezető többször jelezte már, ezért a Hivatal utasította a GAMESZT, hogy a közvetlen életveszély elhárítása érdekében az érintett elektromos szerelvényeket áramtalanítsa, szerelje le.

- A felújítás módja, várható költsége

A felújítás módozatai közül a jelenlegi szerkezetekkel történő javítás (bitumenes lemez szigetelés) a legcélszerűbb.

A tető felújítására árajánlatot kértünk be, a tetőfelület 190 m2. A felújítás költsége csak a szerkezet megbontása után, az érintett épületszerkezetek átvizsgálását követően határozható meg (egyelőre nem lehet tudni, hogy az ejtővezeték milyen állapotban van, annak cseréje még kérdéses). A kivitelező előzetes költségbecslése alapján a felújítás várhatóan nem haladja meg a 2.000.000,- Ft-ot.

A felújításra a költségvetés 1/7. mellékletének 106. sorából lehet biztosítani, tekintettel arra, hogy az intézmény épületeinek légkondicionálására az idei évben nem került sor.

Bizottsági vélemények

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottsága a Teréz Anya Szociális Intézmény Honvéd utcai épülete tetőbeázásának megszüntetése tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat támogatja.

Szavazati arányok: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Hévíz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága a „Teréz Anya Integrált Szociális Intézmény Honvéd utcai épületének tetőbeázása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Teréz Anya Szociális Intézmény Honvéd utcai épülete tetőbeázásának kijavíttatását.

- Elrendeli továbbá, hogy készüljön a vonatkozó feladatra építészeti helyreállítási terv, amely alapján a tetőbeázás megszüntetése kivitelezhető.

- A Képviselő-testület 2.000.000,- Ft-ot biztosít a tervezési és kivitelezési feladatokra Hévíz város 2011. évi költségvetéséről szóló 13/2011. (II.14.) sz. önkormányzati rendelet 1/7. sz. mellékletének 106. sora (Bent lakásos épületek közösségi területeinek légkondicionálása) terhére.

Felelős:		Papp Gábor polgármester

Határidő:	2011. szeptember 30.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.