ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. december 19-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése „Hévíz közlekedésfejlesztéséért” konzorcium Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása

Az előterjesztő:   	 Papp Gábor polgármester

Készítette:    		Babics Tamás környezetvédelmi és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:    	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-3.1.1-15 kiírás keretében az Önkormányzat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel a „Hévíz közlekedésfejlesztéséért” konzorciumban közösen benyújtottuk a Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése című pályázatot, melyet támogatásban részesült.

A projekt megvalósítás előkészítése során 2017. évben szembesültünk azzal, hogy a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 kódszámú projekt buszpályaudvar projekt elemének megvalósítása a pályázat szerinti helyszínen nem megvalósítható, ugyanis az ingatlan tulajdonosok által meghatározott vételár jelentős megemelkedése miatt a buszpályaudvar beruházáshoz szükséges telek megvásárlása forrás hiányában lehetetlenné vált.

Ezt követően az ÉNYKK-val közösen, előzetes műszaki és helyszíni vizsgálatot folytattunk, amelynek alapján a buszpályaudvar kialakítása céljára megvizsgáltuk a Hévíz 118/6. hrsz-ú ún. helyi járatú alközpont buszpályaudvar területének átépíthetőségét és bővíthetőségét. Mivel a helyszínt kölcsönösen az új autóbusz pályaudvar kialakítása céljára alkalmasnak találtuk, így a megfelelő előkészítő lépéseket megtettük.

A projekt költségvetése változik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatása átkerül az önkormányzathoz, illetve az ÉNYKK Zrt. beruházási eleme is módosul annyiban, hogy korábban a buszpályaudvar megvalósítása náluk lett volna, míg a jelen módosításban már az önkormányzat lesz a beruházó.

Erre az új kijelölt helyszínre adtunk tervezői megbízást, és folytattunk le engedélyeztetési eljárásokat. Az engedélyezési eljárások lezajlottak, az engedélyek jogerőre emelkedése van folyamatban. Ezzel párhuzamosan a kiviteli tervek készítése zajlik.

A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 kódszámú projekt műszaki tartalom változtatása miatt a konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása is indokolt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek az új tartalom megvalósításával kapcsolatban a megváltozott helyszín miatt nincs olyan projekteleme, mely állami közút területét beruházással érintené, ellátandó feladata tehát nincs a módosított műszaki tartalom szerint, ezért a konzorciumi partnerek közötti részvétele a továbbiakban nem szükséges, ily módon kikerül a konzorcium tagjai közül. A konzorciumi szerződés módosításával nem változik a projekt alapvető célja.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt jelezte, hogy hajlandó a konzorciumból kilépni.

A fenti előzmények indokolják a konzorciumi együttműködési megállapodásnak, a módosítását, mely az alábbi pontokat érintik:

- 1. pont Preambulum

- 2. pont Szerződő Felek

- 3.3 elszámolható költségek részletezése

- 3.4 elszámolható költségek

- 3.5 pont önrész összetétele

A módosított projekt tartalom a pályázati felhívás támogatható tevékenységeinek megfeleltetése alapján került összeállításra, előzetesen az Irányító Hatóság tájékoztatása megtörtént. A konzorciumi szerződés módosítását követően benyújtásra kerül a Közreműködő Szervezet felé az új műszaki tartalommal kapcsolatos szerződésmódosítási kérelem, melynek további részei a helyszínmódosítás, konzorciumi szerződés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztés megvitatását és a Polgármester Úr felhatalmazását a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítás aláírására.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése projekt” keretében módosítja a „Hévíz közlekedésfejlesztéséért Konzorcium”  megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy erről értesítse a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti „Hévíz közlekedésfejlesztéséért Konzorcium” megállapodás módosításának aláírására, és projekt vitelének a Projektvezetőre háruló ebből következő feladatainak elvégzésére.

Határidő:  	2018. december 31.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

III.

MELLÉKLET

- KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

- Támogatásban részesített projekt megvalósítására

- 1. Preambulum

A „Hévíz közlekedésfejlesztéséért” Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. május 4.-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A Szerződő felek a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kötöttek. Tekintettel arra, hogy a projekt kivitelezés és megvalósítása során a Magyar Közút Zrt.-nek ellátandó feladata nincs a módosított műszaki tartalom szerint, ezért a konzorciumi partnerek közötti részvétele a továbbiakban nem szükséges. Ennek megfelelően a konzorciumi megállapodás a kilépő partner részvétele nélkül, a jelen szerződésben foglalt módosításokkal együtt a továbbiakban is hatályban marad.

A projekt címe: Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

- 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

| Szervezet neve: | Hévíz Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Postacím: | 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. |
| Székhely: | 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 734378 |
| Adószám: | 15734374-2-20 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Papp Gábor polgármester, Szintén László közgazdasági osztályvezető |
| Számlavezető neve: | OTP Bank Nyrt. |
| Számlaszám: | 11749039-15432429-00000000 |

| Szervezet neve: | Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| --- | --- |
| Postacím: | 9701 Szombathely, Pf. 111 |
| Székhely: | 9700 Szombathely, Körmendi út 92. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 18-10-100701 |
| Adószám: | 24200493-2-18 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Papp László vezérigazgató |
| Számlavezető neve: | K&H Bank Zrt. |
| Számlaszám: | 10200641-47008924-00000000 |

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. március 31-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Hévíz Város Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

- 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

|  | Tag neve | Tevékenység | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (bruttó) | A tevékenységre jutó támogatás összege (bruttó) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | Eszközbeszerzés - közlekedésirányítási rendszer | 95.000.000 Ft (nettó) | 95.000.000 Ft (nettó) |
|  | Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | Közbeszerzési költségek | 950.001 Ft (nettó) | 950.001 Ft (nettó) |
|  | Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | Tartalék | 2.043.151 Ft (nettó) | 2.043.151 Ft (nettó) |
| 2. | Hévíz Város Önkormányzat | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei - Komplex kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampány | 7.000.000 Ft (bruttó) | 7.000.000 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei - Engedélyes tervek elkészítésének díja | 21.755.100 Ft (bruttó) | 19.006.530 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei - kiviteli tervek elkészítésének díja | 9.969.500 Ft (bruttó) | 9.102.090 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 2.330.000 Ft (bruttó) | 2.330.000 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Közbeszerzési költségek | 5.349.999 Ft (bruttó) | 5.349.999 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 6.300.000 Ft (bruttó) | 6.300.000 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 6.300.000 Ft (bruttó) | 6.300.000 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Építéshez kapcsolódó költségek - (Vörösmarty utcai járda, kerékpársáv felfestés) | 186.823.723 Ft (bruttó) | 186.823.723 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Építéshez kapcsolódó költségek - (buszpályaudvar kialakítás, átépítés) | 365.361.258 Ft (bruttó) | 365.361.258 Ft (bruttó) |
|  | Hévíz Város Önkormányzat | Tartalék | 733.248 Ft (bruttó) | 733.248 Ft (bruttó) |

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

|  | Tag neve | Elszámolható költség | Támogatási összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | 97.993.152 Ft (nettó) | 97.993.152 Ft (nettó) |
| 2. | Hévíz Város Önkormányzat | 602.006.849 Ft (bruttó Ft) | 602.006.849 Ft (bruttó Ft) |

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban:

|  | Tag neve | önrész formája | önrész összege | részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hévíz Város Önkormányzat | nem releváns | 0 Ft | 0 % |
| 2. | Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | nem releváns | 0 Ft | 0 % |

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint az információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető állítja össze a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylést és felel a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9

A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

- 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

- 5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

- 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján az országos közút a kiemelt szegélyig, vagy nyílt árok esetén annak külső széléig a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében és közútkezelésében marad, vagy abba kerül át.

- Az Önkormányzat által megvalósított azon projektelemek esetén, amelynél a fejlesztéssel érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában áll, ott minden, a Projekt során beszerzett eszköz, illetve létrejövő dolog és egyéb jog feletti rendelkezés az Önkormányzatot illeti meg, az ilyen beruházás aktiválása az Önkormányzat feladata.

- A beszerzésre kerülő eszközök az adott Tag könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

- A Tagok vállalják az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetésük terhére.

- Amennyiben a beruházás megvalósítása során az Önkormányzat részéről szükséges a Magyar Állam részére vagyont átadni, az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak megvalósítását követően térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyar Állammal vagy bármely képviselőjével szemben semmilyen fizetési igénnyel nem lép fel. Amennyiben a beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Államot, vagy annak képviselőjét bármilyen fizetési kötelezettség (különösen Áfa-fizetési kötelezettség) terhelné, az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ezen fizetési kötelezettség teljesítését a Magyar Államtól és/vagy képviselőjétől átvállalja.

- 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

- 8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

- 9. A Tagok egyéb megállapodásai

9.1. A Tagok rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, a küldemény, irat vagy dokumentum jellege szerint (pl. papír alapú vagy elektronikus) tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek, mint címzettek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

9.2. A Tagok kötelezik magukat arra, hogy a Támogató vagy a Támogató által megbízott, illetve jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek által lefolytatandó ellenőrzésekhez és egyéb ellenőrzésekhez a megfelelő dokumentációt és a szükséges emberi és technikai és infrastrukturális erőforrásokat biztosítják, az ellenőrzésekhez a szükséges segítséget megadják.

## 9.3. A Tagok felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaláért, a tevékenységükre irányadó jogszabályi rendelkezések betartásáért.

9.4. A Tagok kijelentik, hogy a Megállapodás teljesítéséhez szükséges szakmai és pénzügyi erőforrásokkal rendelkeznek, és azokat a Megállapodás teljes időtartama alatt biztosítják.

- 9.5. Tagok rögzítik, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az országos közutak tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a helyi közutak tekintetében az Önkormányzat minősül építtetőnek a jelen megállapodás tárgyát képező Projekt vonatkozásában.

- 9.6. Tagok megállapodnak abban, hogy az állami és az önkormányzati tulajdonú útszakaszokat érintő beavatkozások műszaki és pénzügyi dokumentumokban elkülönítve jelennek meg.

- 9.7 A Magyar Közút a Projekt megvalósítására felhasználható saját pénzügyi forrással nem rendelkezik, így a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeken felül további kötelezettséget a Projekt megvalósításához nem vállal.

  - A Projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást az Önkormányzat a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és saját közbeszerzési szabályzata alapján folytatja le A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közös ajánlatkérőként. A Magyar Közút jogosult a közbeszerzési eljárásba véleményező/bíráló bizottsági tagot delegálni, erre vonatkozóan köteles az Önkormányzat a Magyar Közutat megfelelő időben értesíteni.

  - Az ajánlati felhívást és a mellékletét képező dokumentációt az Önkormányzat a feladást megelőzően köteles véleményezésre megküldeni a Magyar Közút részére. A Magyar Közút az ajánlati felhívásra 7 napon belül tehet észrevételt. Az ajánlati felhívás a Magyar Közút írásbeli jóváhagyása nélkül nem adható fel. Amennyiben a Magyar Közút 7 napon belül nem tesz az ajánlati felhívásra és a dokumentációra észrevételt, az ajánlati felhívás feladható.

  - Az eljárás eredményéről az Önkormányzat az eredmény rendelkezésre állásától számított 5 munkanapon belül köteles a Magyar Közutat tájékoztatni.

  - A közbeszerzési eljárás lefolytatásával felmerülő valamennyi költség, továbbá minden felelősség az Önkormányzatot terheli, ideértve az általa megbízott független hivatalos közbeszerzési tanácsadó díjazását, valamint az esetlegesen kiszabott közbeszerzési bírságot.

  - Amennyiben – eredményes közbeszerzési eljárás esetén - a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár magasabb, mint a támogatás összege, a többletköltséget az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza.

  - Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, és azt követően a Projekt elszámolása tekintetében minden anyagi és egyéb felelősséget az Önkormányzat visel.

  - Az Önkormányzat a lefolytatott közbeszerzési eljárást követő 5 munkanapon belül köteles a teljes közbeszerzési dokumentáció egy másolati példányát a Magyar Közút részére átadni.

  - Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a Projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és saját közbeszerzési szabályzata alapján önállóan folytatja le

9.16 A konzorcium minden tagja vállalja:

- gondoskodik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, a költségek elszámolásához szükséges alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állásáról;

- a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott, záradékolási kötelezettséggel érintett dokumentumokat a projekt regisztrációs számának (TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007), és az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveg feltüntetésével záradékolja;

- a projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését: a projekthez kapcsolódóan elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését, és a projektdokumentáció megőrzését 2027.12.31-ig;

- amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, akkor a közbeszerzési eljárás lefolytatása során figyelembe veszi a támogatói intézményrendszer előírásait és útmutatóit, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezete szerint járnak el, a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért a konzorciumi tag felel, bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogsértés, illetve szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség az érintett konzorciumi tagot terheli.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok összeghatártól függően a Keszthelyi Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| Konzorcium Vezetője .............................................. Papp Gábor polgármester; Szintén László közgazdasági osztályvezető Hévíz Város Önkormányzat P.H. Aláírás dátuma: …………………………… | Konzorciumi Tag .............................................. Papp László vezérigazgató ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. P.H. Aláírás dátuma: ………………………… |
| --- | --- |

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |

A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.