|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Olt István Telefon: 83/500-841 E-mail: olt.istvan@hevizph.hu Ügyszám: VFO/ 2018 | Tárgy: Kivitelező kiválasztása hévízi termelői piac fejlesztése építési, felújítási munkálatainak elvégzésére |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2012. (III. 27.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti Hévíz, Széchenyi utca (1621, 1623 és 1624/3. hrsz. alatti ingatlanon működő „Hévízi Termelői Piac”fejlesztése építési, felújítási munkáinak közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2018. február 23. |
| Jelen vannak: | - Dr. Keserű Klaudia jogász - Olt István városfejlesztési osztályvezető - Szintén László közgazdasági osztályvezető - Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Olt István városfejlesztési osztályvezető 3. Szintén László közgazdasági osztályvezető 4. Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Papp Gábor Polgármester |
| Előkészítés: | A beszerzés mennyisége és műszaki leírása a kivitelezési tervdokumentáció szerint Az építési beruházás becsült értéke: nettó 150 millió - Ft. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXXVII. törvény 111. §–a alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a CPV kód által meghatározott tervezési szolgáltatásokra. A hatályos beszerzési szabályzat alapján 5 ajánlattevőnek kerül kiküldésre az ajánlattételi felhívás. |
| Becsült érték: | a nettó értéke előzetes felmérés alapján 150 000 000 ,- Ft |
| Piackutatás: | A feladat elvégzéséhez jó kivitelezési színvonalat biztosítani tudó, jó audittal, valamint megfelelő kapacitással/erőforrásokkal rendelkező vállalkozó megbízása indokolt. |
| Fedezet: | A vállalkozói díj kifizetésére fedezetet Hévíz Város Önkormányzata a „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című és TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosító számú projekt keretén belül európai uniós forrásból biztosítja. |
| Fizetési feltételek | A teljesítés során egy előleg számla, három résszámla és a végszámla nyújtható be. Az előlegszámla a végszámlában kerül elszámolásra. - előleg számla a munkaterület átadás –átvételt követően a vállalkozói díj 5%-a erejéig nyújtható be,15 napos fizetési határidővel 1. részszámla esedékessége: általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, 2. részszámla esedékessége: általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %- át elérő megvalósult teljesítés esetén, 3. részszámla esedékessége: általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75 %- át elérő megvalósult teljesítés esetén. Végszámla: Vállalkozó a végszámla benyújtására a kivitelezési szerződés 100%-os teljesítettsége esetén jogosult. A végszámla kibocsátásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése szerint a teljesítésigazolás kiadása. A Megrendelő részéről a (rész)teljesítés ellenértéke a szerződésszerű (rész)teljesítést követően, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő (rész)számla (és mellékletei) Megrendelő általi kézhezvételét követően 15 napon belül, forintban, átutalással kerül kiegyenlítésre. |
| Beszerzési stratégia | Meghívni javasolt ajánlattevők, akik adataink szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek: 1) Vajda- Ép Kft.. 8741 Zalaapáti, Jókai u. 141/b Ügyvezető: Vajda József értesítés: bau-szolg@t-online.hu 2) HETTYEI –Ép. Kft. 8330 Sümeg, Mihályfai u. 31. ügyvezető: Hettyei Norbert értesítés: info@hettyei-ép.hu 3) VÍGHÉP-BAU Kft.. 8371 Nemesbük, Hegykapu utca 15. ügyvezető: Vígh Zsolt értesítés: vighép.bau@gmail.com 4) HOMELAND Kft. 8900 Zalaegerszeg, Báthori István u. 2 ügyvezető: Kónya Zoltán értesítés: homeland@homeland.hu 5) FITOTRON System Kft. 8360 Keszthely, Erzsébet Királyné útja 60. ügyvezető: Borsos Barna, Borsos Balázs értesítés: pinus1@t-online.hu Mind az öt cég kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy építés kivitelezési tapasztalattal rendelkeznek, képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi hátterük komoly, szerződéses és fizetési fegyelmük, jó hírnevük közismert. Ezek a cégek alkotják azt a potenciális ajánlattevői kört, akik felkérése az ajánlattételre minimalizálja a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, kiszűri pl. a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítókat, csődveszélyt, ezért a fentiek meghívása javasolt. A cégek közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) díjkülönbség közöttük, viszont meghívásukkal kiküszöbölhető a túlzottan alacsony áron történő vállalás, és a nem- vagy nem megfelelő minőségű teljesítés. |
| Ajánlati felhívás | A vállalkozói szerződés tervezet alapján a munka elkészítésének határideje a szerződéskötést követő 5 hónap. Az ajánlattételi határidő 2018.március………. |
| Ajánlati dokumentáció | kivitelezési tervdokumentáció az ajánlattételi felhívás melléklete egyéb dokumentáció nem készült. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján | a munkacsoport 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Olt István városfejlesztési osztályvezető 3. Szintén László közgazdasági osztályvezető 4. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése | Papp Gábor polgármester |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás hirdetmény feladása/megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása | 2018. március hó, Polgármester utasítása szerint |
| 4. | Kiegészítő tájékoztatás/helyszíni konzultáció | nem releváns |
| 5. | Ajánlatok bontására meghívottak | Bírálóbizottság tagjai |
| 6. | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől | 2018. április ….. Bírálóbizottság jóváhagyásával: |
| 7. | Kizárás, érvénytelenné nyilvánítás | Bírálóbizottság |
| 8. | Tárgyalás | nem releváns |
| 9. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése | Bírálóbizottság tagjai |
| 10. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala | Képviselőtestület |
| 11. | Szerződéskötés | Csongrádiné Olasz Sára referens előkészítő, aláírás Papp Gábor polgármester Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés megküldését követ 6. napon. |
| 12. | Szerződés teljesítése | a szerződés aláírását követő 5. hónap. |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják az előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Olt István városfejlesztési osztályvezető |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Szintén László Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Keserű Klaudia jogász a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |
| …………………….. |  |  |  |
| Papp Gábor polgármester |  |  |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzat (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által

Zrínyi utca belterületi szakaszának felújítási terve

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 44. §-ában és a Ptk. 2:47.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2018. március ……

…………………………………………….

aláírás