ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 30-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című pályázat határidő hosszabbítás

Az előterjesztő:		Papp Gábor polgármester

Készítette:			Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta:		Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.3-15-ZA1 Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be a „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében a hévízi piac megújítása érdekében” címmel. A pályázat támogatásban részesült, melynek keretében szükséges az állami ingatlanokon végzett beruházásokhoz a tulajdonviszonyok rendezése. A projektet támogatási összege 241 750 000 Ft, míg a támogatási intenzitás 100%.

A beruházással érintett ingatlanok részben önkormányzati, részben DRV Zrt., részben pedig állami tulajdonban vannak. A hévízi termelői piac üzemelése már több, mint 10 éve, 2009. január 21. óta bérleti szerződés keretében biztosított, melyet a DRV Zrt. - vel kötött az önkormányzat. A bérleti szerződés meghosszabbítása megtörtént, mely 2029. február 1-ig meghosszabbításra került, figyelembe véve az általános pályázati útmutató feltételeit. Azonban a felhívás alapján kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történhet megvalósítás, ezért egyedi kérelem keretében a tulajdonviszonyok rendezése megtörtént. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési tanácsadóval, és a műszaki ellenőrrel a szerződéseket megkötöttük, előkészítve a közbeszerzési eljárást és a beruházás megkezdését. A tulajdonviszonyok rendezése miatt szükséges volt a támogatási szerződés hosszabbítása 2019.12. 31-ig, illetve a mérföldkövek módosítása. A módosítási kérelem 2019. április 30.-án benyújtásra került, mely 2019. 05. 09.-én hatályba lépett, amelyről a Magyar Államkincstár a 2019. május 10-én kelt, az EPTK elektronikus felületen megküldött IKT-2016-619-I1-00000088/0013 iktatószámú levelében tájékoztatta az önkormányzatot.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján utólagosan elfogadja, a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében a hévízi piac megújítása érdekében” című projekt támogatási szerződés hosszabbítását 2019.12. 31-ig.

Felelős:	Papp	Gábor polgármester

Határidő:	2019. május 30.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | ügyintéző |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |