ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. augusztus 1-ei nyilvános ülésére

Tárgy: 		Nagyparkoló-tér nyugati oldal szennyvíz gerinc-vezeték kiépítése

Az előterjesztő:	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István Városfejlesztési osztályvezető

Vasas Ottó városfejlesztési és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból látta: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A nagyparkoló tér felújításának megvalósítása folyamatban van, a munkálatok a nyugati üzletsor előtt tartanak.

A felújítás megkezdése előtt az üzlettulajdonosokkal és bérlőkkel történt egyeztetések során már felmerült a 902/18 – 902/29 hrsz. közötti szennyvíz elvezetés nehézsége, melyet a tulajdonosok korábban saját maguk építettek ki, de akkor megoldottnak tartották.

Időközben a rendszer túltelítettsége, kis keresztmetszete és kora miatt folyamatos problémát okoz több üzletben, nem ritka a szennyvíz feltörése sem az északi üzletekben.

Így a tulajdonosok a múlt hónapban azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy végleges megoldást szeretnének, egy új csapadékgerinc kiépítésével közterületen.

Az előzetes vázlattervek elkészítését követően (1. melléklet) egyeztettünk a Drv Zrt. szakembereivel, akik elfogadhatónak tartják az új gerincvezeték nyomvonalát.

A továbbiakban az extrém időjárásra való tekintettel és egy új szennyvízgerinc kiépítésével egy időben indokoltnak látjuk a Pannonway Kft. szakembereivel egy kiegészítő csapadékgerinc vezeték letételét az érintett üzletek elé, melyet közvetlenül a meglévő főgerincre kötnénk, a jelenlegi ereszlefolyókat bekötve, a tervezett rácsos folyókákkal párhuzamosan.

Az előzetes tervezői költségbecslések alapján 11 millió forint +Áfa szükséges a tervezett feladatok elvégzéséhez.

A megvalósítási feladatok lebonyolításával Hévíz Város Önkormányzat a Gazdálkodó és Műszaki ellátó szervezetét kéri fel, a költségek biztosítása mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyparkoló tér nyugati üzletsor előtti szennyvíz gerinc kiépítését az előterjesztés és melléklete szerint jóváhagyja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a szennyvíz gerincvezeték kiviteli terveinek elkészítését és új szennyvíz gerincvezeték csatorna kiépítését a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet 17. sora (általános tartalék) terhére nettó 11.000 ezer+ áfa,  bruttó 13.970 ezer Ft összegben.

- A Képviselő-testület felkéri a feladat elvégzésére a Gazdálkodó és Műszaki ellátó szervezetét, a 2. pontban szereplő előirányzat átadásával.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2019. augusztus 5.

3.

Mellékletek

4.

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István Vasas Ottó | városfejlesztési osztályvezető városfejlesztési és beruházási ügyintéző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|  |  | - | - |