HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. június 30-ai rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

120/2023.  (VI. 30.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása projektben, a projektvezető Magyar Turisztikai Ügynökséget felkéri, hogy az irányító hatóság előtt – soron kívül – kezdeményezzen támogatási szerződés módosítást a tárgy szerinti projekt fizikai befejezési határidejének 2023. július 31-re, és pénzügyi elszámolási határidejének 2023. augusztus 31-re történő módosítására, a projekt forrásának biztosítottsága érdekében.

- A Képviselő-testület az 1. pont szerinti támogatási szerződés módosítás esetén, felhatalmazza a polgármestert, hogy póthatáridő tűzése nélkül szólítsa fel a kivitelezést végző Fitotron – System Kft-t a vállalása szerinti munkák felgyorsítására és mielőbbi befejezésére.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	1. pontra azonnal

Hévíz, 2023. június 30.

(dr. Tüske Róbert) sk.				  (Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2023. július 3.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet