ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017 március 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: DRV. Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv tárgyalása 2017- 2031 időszakra

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Képviselő–testülete a 216/2016.(IX.8.) határozatával döntött a DRV_V_212 ivóvízhálózat fejlesztésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2017 – 2031 időszakra vonatkozóan.

A DRV 2017. március 24-én érkezett 664431-17-8/2017 számú levelében ismételt közreműködést kért, és megküldte a szennyvíz szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó DRV_S_211 számú fejlesztési tervét, melynek elfogadtatásához sürgősen, meghatalmazást és képviselő testületi határozatot vár.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §- a arról rendelkezik, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint beruházási terv. A DRV. a gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz előző év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtotta, de a Hivatal jogi értelmezését megismerve, új engedélyezési eljárást kezdeményezett, melyhez szükséges az Önkormányzatok közreműködése.

Hévíz Város közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltatás feladatát a DRV Zrt. látja el. A hévízi víziközmű-szolgáltatás vagyonelemei állami illetve önkormányzati tulajdonban vannak, a szolgáltatás az Önkormányzat és a DRV Zrt között hosszútávra kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében zajlik.

A víziközmű-üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi környezet átalakulása – különösen a gördülő fejlesztési tervre és a víziközművek üzemeltetéséért az ellátásért felelőst megillető használati díj felhasználásának igazolására vonatkozó rendelkezések – szükségessé tették a bérleti-üzemeltetési szerződés egyes rendelkezéseinek pontosító értelmezését. Erre tekintettel a Magyar- Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott bérleti-üzemeltetés szerződés rendelkezéseit egyébként nem érintve, a bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását a Képviselő-testület a 178/2016. (VI.30.) határozatával elfogadta és aláírásra került.

Megállapodtunk abban, hogy az üzemeltetésbe adó Önkormányzat a gördülő fejlesztési terv elfogadásával egyidejűleg a benne szereplő, az első (operatív) évre vonatkozó beruházások, felújítások és pótlások teljes körű teljesítésével az üzemeltetőt DRV Zrt.-t bízza meg, a munkálatok elvégzését az üzemeltetőtől megrendeli.

Egyúttal vállaltuk, hogy minden évben, a gördülő fejlesztési terv elfogadásával egyidejűleg az önkormányzati határozatban gondoskodik a gördülő fejlesztési tervben foglalt beruházások, felújítások és pótlások teljes körű teljesítésére vonatkozó megbízás és megrendelés megadásához szükséges képviselőtestületi felhatalmazásról.

A DRV Zrt. ennek megfelelően elkészítette és megküldte a települési és térségi vízi közmű rendszer 2017-2031. évi beruházási-felújítási és pótlási tervdokumentációját a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében, felsorolva mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint ütemezték, a szolgáltatásra várható hatások figyelembe vételével.

A megküldött terv az önkormányzatunk területén lévő állami tulajdonú vízi-közművekre vonatkozik, de a kapcsolódó önkormányzati bővítmény alapján a vízi közmű rendszeren kialakult vegyes tulajdon miatt az önkormányzat is véleményezésre jogosult.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CCIX törvény 2016. július 4-én hatályba lépett módosítása értelmében a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű – rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a 18.§ szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017 július 1-jén a magyar államra száll.

A magyar államot képviselő MNV Zrt. megbízást adott a DRV rt.-nek arra, hogy a fenti szabály keretei között a víziközmű vagyont átvegye. Az átvétel megkönnyítése érdekében 2017 január 27-én kelt nyilatkozattal hozzájárult az önkormányzat a tulajdonában lévő, a DRV Zrt. által 2015. június 30-i fordulónappal készített víziközmű vagyonról szóló vagyonértékelési szakvéleményt a képviselő testület 87/2016.(III.30.) számú határozatával elfogadta.

A gördülő fejlesztésre benyújtott DRV_S_211 számú fejlesztési tervet átvizsgáltuk.

A „Felújításokat és pótlásokat összefoglaló táblázat” a 2017.évi időszakra tervezi a Hévíz Széchenyi utca szennyvízcsatorna bélelését és aknafelújításokat, valamint a Keszthelyi IV. szennyvízrégió csőhidak cseréjét az AR-1 és AR-2 jelű átemelők átvezetéseinél, ami 5 db átvezetést jelent, NA 400 átmérőben 96fm hosszban, továbbá havária eseményekre elkülönített kerettel számol.

A következő évekre nincs konkrét meghatározás, a Hévíz térségét meghatározó felújításokra.

A „Beruházások összefoglaló táblázatában” 2019-re lett tervezve a IV. régió szennyvízelvezetés hévízi elkerülése

A DRV által megküldött határozati javaslat a tervek jóváhagyását tartalmazza és a polgármester felhatalmazását annak a meghatalmazásnak aláírására, melyben meghatalmazza a DRV Zrt-t a DRV_S_211 terv, teljes közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó az önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

Melléklet: a DRV_V_212 ivóvízhálózat fejlesztésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-18421-1-006-01-05 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_211. sorszámú, Ellátásért Felelőse a viziközmű- szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017 – 2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017.április 5.

III.

Bizottsági vélemények

IV.

Mellékletek

- számú melléklet:  DRV_V_212 ivóvízhálózat fejlesztésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv

V.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | témafelelős |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |