ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. augusztus 30-ai rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat támogatási szerződésének megkötése, projekt megvalósítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

A Magyarország Kormányának TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás keretében Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Hévíz, Dr. Babócsay és Zrínyi Miklós utcákat érintő csapadékvíz elvezető csatorna felújítására, melyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 99 999 934 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása történik:

A beruházással érintett közterületek:

-	Zrínyi Miklós utca

-	Dr. Babócsay utca

-	66-os helyrajzi számú levezető árok

A fejlesztéssel érintett területek a nagycsapadékok (főleg a szinte évenként visszatérő villámárvizek) a jelenlegi körülmények között jelentős károkat okoznak.

Az Önkormányzat a pályázatban a közvetlen befogadó és azok előtti szakaszok helyreállítását, szükség szerint bővítését /kiépítését tervezi.

- Dr. Babócsay utca felső szakaszán a csapadékvíz okozta további károk megelőzése.

Tervezett beavatkozások:

- 135 fm hosszon új, zárt rendszerű csapadékcsatorna építése az utca nyugati oldalán: CS-1-0

- A rendezési tervnek megfelelő útszélesítést figyelembe véve, 6,0 m széles útpályát feltételezve, a csapadékgerincet jelenleg a zöldfelület alatt kiépíteni.

- A pontszerű víznyelők eltömődését elkerülendő beton folyóka alkalmazása a nyugati oldalon

- Keleti lejtésű útpálya, valamint az épületkárok miatt a keleti oldalon új víznyelőaknák elhelyezése

- Az új gerincvezeték csatlakoztatása a Derűs-köz előtt, M1 jelű tisztítóaknára.

- Érintett közterületek: HRSZ.: 432; 1556/6; 1552/10; 1552/7; 1551/7

- Dr. Babócsay utca északi szakaszán a csapadékvíz okozta további károk megelőzése.

Tervezett beavatkozások:

- 160 fm hosszon új, zárt rendszerű csapadékcsatorna építése az utca tengelyében: CS-1-2

- A rendezetlen aszfaltos útpálya miatt vonalmenti, 300-as folyókák alkalmazása teljes szélességben, ~ 50 m-ként.

- D100 tisztítóaknák elhelyezése keresztrácsonként, enrgiatörés céljából bukóval.

- Az új gerincvezeték csatlakoztatása a felújítandó Zrínyi Miklós utcai csapadékvíz-elvezető csatornához: CS-1-1.

- D400 terhelésű öntöttvas fedlapok alkalmazása

- Érintett közterületek: HRSZ.: 345; 300

- Zrínyi Miklós utcán, a Dr. Babócsay utcai kereszteződéstől a templomig tartó szakaszon a meglévő csapadékcsatorna kiváltása, méretének növelése. Ezzel a további, csapadékvíz okozta károk megelőzése.

Tervezett beavatkozások:

- 80 fm hosszon a meglévő csapadékvízgerinc újjáépítése, méret növelése: CS-1-1

- A keleti oldalon lévő 2 db, eltömődött és rossz állapotú pontszerű víznyelő újjáépítése

- D100 egy. tisztítóakna, valamint szögletes tisztítóaknák elhelyezése

- Szögletes beton tisztítóaknák építése.

- Az új gerincvezeték csatlakoztatása a felújított Zrínyi Miklós utcai csapadékvíz-elvezető csatornához az 1 jelű meglévő tisztítóaknánál.

- Ikresítés alkalmazása Tubosider-rel földgáz keresztezésnél..

- D400 terhelésű öntöttvas fedlapok alkalmazása

- Érintett közterületek: HRSZ.: 300

- A meglévő nyílt árok újjáépítése, folyamatban lévő rézsűerózió megállítása, árokszelvény rendezése, rézsűgeometria helyreállítása.

Tervezett beavatkozások:

- 90 fm hosszon a meglévő árok beton lapos burkolatának teljes bontása

- Suvadt rézsű eltávolítása

- Árok szelvény módosítása, javítása szükség esetén

- Árok teljes burkolása lehetőleg beton árokelemekkel az elszivárgó víz mennyiségének csökkentése érdekében

- A keleti oldalon lévő 2 db, eltömődött és rossz állapotú pontszerű víznyelő újjáépítése

- Érintett közterületek: HRSZ.: 66

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

- Melléklet:

Támogatói okirat és mellékletei

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete „TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás keretében 99 999 934 forint vissza nem térítendő támogatást nyert, a képviselő-testület a nyertes pályázat alapján a pályázatot megvalósítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatokat a támogatói okirat kiállításához tegye meg, a saját forrás hozzárendelése nélkül a pályázat megvalósításáról intézkedjen.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat kiállítását követően a beszerzési eljárások lefolytatásához, illetve, hogy saját forrás hozzárendelése nélkül a pályázat megvalósításáról intézkedjen.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal és pályázat szerint

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |