ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

2024. szeptember 30-i rendes nyilvános ülésre

Tárgy: Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat projektjeiről, pályázatairól, azok fenntartási kötelezettségeiről

Az előterjesztő:	Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Olt István városfejlesztési osztályvezető

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: jogi szempontból dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázati feladatokat a Városfejlesztési osztály koordinálja. A teendőket egy fő látja el teljes munkaidőben egy megbízásos fő segédletével, ugyanakkor a pályázati és projekt tevékenységeken belül külsős megbízott személyek is közreműködnek (nemzetközi pályázatok).

Hévíz Város Önkormányzat folyamatban lévő projektjei az alábbiak:

GINOP-7.1.9-17-2017-00003	Hévíz Gyógyhely fejlesztése

A projekt keretében végrehajtott fejlesztés keretében a város egy központi teret kap. Hévíz mind a mai napig nem rendelkezik egy olyan, a fürdőhöz, a sétáló utcákhoz és a parkolóhelyekhez közeli központi térrel, amely találkozóhelyként és gyalogos csomópontként funkcionálhatna az itt lakók és a vendégek számára. Jelenleg a történelmi városközpont közvetlen szomszédságában működő buszpályaudvar áthelyezésével és a vele szomszédos magánterület megvásárlásával értékes területek szabadulnak fel, amelyek újra bevonhatók lesznek a belváros szövetébe. A buszpályaudvar áthelyezésével egyben megtörténik a tó környezeti tehermentesítése is.

Az újonnan kialakítandó „főtér” a Deák térből, a mai buszpályaudvar területéből, a gyógyfürdő nyári bejáratának teresedéséből állna össze. Hozzá kapcsolva a Kölcsey utcát, mely a sétáló utcákkal hasonló minőségi burkolatot (összesen min. 6200 m2 térburkolat készülne) és térelemeket kapna (szökőkút, pihenőpadok, köztéri szoborcsoport, stb.) úgy, hogy a fő közlekedési ütőérnek számító Széchenyi utcára nyitva főleg gyalogos forgalom szempontjából összeköttetést létesítsen a közkedvelt termelői piaccal és nagyparkolóval, mely gyalogos sétányokkal megtűzdelt átalakítása is tervezett. Később szerves részévé válna a zöldfelületnek szánt jelenleg parkolóként használt ingatlan. A tér egyik fő eleme a meglévő buszállomás épülete, amely elbontásra került, helyére a tófürdő nyári bejárata irányában elhelyezkedő teresedésre néző szabadtéri színpad, míg az elbontandó épület ÉK-i oldalán egy Travertin mészkő burkolatú nyitott pavilonban elhelyezett ivókút attrakció kerül, ivóvíz és termálvíz ellátással. A téren a Festetics-örökség szimbolikáját visszatükröző központi elemként egy szoborcsoport is elhelyezésre kerül, amely szelfipontként szolgál majd.

Az új főtér kialakítása magával vonzza, a szomszédos Deák és Festetics terek egységbe foglalását. A Kölcsey Ferenc utca csökkentett forgalmú közlekedési folyosóvá tétele, mondhatni sétáló utcává minősítése elektromechanikus süllyedő oszloppal (pollerrel) való lezárása tervezett. Le kell fedni a Kölcsey utca keleti oldalán található csapadékcsatornáját min. 170 m hosszban, bekapcsolva a véráramba a régi elavult járdát. Átalakulva egy minőségi sétánnyá, mely rendezvényekkor elárusítóhelyeknek is otthonként szolgálhat, komoly lendületet adva a szolgáltatóknak, kiszélesíti a hévízi belváros határait, mely így a természethez is szorosabban kapcsolódna, védve azt. A desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges helyi jelentőségű infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek (pl.: étterem, büfé helyiség stb.) a helyszínen rendelkezésre állnak.

A projekt egy része GINOP forrásból valósult meg 2023.12.31-ig, a 2024.01.01-től megvalósuló elemek hazai forrás terhére történnek.

A tervezett megvalósítás: 2019.01.01-2024.12.31 (2025.02.10)

A végleges műszaki tartalomra vonatkozó szerződésmódosítás Irányító Hatóság általi elfogadása jelenleg folyamatban van, benyújtása 2024.08.30-án megtörtént. A projekt költségvetése a szerződésmódosítás keretében módosulni fog.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásra vonatkozóan Irányító Hatóság kiadta műszaki-szakmai tanúsítványát 2024.09.12-én, jelenleg a KFF ellenőrzés van folyamatban.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen

A projekt keretében tervezett a homlokzati nyílászárók cseréje, a tetőszerkezeten ahol szükséges a tetőléc és alátétfólia cseréje a leázás és állagmegóvás végett, padlásfödém és pincefödém hőszigetelése. Az épületvillamossági rendszerek legnagyobb része ~ 40 éves építésű, korszerűtlen, a villamos hálózat üzembiztonsága nem garantálható, az épület részleges épületvillamossági felújítása részben megvalósul. Az épület fűtéskorszerűsítése megtörténik hőszivattyús rendszerrel, kazáncserével és termosztatikus fejek felhelyezésével. A villaépület NY-i oldalán lévő külső burkolt akadálymentes rámpa kétoldali lábazatán téli fagy okozta sérülések, hibák találhatók, mely a burkolatot és lábazati vakolatot szinte teljes hosszban megrepesztette, javítását követően a víz távoltartását a szerkezettől meg kell oldani a további fagyás okozta sérülések elkerülése érdekében. A kialakított rámpa burkolatra felvitt akadálymentes jelzések több helyen kopottak, felújításra szorulnak. Az épületben korábban kialakításra került akadálymentes mosdó. Akadálymentes parkoló kialakításra kerül.

A projekt keretében orvostechnikai eszközök beszerzése is megvalósul.

A végleges műszaki tartalom elfogadása megtörtént Közreműködő Szervezet részéről.

Megvalósítás határideje: 2023.07.01-2025.12.31

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014	Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen

A fejlesztések a város területén több helyen valósulnának meg.

A beruházás központi eleme az Egregyi Szent Magdolna-templom melletti pihenőpont kialakítása. Ehhez kapcsolódóan selfie- és kilátópont, valamint kiszolgáló parkoló kialakítása, ezzel a borturizmus fejlesztése. Az új attrakciók mellett a már régóta tervezett Széchenyi utcai parkoló is megvalósulna, mely a keleti városrész parkolóellátottságát jelentősen képes növelni, ezzel hosszú ideje meglévő hiányosságot szüntetne meg.

Az egregyi domb aljában a Zrínyi utca külterület, észak-dél irányban húzódó zúzottköves szakasza és a domb tetején húzódó Dombföldi út között 2022. elején megvalósításra került a Kálvária projekt, mely az árpád–kori Szent Magdolna templommal együtt a helyi vallásturizmus frekventált helyszíne lehet. Azonban a Kálvária egyelőre nincs fizikális összeköttetésben a Dombföldi úttal, ezzel megszakítva a turisztikai helyszínek körüljárhatóságát, gyalogos összeköttetését.

Az egregyi borturizmus fejlesztése, valamint a vallásturisztikai célpontok összeköttetése szempontjából is kiemelten fontos lenne az egyelőre még hiányzó turisztikai alapfeltételek, az infrastruktúra biztosítása: körüljárhatóság/ komplex sétautak, akadálymentes és normál parkolók, köztéri mosdóblokk kialakítása.

A széles területen elnyúló összeköttetést új pihenőtér létrehozásával érnénk el, a kiszolgálására pedig gépjármű parkolót épülne a templommal szemben található ingatlanra. Az új létesítmények az új és a meglévő turisztikai létesítmények kiszolgálását is biztosítják.

A Széchenyi utca korábbi rekonstrukciója során a városba vezető úton a parkoló létesítése elmaradt. Folyamatos problémát jelent a parkolóhiány, ennek következtében a turisták szabálytalan parkolása. Így a parkoló autóktól a város felé a gyalogos közlekedés veszélyes módon, közvetlenül a Széchenyi utcán, az útpálya szélén valósul meg jelenleg. Tekintettel arra, hogy a természetvédelmi terület és a város védjegyének számító láperdő mellett található területről van szó, kiemelten fontos, hogy a parkolás is biztonságos, kulturált módon történjen. A parkolóterület mellett sétány is kialakításra kerül.

A város keleti részén még zajló vagy mostanában lezárult városi turisztikai fejlesztések (Termelői piac; Gyógyhely; Dr. Schulhof Vilmos sétány, stb.) a jövőben tovább fogják növelni a parkolószükségletet, melyet a „városi nagyparkoló” nem képes teljesen kiszolgálni.

A parkolóhálózat fejlesztése hiánypótló lenne, biztosítaná a környező turisztikai célpontok infrastrukturális alapkövetelményeinek kielégítését.

Élményelemként megtörténik az egykori zsinagóga virtuális valóságként történő megjelenítése, melynek köszönhetően mobilon keresztül megjelenítésre kerül a zsinagóga.

Megvalósítás határideje: 2023.07.01-2026.02.28

A végleges műszaki tartalomra vonatkozó szerződésmódosítás Irányító Hatóság általi elfogadása jelenleg folyamatban van.

Interreg Europe 02C0671 Interreg Europe program keretében DIGITALIZE „Enhancing tourism resilience through digital solutions” címmel, 02C0671

INTERREG EUROPE PROGRAM keretében vezető partnerként „Increasing the resilience of the tourism by creating the framework for the application of digital solutions” (Turizmus fejlesztése digitális megoldások igénybevételével)

A program keretében nemzetközi partnerség került kiépítésre, amely lefedi Európa teljes területét.

Partnerek:

- Hévíz Város Önkormányzat, mint vezető partner

- Bukarest Metropolitan Area Intercommunity

- Fejlesztési Egyesület Partner Románia (Románia)

- Badajoz Megyei Tanács Partner Spanyolország (Spanyolország)

- Almodovar önkormányzat Partner Portugália (Portugália)

- Gemeente Vlissingen Partner Hollandia (Hollandia)

- Rajna-Neckar Regionális Szövetség Partner Németország (Németország)

- Reggio Calabria városháza Partner Olaszország (IOlaszország)

- Alytus District Municipality Administration Partner Litvánia (Litvánia)

Hévíz önkormányzata (Magyarország) a turizmus ellenálló képességének növelése érdekében közös erőfeszítéssel valósítja meg a DIGITALIZE: A turizmus ellenálló képességének növelése digitális megoldásokkal című projektet.

A konzorcium célja a turisztikai ágazat versenyképességének növelése a digitális technológiák integrálásán keresztül. 8 féléves projekt célja a regionális politikák összehangolása a turizmus digitalizációjának és fenntarthatóságának előmozdítására irányuló célkitűzésekkel. A projekt első része a régiók közötti tanulásra összpontosít, és többféle szakmai tevékenységeket foglal magában. A partnerek tanulmányt készítenek az országaikban és régióikban a turizmusban meglévő digitális megoldásokról, és elemzik a jó gyakorlatokat az alkalmazkodóképességük szempontjából.

A partnerek és az érdekelt felek workshopok és találkozók keretében az érintett szereplők megvitatják, elemzik és kidolgozzák javaslataikat, valamint javítják a digitális megoldások szélesebb körű elterjedését célzó szakpolitikai eszközeiket. A DIGITALIZE a digitális eszközök felhasználásával fog foglalkozni a következők javítása érdekében a látogatói élmények javítása, új demográfiai csoportok vonzása, az innováció elősegítése és a fenntartható turisztikai gyakorlatok támogatása. Képessé fogja tenni a részt vevő régiókat arra, hogy alkalmazkodjanak a digitális környezethez, és ezáltal erősítsék turizmusukat.

A projekt második részében a szakpolitikai fejlesztések hatását és eredményeit értékelni fogják, lehetővé téve a következők újraszabályozását és optimalizálását.

Megvalósítás határideje: 2024.04.01-2028.06.30

Duna Régió Program DRP0200793	BeReady

Duna Régió Program  DRP0200793 számú projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      A pályázat keretében kültéri egyedi funkcióval ellátott utcabútorokat (oxigénpontokat) helyeznénk el, magas hőterheltségű és egyben magas látogatottságú térköves tereken, ahol lakossági és vendégigény is felmerült már árnyékos pihenőpont kialakítására

Megvalósítás határideje: 2024.01.01-2026.06.30

Hévíz Város Önkormányzat fenntartási időszakban lévő projektjei:

| Projekt azonosító | Cím | Támogatás összege | Leírás | 5 éves fenntartási időszak vége: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 | Hévízi termelő piac infrastruktúrális fejlesztése | 241 745 000 Ft | Hévíz termelői piacának népszerűségét a kiváló minőségű árujának köszönheti. A fejlesztés célja a piaci körülményeik javítása: a piac megjelenésének javítása, környezetének rendezése, korszerűsítése. A megjelenés javítása és a városképhez való illeszkedés megvalósítása a vásárlók – zömében A projekt keretében a piac kapacitásait növeljük, egyrészt a terület rendezésével, másrészt a már jelenlévő árusok számára is rendezettebb körülményeket, jobb feltételeket biztosítunk. A közösségi terek kialakításával a piac zárva tartása esetén is használható terület alakul ki. A beruházással így hosszútávon biztosítható a helyi termelők megélhetését jelentő piac működését, hazai és külföldi kereslet fenntartását. 1. Többfunkciós használati lehetőségek letisztult megvalósítása • pihenőtér kialakítása • parkoló használata piaci időn kívül, rendezvények idején • kerékpártároló kialakítása 2. Kulturált, hagyományokat tükröző, megfelelő műszaki környezet • pavilon kialakítás • zöldfelület növelése, árnyékolás • közlekedési kapcsolatok rendezése • települési arculathoz igazodó kialakítás • napelemek a működési költségek csökkentése érdekében. A fejlesztés nyomán egy új többfunkciós használatot lehetővé tevő tér jön létre a városban, amely szervesen kapcsolódik a korábbi, belváros kialakítását célzó fejlesztésekhez és Hévíz város megújuló fejlesztéseihez. | 2026.12.06 |
| TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 | Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése | 700 000 000 Ft | A projekt célja Hévíz város déli részének kerékpárosbarát településrésszé fejlesztése annak érdekében, hogy a legfontosabb városi funkciók, turisztikai attrakciók, szolgáltatások kerékpárral egyértelműen, megközelíthetők legyenek. A buszpályaudvar kialakítása: a meglévő alközpont bővítése az ÉNYKK által támasztott előírásoknak megfelelve. A kerékpárút kialakítása: Vörösmarty utcán kerékpárút kialakítása, melynek célja a 2000 egységjármű/nap átlagos forgalmat meghaladó utca esetében irányhelyes kerékpárút megvalósítása, valamint felfestésekkel és forgalomtechnikával az érintett városrészen kerékpárhálózat kialakítása | 2027.12.15 |
| TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 | nagyPARKoló: A Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása a fenntarthatóság jegyében | 200 000 000 Ft | A projekt célja a Hévíz városközpontjában található, a város fő közlekedési tengelye, a Széchenyi utca és a helyi buszpályaudvar (alpályaudvar) között elterülő ún. nagyparkoló tér felújítása, amely közvetlenül a hivatalos gyógyhellyé nyilvánított terület határán helyezkedik el. A felújítás nem érinti a parkolási felületeket, azok nagy részét továbbra is meg kívánjuk őrizni. A tér azonban messze nem csak parkoló: számtalan üzlet és étterem található az azt körülvevő sétányokon, nagyobb rendezvények esetében rendezvénytérként is működik és általában véve ez a terület köszönti a Hévízre érkezőket. Ebből kifolyólag meg kívánjuk törni a tér parkoló voltát a zöldfelületek minőségi és mennyiségi növelésével és a zöldfelületekbe ágyazott, azokhoz kapcsolódó sétányok kialakításával: túl kívánunk lépni a parkolókban megszokott gyep-fa kettősségen alapuló zöldfelületeken, innovatív és egyben esztétikus megoldások telepítését tervezzük, amelyek nem csupán esztétikusak, de a terület mikroklímájára is kedvezően hatnak (pl. esőkertek, többszintes zöldfelületek). A felújítás jelentős városképet javító hatással is bír, amely egyértelműen növeli a hévízi belváros és így általában Hévíz turisztikai vonzerejét. Egy modern európai fürdőváros esetében alapvető elvárás a belvárosi terek lehetőségek szerinti zöldebb tétele, amely esztétikai szempontokon túl a látogatók (és itt élők) komfortérzetét is javítja. A beruházás hozzájárul a kialakult közlekedési viszonyok rendezéséhez, egy átlátható, zöldebb közlekedési infrastruktúra megvalósításához, ami az akcióterületen található funkciók használhatóságának, megközelíthetőségének javításához egyaránt hozzájárul. | 2025.01.06 |
| TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00010 | Kultúrbarangolás Hévízen | 128 130 300 Ft | Az élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása során megvalósul a hévízi kultúrtörténeti - egyháztörténeti sétakör kialakítása –kitáblázás, tájékoztató táblák, a meglévő hévízi applikációk kiegészítése, azokhoz kapcsolódó tartalomfejlesztés, illetve audioguide készítése (kiegészülve a Route4you applikáció vonatkozó elemeivel, amely a fogyatékossággal élők számára teszi könnyebbé a településen belüli közlekedését és teszi elérhetővé a turisztikai attrakciókat). A projekt „stációi” az alábbiak: • A város tulajdonában lévő, a Festetics-hagyaték részét képező Krisztus festmény restaurálása majd elhelyezése a Hévízi-tó közvetlen közelében, a belváros szívében. • Szentlélek Templom, amely a város legnagyobb temploma és ahol számos kultúrtörténeti emlék került elhelyezésre: a templomi szentély falán található kereszt torzó 200 éves műkincs, mely adományként került a templomba. Az oltáron találhatóak a bronz Krisztus, valamint Magyarok Nagyasszonya szobrok, míg a falakat tűzzománc képek ékesítik. • Árpád-házi Szent Erzsébet templom Egregyen. • Szent Magdolna Árpád-kori templom, a hozzá kapcsolódó temető és az újonnan kialakításra kerülő Kálvária az egregyi domb oldalán. Olyan kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztés valósult meg, amely mind hévízi, mind térségi viszonylatban hiánypótló jellegű, de egyben jól illeszkedik a térség sokszínű kulturális turisztikai kínálatához. Helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése történik. A fejlesztés gazdasági hatásaként az útvonalon a turisztikai szolgáltatások megjelenését és fejlődését várjuk, amellett, hogy a városrész, ismertsége és látogatottsága növekedésének köszönhetően szervesebben kapcsolódhat a központi maghoz. | 2028.11.30 |
| GINOP-7.1.6-16-2017-00004 | Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése | 99 998 575 Ft | Kültéri kiállítótér kialakítása a megújuló Festetics sétány mentén. A közlekedési felületek megújítása és a látogatótérként való hasznosításhoz szükséges térrendezés. A célcsoport igényeihez idomuló élmény érték növelő attrakciók megvalósítása. Modern, 21. századi, élményalapú látványelemekkel gazdagított, interaktív kiállítási tematika kialakítása. Komplex látogatómenedzsment kialakítása. Kültéri múzeumpedagógiai egység. Projektet bemutató applikáció letöltése. 2 db tájékoztató tábla kihelyezése, amelyek 6 nyelvi mutációban tartalmazzák az információt. A Festetics sétány kivitelezése megvalósult, az interaktív kiállítás kihelyezése megtörtént. |  |
| GINOP-7.1.9–17-2018-00015 | A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem | 634 284 516 Ft | A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a GINOP-7.1.9-17. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be a Festetics-örökség megőrzése céljából, amely projekt elemeit azok az egykori Festetics-tulajdonú helyszínek alkotják, melyek ma turisztikai jelentőséggel bírnak vagy a jövőben azzá tehetők. A projektet a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint konzorcium vezető egyrészt Hévíz Város Önkormányzatával konzorciumban tervezi megvalósítani, legnagyobb beavatkozást Hévíz városában tervezik a Dr. Schulhof Vilmos sétány megújításával. Hévíz Város Önkormányzat konzorciumi partnerre esőt támogatási összeg 634 284 516 Ft. A támogatási intenzitás 100%. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a támogatási szerződés hatályba lépett. A projekt célja a Hévízi Gyógytó körüli sétány kialakítása, tematikussá tétele az alábbi tevékenységekkel: Tervezett felújítások és fejlesztések az alábbiak • Meglévő szökőkút felújítása • Zenepavilon • Csodálatos halszaporítás c. festmény elhelyezése, bemutatása • Térkőbe helyezett ugróiskola • Ülőpadok • Pergola rekonstrukciója • Szárnyas kerub szobrok alapzatának helyreállítása • Egyéb utcabútorok elhelyezése • Csapadékvíz-elvezetés • Térvilágítás • Öntözőrendszer, kertépítés • Sétányok, járdák és fürdő előtti tér burkolása. | 2028.09.28 |
| TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 | TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen | 59 018 584 | Hévíz Város környezetének javítása különösen fontos a világhírű Hévízi Gyógytó megőrzése kiemelt feladat mind a települési, mind országos szinten. A jelen projekt célja a megelőzés, a projekt által érintett területen csapadékvíz károk elleni védelemhez szükséges infrastruktúra létrehozása, az érintett területeken a csapadékvíz elvezetés megoldása. Ezáltal biztosított a lakossági, valamint az önkormányzati vagyon védelme is. További célja a jelentős turisztikai forgalommal bíró településen a rendezett városkép biztosítása. A projekt megvalósítása megtörtént, a fenntartási időszak folyamatban van. | 2028.11.30 |
| GINOP-7.1.6-16-2017-00004 | Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése | 99 998 575 Ft | Kültéri kiállítótér kialakítása a megújuló Festetics sétány mentén. A közlekedési felületek megújítása és a látogatótérként való hasznosításhoz szükséges térrendezés. A célcsoport igényeihez idomuló élmény érték növelő attrakciók megvalósítása. Modern, 21. századi, élményalapú látványelemekkel gazdagított, interaktív kiállítási tematika kialakítása. Komplex látogatómenedzsment kialakítása. Kültéri múzeumpedagógiai egység. Projektet bemutató applikáció letöltése. 2 db tájékoztató tábla kihelyezése, amelyek 6 nyelvi mutációban tartalmazzák az információt. A Festetics sétány kivitelezése folyamatban van. | 2025.05.01 |
| MFP-UHK/2021. | Zrínyi utca külterületi szakasz felújítása | 39 436 315 Ft | Hévíz 021/2 hrsz-ú ingatlanon zúzottköves útpálya kialakítása, kivitelezés | 2027.06.24 |
| MFP-OKE/2020. | Önkormányzati kerékpárutak építése | 49 953 418 Ft | Sport sétány / Effinger K. utca kerékpárutak építése, kivitelezés, Közvilágítás építése, kivitelezés | 2028.09.08 |
| MFP/ÖTIFB/2024/TKIF | MFP temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése | 5 999 988 Ft | Aszfalt burkolatú feltáróutak építése, kivitelezés, 24 férőhelyes urnafal építése, kivitelezés | 2029.06.30 |
| TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 | Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, és Hahót településeken | 80 952 980 Ft | A pályázat kapcsán a Zala Megyei Önkormányzat vezette konzorcium tagjai a területileg érintett települési önkormányzatok, Hévíz, Keszthely és Hahót települések, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Hévíz városa esetében a fejlesztések egy eddig hiányzó szakaszon pótolnák a biztonságos és gyors kerékpáros közlekedés lehetőségét. A kialakítandó kerékpárút a szomszédos Cserszegtomaj közigazgatási területén lévő Dobogómajort kapcsolná be a település kerékpáros körforgásába. Dobogómajor nagyszámú vendégéjszakával és jelentős munkaerő felvevő képességekkel bír. Jelenleg Hévíz városát Dobogómajorból gyalogszerrel nem, míg kerékpárral csak a balesetveszélyes 71-es főúton tudják megközelíteni az ide látogatók és dolgozók. A beruházás által javulni fog mind Hévíz, mind pedig Dobogómajor „egészséges”, környezetbarát és biztonságos úton való megközelíthetősége. A beruházás kapcsolódik egy korábban elkészült Hévíz-Alsópáhok kerékpárúthoz, annak folytatásaként Dobogómajoron keresztül biztonságosan, a 74-es számú főút elkerülésével elérhető lesz Cserszegtomaj, valamint Keszthely-Kertváros is, így akár a környező településekről ezen két területen – Hévíz és Dobogómajor - található munkalehetőségek mindegyike jobban megközelíthetővé válik, javítván magával a beruházással a munkaerő mobilitást, illetve ezen túl új turisztikai desztináció elérését teszi lehetővé. | 2028.12.31 |

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati Javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat projektjeiről, pályázatairól, azok fenntartási kötelezettségeiről beszámolóról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: 	Papp Gábor

Határidő: 	azonnal

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Olt István | városfejlesztési osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |