Szám:  370 /2009.             		                                                              …... sz. napirend

# Előterjesztés

# Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. január 29.-i

ülésére

Tárgy:  	Városközpont rehabilitációs projekt I. ütem 2. fordulójának előkészítéséből adódó feladatok, ajánlati felhívások kibocsájtása, projektfejlesztési útvonalterv jóváhagyása.

Az előterjesztést készítette:         Babics Tamás  köztisztviselő

Dr. Fendrik Gyula jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalta:   Településfejlesztési,Természet-és Környezetvédelmi

Bizottság,

Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság,

# A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

# Törvényességi észrevétel: nincs

# Előterjesztő:

Vértes  Árpád

polgármester

I.

Tárgy és tényállás

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Hévíz Város Önkormányzata által benyújtott „A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” c. pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 489.882.746 Ft támogatási összeggel, 671.314.800 Ft összköltséggel támogatásra érdemesnek ítélte.

A Regionális Fejlesztési Programok Irányító  Hatóságának vezetője közölte,  hogy a pályázat első fordulós értékelése során a Bíráló Bizottság az alábbi feltételeket határozta meg:

- A projekt összköltsége csökkentésre került 47.908.000 Ft-tal, mivel a betervezett hidrofobizáló bevonószer költsége nem indokoltható, a betervezett projekt menedzsment költsége 2.000.000 Ft-tal, mivel azt magasnak találta a bíráló bizottság, a Gyöngyvirág köz tulajdoni lap szerinti térmértéke kevesebb, mint ahogy a pályázatban kalkulálták, ennek költségkülönbözete 630.000 Ft, szintén levonásra került.

- Be kell mutatni, hogy a projekt eredményeként az akcióterületen, milyen magántőke által megvalósított gazdasági célú tevékenység, beruházás valósul meg.

- A Bíráló Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy az első forduló során megítélt támogatás csökkentésre kerülhet, amennyiben a II. fordulóban az engedélyes tervek alapján benyújtásra kerülő részletes árajánlatok, költségvetések nem támasztják alá a pályázatban feltüntetett költségeket.

Az Irányító Hatóság vezetője közölte továbbá, hogy az első fordulón sikeresen túljutott projekt  II. fordulóban történő támogatásának további feltétele a projekt fejlesztése, a projekt időben történő, megfelelő kidolgozottsága és minősége.

A két forduló között a projektfejlesztés egy előre meghatározott útvonalterv mentén halad, melyet a közreműködő szervezet közösen dolgoztunk ki.

A pályázat II. fordulójában végrehajtandó projektfejlesztés feladatairól és azok lehetséges határidejéről, személyes egyeztetést folytattunk le a Közreműködő Szervezet szakembereivel. Az egyeztetést követően elkészítettük a projektfejlesztés végleges útvonaltervét, és azt január 20-ára  - a megadott határidőre – jóváhagyásra megküldtük a közreműködő szervezet vezetőjéhez.

(A projektfejlesztési útvonaltervet az előterjesztéshez 2. sz. mellékletként csatolom.)

A pályázat II. fordulójában részvételünk előfeltétele a projektfejlesztési útvonaltervben foglalt feladatok teljesítése és az ott megadott határidők betartása.

A tervben meghatározott feladatok és határidők teljesítésének elmulasztása esetén a támogatás odaítélésére vonatkozó döntés érvényét veszíti.

A projektfejlesztési tervben a feladatok végrehajtására két határidő, 2009. április 30-a, illetőleg 2009. június 30-a került megjelölésre. Ez utóbbi a projektfejlesztés végső határideje.

A projektfejlesztés útvonaltervében meghatározott feladatok végrehajtása után – várhatóan 2009. augusztusában – kerülhet a pályázat ismét a Bíráló Bizottság elé, majd a Regionális Fejlesztési Ügynökség Programirodájának kedvező döntését követően kerülhet sor a  Támogatási Szerződés megkötésére.

A projektfejlesztés  legfontosabb feladatai:

- a projekt tartalom véglegesítése,

- projektmenedzsment megtervezése- feladat leosztás és feladat meghatározás,

- költségvetés véglegesítése, a költségvetést alátámasztó árajánlatok beszerzése, aktualizálása,

- Akcióterületi Terv véglegesítése,

- rendezett tulajdoni viszonyok bemutatására szolgáló dokumentumok benyújtása,

- engedélyezési tervek beszerzése, engedélyezési eljárások lefolytatásának kezdeményezése,

- teljes pályázati dokumentáció összeállítása, és a pályázathoz szükséges egyéb dokumentumok beszerzése,

- kulcsindikátorok meghatározása, kidolgozása,

- Bíráló Bizottság feltételeinek teljesítése,

- Nyilatkozat, hogy az I. pályázati fordulóhoz képest milyen eltérések vannak a műszaki tartalomban,

- környezeti hatástanulmány elkészítése – amennyiben szükséges.

Amint az az előzőekből kitűnik, a projektfejlesztés, majd a  támogatási szerződés megkötését követően  projekt megvalósítása – az EU-s szabályoknak megfelelő eljárásrend szerint – összetett, többféle szakértelmet (műszaki, jogi, pénzügyi, stb.) igénylő és szakmai gyakorlatot feltételező többszereplős feladat.

Mind a projektfejlesztéshez, mind pedig annak megvalósításához szükséges a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőiből létrehozott projektmenedzsment mellett külső szakértők igénybevétele. A hivatali dolgozókból álló projektmenedzsmentet az I. fordulós pályázatban megneveztük. A projektmenedzsmentbe felvett köztisztviselők a projektfejlesztéssel, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladataikat munkaköri feladataik ellátása mellett teljesítik.

A projektfejlesztést segítő szakértői feladatok körébe tartoznak: a projektfejlesztés segítése, a támogatási szerződés megkötéséig folyamat tanácsadás; a Regionális Fejlesztési Ügynökség megállapításainak átvezetése a pályázati dokumentációkon, költségvetésen és a pályázati adatlapon; a költségvetés véglegesítése, részletezése; megvalósíthatósági tanulmány véglegesítése; II. fordulós projekt adatlap kitöltése; kulcsindikátorok kidolgozása, módosítása; Akcióterületi Terv véglegesítése; projektmenedzsment megtervezésének dokumentálása; költség-haszon elemzés véglegesítése; teljes pályázati dokumentáció összeállítása; segítségnyújtás a támogatási szerződés megkötésében.

A projektfejlesztés keretébe tartozó további feladatokat, különösképpen az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyezési eljárások kezdeményezését, költségvetést alátámasztó árajánlatok elkészíttetését, a tulajdonviszonyok tisztázását, a hivatali

köztisztviselőkből álló projektmenedzsmentnek kell elvégezni.  Mielőbb el kell készíttetni a Rózsakert átépítésének  építéshatósági műszaki engedélyezési tervét és árazatlan tételes költségvetését.

Itt kívánom megjegyezni, hogy a pályázat benyújtása előtt megkaptuk a gyalogos övezeti építésügyi hatósági engedélyét, valamint a csapadékvíz elvezetési hatósági engedélyt, és mindkét engedély jogerős.

A projektfejlesztési feladatok részeként el kell készíttetni néhány kisebb jelentőségű, az akcióterületre vonatkozó részterületi – szakmai tervet. Többek között: a zöldterületi – növényesítési, közvilágítási közlekedésszervezési, közterület berendezési és látványtervet is.

A projekt megvalósításához, végrehajtásához és elszámolásához  „a projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások” elvégzésére külső szakértő szervezet igénybevétele szükséges.

A szakértő feladatai lesznek:

- projektmenedzsment munkájának szakmai támogatása, döntések előkészítésében való részvétel,

- a megvalósításban résztvevő vállalkozások (kivitelezők, szállítók, műszaki ellenőr, közbeszerzési és jogi szakértő, könyvvizsgáló) tevékenységének koordinálása;

- a Regionális Fejlesztési Ügynökség kijelölt szakértői és az önkormányzat közötti közvetítés, információk eljuttatása a projekt résztvevőihez, illetve operatív feladatokra bontása;

- folyamatos és rendszeres kommunikáció és információ-áramlás segítése;

- időszaki projekt-előrehaladási jelentések összeállítása, információk begyűjtésének koordinálása;

- a projektmenedzsment mellett részvétel a projekttel kapcsolatos tájékoztatások szervezésében, megvalósításában;

- a projekt keretébe tartozó tevékenységek tervezése, ütemezése;

- a projekt zárásáig monitoring jelentések elkészítése;

- a projekt Regionális Fejlesztési Ügynökség felé történő elszámolhatóságának biztosítása;

- a projekt záró dokumentációjának összeállítása;

- a projekt végrehajtása során felmerülő kérdések tisztázása külső szakértők bevonásával;

- finanszírozási terv készítése, költségoptimalizálás;

- a kivitelezés során felmerülő pénzügyi kérdések tisztázása;

- a támogatási szerződés esetleges módosításának előkészítése, összeállítása;

- a projekt cash flow összeállítása, aktualizálása, az önkormányzat elkülönített könyvelése alapján az optimális likviditás megőrzése érdekében;

- támogatási előlegek lehívásának előkészítse, dokumentáció összeállítása;

- az egységes  projekt dokumentáció folyamatos kezelése, összeállítása a projekt zárását követően áttekinthető és ellenőrizhető formában történő átadása;

- a projekt megvalósítása után időközönként szükséges monitoring jelentés elkészítése.

A tervezés, a külső szakértők, illetőleg a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához  szükséges pénzügyi forrásokat  a projekt költségvetésében előirányzatként megterveztük.  A projektmenedzsmenti feladatokra tervezett nettó 8 millió Ft-os előirányzatát a Programirányító Hatóság vezetője 2 millió Ft-tal csökkentette.

A projektfejlesztést segítő szakértői tevékenység költségét az önkormányzat költségvetéséből kell finanszírozni.

A tervezők, külső szakértő, szakértői szervezetek  kiválasztása – miután a várható vállalkozási, tervezési díjak nem érik el a közbeszerzési törvényben előírt értékhatárokat – egyszerű közbeszerzési eljárás keretében lebonyolíthatók.

A projektfejlesztési és projektmenedzsmentet segítő szakértői feladatokra, továbbá a Rózsakert átépítése építéshatósági engedélyezéséhez szükséges műszaki terv és árazatlan tételes  költségvetés tervezői feladataira az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt összeállítottuk. Az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt elkészítettük.

(Az ajánlati felhívásokat az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolom.)

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” című pályázatról, annak támogatásáról és a Bíráló Bizottság feltételeiről szóló tájékoztatást elfogadja. Tudomásul veszi a projektfejlesztés szükségességét és a projektfejlesztésre készített útvonaltervet, az abban meghatározott feladatokkal és határidőkkel.

Felkéri Vértes Árpád polgármestert, hogy a projektfejlesztési útvonaltervben meghatározott feladatok teljesítéséről, az abban meghatározott határidőket követő képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást.

Felelős: 	Vértes Árpád polgármester

Határidő:  	2009. május 15.

2009. július 15.

- A képviselő-testület jóváhagyja a Rózsakert átépítésének hatósági engedélyezéséhez készítendő engedélyezési terv és a költségvetés elkészítésére beterjesztett Ajánlati felhívást. Ugyancsak elfogadja a projektfejlesztés és a projektmenedzsmentet segítő szolgáltatásra beterjesztett Ajánlati felhívást.

Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlati felhívások kibocsátásáról  és a beérkezett ajánlatok döntésre történő előkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: 	Vértes Árpád  polgármester

Határidő:  	2009. január 28.

III.

MELLÉKLETEK:

- sz melléklet: ajánlattételi felhívások

- sz. melléklet: útvonalterv

1. sz. melléklet

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-800. Fax.: 83/500-801.

###### -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### ajánlattételi felhívás

a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja alapján

egyszerűsített közbeszerzési eljáráshoz

- Ajánlatkérő neve, címe, levelezési címe, telefon és telefax száma: Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1., levelezési cím: 8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1., telefon: 83/500-800, telefax: 83/500-801.

2) A közbeszerzés tárgya: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Hévíz Város Önkormányzata által benyújtott „A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” c. pályázat II. fordulójára a projektfejlesztési feladatok ellátása, továbbá a projekt megvalósításához, végrehajtásához és elszámolásához „projektmenedzsmentet támogató szolgáltatások” elvégzése.

a) Projektfejlesztés

b) Projektmenedzsmentet támogató szolgáltatások

3) Közbeszerzési feladat leírása:

A projektfejlesztés legfontosabb feladatai:

- a projekt tartalom véglegesítése,

- projektmenedzsment megtervezése- feladat leosztás és feladat meghatározás

- költségvetés véglegesítése, a költségvetést alátámasztó árajánlatok beszerzése, aktualizálása,

- Akcióterületi Terv véglegesítése,

- rendezett tulajdoni viszonyok bemutatására szolgáló dokumentumok benyújtása,

- engedélyezési tervek beszerzése, engedélyezési eljárások lefolytatásának kezdeményezése,

- teljes pályázati dokumentáció összeállítása, és a pályázathoz szükséges egyéb dokumentumok beszerzése,

- kulcsindikátorok meghatározása, kidolgozása,

- Bíráló Bizottság feltételeinek teljesítése,

- Nyilatkozat, hogy az I. pályázati fordulóhoz képest milyen eltérések vannak a műszaki tartalomban,

- környezeti hatástanulmány elkészítése – amennyiben szükséges.

A projekt megvalósításával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatok:

- projektmenedzsment munkájának szakmai támogatása, döntések előkészítésében való részvétel,

- a megvalósításban résztvevő vállalkozások (kivitelezők, szállítók, műszaki ellenőr, közbeszerzési és jogi szakértő, könyvvizsgáló) tevékenységének koordinálása,

- a Regionális Fejlesztési Ügynökség és az Önkormányzat közötti közvetítés, információk eljuttatása, illetve azok operatív feladatokra bontása,

- folyamatos és rendszeres kommunikáció és információáramlás segítése,

- időszaki projekt-előrehaladási jelentések összeállítása, információk begyűjtésének koordinálása,

- a projektmenedzsment mellett részvétel a projekttel kapcsolatos tájékoztatások szervezésében, megvalósításában,

- a projekt keretébe tartozó tevékenységek tervezése, ütemezése,

- a projekt zárásáig monitoring jelentések elkészítése,

- a projekt elszámolhatóságának biztosítása,

- a projekt záró dokumentációjának összeállítása,

- a végrehajtás során felmerülő kérdések tisztázása, akár külső szakértők bevonásával,

- finanszírozási terv készítése, költségoptimalizálás,

- a kivitelezés során felmerülő pénzügyi kérdések tisztázása,

- támogatási szerződés esetleges módosításának előkészítése,

- a projekt cash-flow összeállítása, aktualizálása, az Önkormányzat elkülönített könyvelése alapján,

- támogatási előlegek lehívásának előkészítése, dokumentáció összeállítása,

- egységes projektdokumentáció folyamatos kezelése,

- a projekt megvalósítása után szükséges monitoring jelentések elkészítése

A projektfejlesztési és a projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások részletes teendőit és az egyéb információkat az ajánlattételhez összeállított ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

4) Annak meghatározása, hogy a közbeszerzés tárgyának valamely részére lehet-e ajánlatot tenni: Nem.

5) Annak meghatározása, hogy az eljárásban többváltozatú ajánlatot lehet-e tenni: Nem.

6) A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés.

7) A szerződés időtartama és a teljesítés határideje:

a) Projektfejlesztési feladatokra: 2009. 04. 30. és 2009. 06. 30.

b) Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások feladataira: 2010. 12. 31.

8) A teljesítés helye: Hévíz Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A projektfejlesztési feladatok elvégzése fejében járó ellenszolgáltatás a munka elvégzését követően egy összegben 2009. július 31-ig – a teljesítésértékelés után – kerül kifizetésre az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséből. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások fejében járó ellenszolgáltatást a projekt költségvetéséből kell finanszírozni negyedévente utólag benyújtott teljesítményigazolást követően.

Az ellenszolgáltatás összegének teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

10) Az ajánlatok bírálati szempontjai: Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontjai és az alkalmassági követelmények alapján bírálja el.

Az ajánlatok értékelése során a bírálati rész-szempontokra adható pontszám 1-100.

A beérkezett ajánlatok bírálatának szempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok:

a) ajánlati ár						Súlyszám: 6

b) referencia						Súlyszám: 4

11/A) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai alkalmassága igazolására kért adatok:

I. Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása körében csatolandó:

a/1. Ajánlattevő nyilatkozata előző 2 évben (2007-2008) projektfejlesztő és projektmenedzsmentet segítő tevékenységéből származó forgalmáról.

II. Szakmai alkalmasság igazolása körében csatolandó:

a/2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megjelölése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése. Az ajánlathoz csatolni kell a megjelölt szakemberek 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, valamint a végzettséget vagy képesítést igazoló okiratának egyszerű másolatát.

11/B) A szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítés szempontjai:

b/1. Ha az Ajánlattevő az előző 2 évben nem rendelkezik nettó 3,0 M Ft, projektfejlesztési, projektkészítési, projektfejlesztési, illetve projektmenedzsmenti vagy azt segítő szolgáltatásokból származó árbevétellel.

b/2. Ha az Ajánlattevő a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával (a továbbiakban: alvállalkozó) együtt nem rendelkezik az adott részfeladatra vonatkozóan legalább 1 fő, az ajánlattevő vagy alvállalkozója tevékenységében közreműködő tagjaként, munkavállalójaként, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján az ajánlattevő/alvállalkozó javára tevékenykedőként olyan szakemberrel, aki rendelkezik a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott képzettséggel vagy képesítéssel.

12) Az ajánlathoz csatolandó egyéb dokumentumok:

12.1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattevővel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek a Kbt. 299. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell.

12.2. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját/alvállalkozóit.

12.3. Ajánlattevő az ajánlattételi dokumentáció részét képező, szerződéstervezetet kitöltve, szignálva köteles az ajánlatához csatolni. Az esetleges véleményeltéréseket a szerződés-tervezettől elkülönítetten kell megjeleníteni.

12.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére.

Az ajánlati árat valamennyi feladatra vonatkozóan külön a projektfejlesztésre, külön a projektmenedzsmentet segítő szolgáltatásokra egy-egy összegben kell meghatározni. Az így meghatározott egyösszegű ajánlati ár kerül a 10. pont szerint elbírálásra.

12.5. Ajánlattevőnek egyszerű másolati példányban az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát.

13) Az ajánlatok összeállítása: Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani, feltüntetve az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölést. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma az irányadó.

Az ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Ajánlat: Hévíz Város Önkormányzatának a gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségfejlesztése Hévíz városközpontjában c. pályázat projektfejlesztési és projektmenedzsmentet támogató szolgáltatások” szöveget, valamint az ajánlattevő nevét és címét. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lenni.

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került 14.3. pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

14) Az eljárással kapcsolatos információk:

14.1. Kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlati dokumentáció (pályázat, jóváhagyott útvonalterv, részletes feladatok leírása) átvehető Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Babics Tamás projektmenedzsertől. Ajánlattevő írásban az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 8. napig kiegészítő tájékoztatást kérhet, melyre a választ Ajánlatkérő ugyancsak írásban az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. napig adja meg. A kiegészítő tájékoztatás-kérést Ajánlatkérő címére kell telefaxon és egyidejűleg levélben megküldeni.

14.2. Az ajánlattételi határidő: 2009. február 19-én 9.00 óra.

14.3. Az ajánlat benyújtásának címe: Hévíz Város Önkormányzata, Vértes Árpád Polgármester. 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

14.4. Az ajánlattétel nyelve: Magyar.

14.5. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és a bontás során ismertetésre kerülő adatok:

Hévíz Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009. február 19-én 9.00 óra.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során ismerteti:

- ajánlattevő nevét, székhelyét

- az ajánlati árat.

14.6. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok felbontásánál ajánlatkérő képviselője, továbbá a Hévíz Város Polgármestere által létrehozott munkacsoport tagjai lehetnek jelen.

14.7. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el ajánlatkérő: Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

14.8. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő az eljárás során egy alkalommal biztosít lehetőséget a Kbt. 83. (1) bekezdése hatálya alá eső hiányok pótlására a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint eljárva.

14.9. Értesítés az eljárás eredményéről: Ajánlatkérő 2009. február 28-án az eljárásról készült összegezés megküldésével (telefaxon és egyidejűleg postai úton) tájékoztatja az ajánlattevőket ajánlatuk elbírálásáról és az eljárás eredményéről.

14.10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. március 5-én 10.00 óra.

- Egyéb információk:

15.1. Ajánlattevő az ajánlatában lévő üzleti titok nyilvánosságra hozatalát kizárólag a Kbt. 73. §-ában foglaltakkal összhangban tilthatja meg.

15.2. Amennyiben Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló tájékoztatásban megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt is, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerződést.

15.3. Ajánlatkérő az ajánlat összeállításához segédletet nyújtó, és a szerződés-tervezetet tartalmazó ajánlattételi dokumentációt jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg küldi meg az ajánlattevők részére.

- Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. január 28.

Hévíz, 2009. január 15.

Vértes Árpád

Polgármester

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-800. Fax.: 83/500-801.

###### -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### ajánlattételi felhívás

a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja alapján

egyszerűsített közbeszerzési eljáráshoz

- Ajánlatkérő neve, címe, levelezési címe, telefon és telefax száma: Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1., levelezési cím: 8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1., telefon: 83/500-800, telefax: 83/500-801.

2) A közbeszerzés tárgya: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Hévíz Város Önkormányzata által benyújtott „A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” c. pályázat II. fordulójára Hévíz Rózsakert átépítésének építéshatósági engedélyezéséhez engedélyezési terv és árazatlan költségvetés elkészítése.

3) Közbeszerzési feladat leírása:

„A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” c. pályázat, illetőleg annak keretében tervezett fejlesztések része a Rózsakert épület átépítése.

A pályázat II. fordulós elbírálásához a projektfejlesztési útvonalterv szerint el kell készíttetni az épület átépítésének építéshatósági engedélyezési terveit.

A projektfejlesztés feladata a Rózsakert épülete átépítése építéshatósági engedélyezéshez szükséges műszaki terv elkészítése a pályázat I. fordulójához elkészíttetett előzetes tervek szerint.

4) Annak meghatározása, hogy a közbeszerzés tárgyának valamely részére lehet-e ajánlatot tenni: Nem.

5) Annak meghatározása, hogy az eljárásban többváltozatú ajánlatot lehet-e tenni: Nem.

6) A szerződés meghatározása: Tervezési szerződés.

7) A teljesítés határideje: 2009. 03. 15.

8) A teljesítés helye: Hévíz Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Az engedélyezési terv és az árazatlan költségvetés elkészítése fejében járó ellenszolgáltatás a munka elvégzését követően egy összegben 2009. március 31-ig – a teljesítés igazolása után – kerül kifizetésre, azt a projekt költségvetéséből kell finanszírozni.

Az ellenszolgáltatás összegének teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

10) Az ajánlatok bírálati szempontjai: Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontjai, az alkalmassági követelmények és  a vállalási határidő alapján bírálja el.

Az ajánlatok értékelése során a bírálati rész-szempontokra adható pontszám 1-100.

A beérkezett ajánlatok bírálatának szempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok:

a) ajánlati ár						Súlyszám: 5

b) referencia						Súlyszám: 3

c) vállalási határidő					Súlyszám: 2

11/A) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai alkalmassága igazolására kért adatok:

I. Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása körében csatolandó:

a/1. Ajánlattevő nyilatkozata előző 2 évben (2007-2008) tervezői tevékenységéből származó forgalmáról.

II. Szakmai alkalmasság igazolása körében csatolandó:

a/2. A teljesítésben résztvevő szakemberek megjelölése, képzettség, szakmai gyakorlat ismertetése. Az ajánlathoz csatolni kell a végzettséget vagy képesítést igazoló okiratok egyszerű másolatát.

11/B) A szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítés szempontjai:

b/1. Ha az Ajánlattevő az előző 2 évben nem rendelkezik nettó 2,0 M Ft, tervezői tevékenységből származó árbevétellel.

b/2. Ha az Ajánlattevő a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával (a továbbiakban: alvállalkozó) együtt nem rendelkezik az adott részfeladatra vonatkozóan legalább 1 fő, az ajánlattevő vagy alvállalkozója tevékenységében közreműködő tagjaként, munkavállalójaként, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján az ajánlattevő/alvállalkozó javára tevékenykedőként olyan szakemberrel, aki rendelkezik a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott képzettséggel vagy képesítéssel.

12) Az ajánlathoz csatolandó egyéb dokumentumok:

12.1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattevővel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek a Kbt. 299. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell.

12.2. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját/alvállalkozóit.

12.3. Ajánlattevő az ajánlattételi dokumentáció részét képező, szerződéstervezetet kitöltve, szignálva köteles az ajánlatához csatolni. Az esetleges véleményeltéréseket a szerződés-tervezettől elkülönítetten kell megjeleníteni.

12.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére.

Az ajánlati árat egy összegben kell meghatározni. Az így meghatározott egyösszegű ajánlati ár kerül a 10. pont szerint elbírálásra.

12.5. Ajánlattevőnek egyszerű másolati példányban az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát.

13) Az ajánlatok összeállítása: Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani, feltüntetve az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölést. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma az irányadó.

Az ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Ajánlat: Hévíz Város Önkormányzatának a gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségfejlesztése Hévíz városközpontjában c. pályázat a Rózsakert átépítése építéshatósági engedélyezési tervezése” szöveget, valamint az ajánlattevő nevét és címét. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lenni.

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került 14.3. pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

14) Az eljárással kapcsolatos információk:

14.1. Kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlati dokumentáció és a pályázat I. fordulójához elkészíttetett előzetes tervek átvehetők Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Babits Tamás projektmenedzsertől. Ajánlattevő írásban az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 8. napig kiegészítő tájékoztatást kérhet, melyre a választ Ajánlatkérő ugyancsak írásban az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. napig adja meg. A kiegészítő tájékoztatás-kérést Ajánlatkérő címére kell telefaxon és egyidejűleg levélben megküldeni.

14.2. Az ajánlattételi határidő: 2009. február 6-án 9.00 óra.

14.3. Az ajánlat benyújtásának címe: Hévíz Város Önkormányzata, Vértes Árpád Polgármester. 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

14.4. Az ajánlattétel nyelve: Magyar.

14.5. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és a bontás során ismertetésre kerülő adatok:

Hévíz Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009. február 6-án 9.00 óra.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során ismerteti:

- ajánlattevő nevét, székhelyét

- az ajánlati árat.

14.6. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok felbontásánál ajánlatkérő képviselője, továbbá a Hévíz Város Polgármestere által létrehozott munkacsoport tagjai lehetnek jelen.

14.7. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el ajánlatkérő: Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

14.8. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő az eljárás során egy alkalommal biztosít lehetőséget a Kbt. 83. (1) bekezdése hatálya alá eső hiányok pótlására a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint eljárva.

14.9. Értesítés az eljárás eredményéről: Ajánlatkérő 2009. február 11-én az eljárásról készült összegezés megküldésével (telefaxon és egyidejűleg postai úton) tájékoztatja az ajánlattevőket ajánlatuk elbírálásáról és az eljárás eredményéről.

14.10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. február 12-én 10.00 óra.

- Egyéb információk:

15.1. Ajánlattevő az ajánlatában lévő üzleti titok nyilvánosságra hozatalát kizárólag a Kbt. 73. §-ában foglaltakkal összhangban tilthatja meg.

15.2. Amennyiben Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló tájékoztatásban megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt is, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerződést.

15.3. Ajánlatkérő az ajánlat összeállításához segédletet nyújtó, és a szerződés-tervezetet tartalmazó ajánlattételi dokumentációt jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg küldi meg az ajánlattevők részére.

- Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. január 28.

Hévíz, 2009. január 15.

Vértes Árpád

Polgármester