ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. július 30-ai rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Petőfi utcai Coop ABC vizesedés megszüntetéséhez fedezet biztosítása

Az előterjesztő:    Papp Gábor polgármester

Készítette:            Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta:   	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

- A Petőfi utcai Coop ABC vezetése több, mint egy éve levélben kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Honvéd utcai lépcsősor mellett levezetett csapadékvíz cső hibája miatt, - mely az épületükkel határos- folyamatosan nedvesedik a raktáruk fala.

A többszöri feltárás és bizonyítási eljárás eredménye az lett, hogy valóban az épület sarkánál lévő nagyméretű nyírfa gyökérzete belenőtt a tokos betoncső toldásába és a feszítése folytán kiszivárog a csapadékvíz a rendszerből. Ezt a kamerás vizsgálat is igazolta.

A Coop több levélben sürgette a nedvesedés megszüntetését arra hivatkozva, hogy „a hatósági ellenőrzések során szóban már felhívták a figyelmüket, hogy a beázást a hatóság nem tolerálhatja, tehát a következő ellenőrzés során már szankcióra számíthatnak, melynek következményeit kénytelenek lesznek az Önkormányzatra hárítani”.

A kivitelezésre vonatkozóan 6 céget kerestünk meg, de csak kettőtől kaptunk írásos árajánlatot, ahol a kedvezőbb ajánlat bruttó 3.645.535,-Ft, akkor, ha a kivitelezés ideje alatt nem kell átemelni a cső rendszerben korábban folyamatosan folyó medence vízét, mely az Aquamarin Hotelből jön. A hotel felújítása miatt, most csak az esőzések alkalmával folyik víz a betoncsőben, aminek az átmérője 40 cm. A munkákkal egy 8 méteres csövet kell kicserélni, ahol az új szakasz induló és érkező pontjára a különböző csőméretek miatt, egy-egy betonaknát kell készíteni. A felújítás idejére a Honvéd utcai lépcsőszakaszt kb 10 napra le kell zárni, hogy a lépcsőn az anyagot és földet géppel be- és ki lehessen szállítani, mert a hiba a lépcső középső szakaszán van.

A felújítás indokolt lenne, mert kezd elmérgesedni a „jószomszédi” viszony és a munkát még a nyár folyamán el lehetne végezni, amennyiben az Önkormányzat a tartalék keret terhére engedélyezi a felújítást.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvéd utcai lépcsősor melletti 8 m-es csapadékvízgerinc sürgős cseréjének lehetőségét mérlegelte és úgy dönt, hogy a Petőfi utcai Coop ABC raktár vizesedésének megszüntetése miatt, támogatja a kivitelezés megrendelését.

2. A kivitelezéshez szükséges bruttó 3.645.535,-Ft költséget a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.12.) számú rendelet 1/9 melléklet 16. sora (Testületi hatáskörben felhasználható tartalék) terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, a kivitelezési szerződés aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2020.augusztus 20.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |