HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. március 9-ei rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

58/2016. (III. 9.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15 kódszámú támogatási forrás keretében megvalósítani tervezett „Kerékpárosbarát környezet és kapcsolódó buszpályaudvar kialakítása” című pályázat előkészítését az előterjesztésben meghatározott célokra.

Felelős:   Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. március 31.

- A Képviselő-testület a projekt 2016. évre eső, előkészítő szakaszának költségeire a szükséges fedezetet a következők szerint

| Megnevezés | Forrás bruttó ezer Ft |
| --- | --- |
| Tervezés és előkészítés (programterv, engedélyes terv és sikeres pályázat esetén kiviteli terv) | 32.500 |
| Közbeszerzés lebonyolítása | 7.000 |
| Projekt szakértői tevékenység | 3.600 |
| Mindösszesen: | 43.100 |

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) számú rendelet, 1/8 melléklet 6.  „nagyprojekt alap önrész tartalék” sora biztosítja.

A határozat alapján a 2/2016. (I.29.) Ör. 1/7. mellékletében a Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (új induló beruházásra) biztosított bruttó 18. 000 ezer Ft, forrás kerül felemelésre 43.100 ezer Ft-ra, amelybe beépül a projekt megvalósításra már kötelezettség-vállalással terhelt 17.526 ezer Ft.

Felelős:   Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. február 26.

- A Képviselő-testület az autóbusz pályaudvar beruházáshoz szükséges Hévíz 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1380/2, 1377/1, 1377/2, 1635 hrsz-ú ingatlanok megvásárlását határozza el, a vételárra a felülvizsgált ingatlanforgalmi szakértő ajánlatban foglaltaknak megfelelően kell ajánlatot tenni, figyelembe véve a korábbi bruttó 6 800,- Ft/m2 összeget. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosokkal az adásvételi előszerződési tárgyalásokat folytassa le, a szerződések előkészítésre ügyvédet bízzon mg és az előszerződéseket jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. Az előszerződésben arra az eshetőségre, ha a beruházás mégsem realizálódik, ki kell kötni az Önkormányzat elállási jogosultságát. A fedezet biztosítására az előszerződések jóváhagyásakor kerül sor. Az Ady utca felöl tervezett út kialakításhoz szükséges terület megszerzése érdekében az Önkormányzat tulajdonát képező 1391/1 hrsz-ú ingatlanból csere is felajánlható.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételek meghiúsulása esetére terjessze a képviselő-testület elé az ingatlanok megszerzésére vonatkozó javaslatát.

Felelős:   Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. április 30.

Hévíz, 2016. március 9.

(dr. Tüske Róbert) sk.		 	 (Papp Gábor) sk.

jegyző				     polgármester

Hévíz, 2016. március 9.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet