ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

2024. december 19.-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz gyógyhely fejlesztés 2. támogatási szerződés módosításának jóváhagyása

Az előterjesztő: Naszádos Péter polgármester

Készítette: 	Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Zerényi Attila beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

NaszádosPéter

Hévíz Város polgármestere

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” elnevezésű, GINOP-7.1.9.-17-2017-00003 azonosító számú projekt keretében 2024. november 5.-én került benyújtásra a végleges műszaki tartalomra és a projekt megvalósításának határidejére (2025.06.30) vonatkozó 14. számú támogatási szerződés módosítása a Közreműködő szervezet részére, melyet 2024 december 13-án jóváhagytak.

A „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt a hatályos támogatói okirat alapján az alábbi módosított műszaki tartalommal került elfogadásra:

Az újonnan kialakítandó „főtér” a Deák térből (~1100 m2), a mai buszpályaudvar területéből (~2500 m2), a gyógyfürdő nyári bejáratának teresedéséből (~1000 m2) áll össze, hozzá kapcsolva a Kölcsey utcát (~1600 m2), mely a sétáló utcákkal hasonló minőségi burkolatot (összesen min. 6200 m2 díszburkolat készülne) és térelemeket kapna (szökőkút, nyitott pavilon ivókúttal, pihenőpadok, köztéri szoborcsoport, stb.) úgy, hogy a fő közlekedési ütőérnek számító Széchenyi utcára nyitva főleg gyalogos forgalom szempontjából összeköttetést létesítsen a közkedvelt termelői piaccal és nagyparkolóval, mely gyalogos sétányokkal megtűzdelt átalakítása is tervezett.

A buszpályaudvar fogadóépületének elbontásával kialakul egy vendégfogadásra és rendezvények megtartására alkalmas tér: az épület helyén jelentős zöldfelület kialakítása valósul meg a természetes klimatizálás végett. Az ivókút és az annak helyet adó oldalirányból nyitott, fedett pavilon lehetőséget nyújt az ivókúra elvégzéséhez, árnyékos körülmények közt.

Az elbontásra kerülő épület helyére felállított szabadtéri színpad és nyitott pavilon ivókúttal építmények ékként megjelenő térelemek ezt a kétirányú teresedést hangsúlyozzák és töltik meg funkcióval: fedett kerékpártároló, árnyékvető fák, kiemelkedő mészkő fedlappal határolt növénykazettákban elhelyezett zöldfelületek, mint térelemek.

A Kölcsey utca É-i irányban kiemelt térburkolatként „átfut” a Széchenyi utca irányába, a piac és a nagyparkoló felé, az utca változó szélességgel, hullámformát mintázó szegélyezésével integrálja magába a jelenlegi, kétoldali járdát, árkot és a zöldsávokat, haránt irányú térelemekkel és öblökkel tagozódik, hogy az utca jelleg helyett a nyújtott térélmény domináljon.

A Főtér és a Deák tér jelenleg elmosódó szintkülönbségét a térburkolatok összemosásával, szintbe hozásával jelentős rendezvénytér alakul ki.

A Festetics-örökség szimbolikáját visszatükröző központi elemként a Gyógytó nyári bejárata elé a Festeticsek történelmi alakjai kerülnek szoborcsoportba foglalva elhelyezésre. Fotózási pontként kerül kialakításra.

A téren elhelyezésre kerül a város vizes mivoltát jelző Travertin mészkő burkolattal ellátott szökőkút, melynek pereme szintén betölt pihenőfunkciót.

A tófürdő nyári bejárata előtti teresedés fogja képezi a szabadtéri színpad nézőterét, ahol árnyékoló napvitorlák és mobil székek elhelyezésére is lehetőség nyílik. Ezzel, valamint a vásárosok új helyre telepítésével kitisztuló Deák térről is élvezhető lesz a rendezvény, tekintettel az időnként több ezres nézőközönségre.

A Támogatási Szerződésmódosítás hatályba lépésének feltételeként csatolni szükséges az alábbi feltételeket is biztosítani nyilatkozat formájában:

• A Konzorcium nyilatkozatban vállalja, hogy a szükséges időközi kifizetési kérelmet vagy kérelmeket valamennyi hátramaradt bizonylattal együtt 2025.06.30. előtt ütemezetten beadja.

Az ütemezésnél a 2025.03.31., illetve a 2025.05.31. dátumokat kérjük betartani úgy, hogy a 2025.06.30-áig benyújtott záró kifizetési kérelem lehetőség szerint 0 Ft-os igényelt támogatási tartalommal rendelkezzen. A két megadott dátum előtt, illetve után is lehetőség van időközi elszámolásokat beadni.

• A Hévíz Város Önkormányzat nyilatkozatban vállalja, hogy kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést haladéktalanul, de legfeljebb a megkötéstől számított 5 napon belül megküldi a Támogató részére ügyfélszolgálaton keresztül.

A vonatkozó nyilatkozat sablonok az előterjesztés mellékleteként csatolásra kerültek.

Mellékletek:

- Támogatási Szerződés 14. számú módosítás

- Támogatási Szerződésmódosítás hatályba lépés feltételeit tartalmazó nyilatkozatsablonok

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati Javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9.-17-2017-00003. azonosító számú „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt alapján az abban vállalt módosított műszaki tartalommal a projektet megvalósítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt 14. számú támogatási szerződés módosításának aláírására és a projekt műszaki tartalmának támogatási szerződés szerinti megvalósítására.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt 14. számú támogatási szerződés és a módosításának hatályba lépéséhez szükséges nyilatkozatok aláírására, konzorcium vezetőként a további intézkedések megtételére.

Felelős: 		Naszádos Péter polgármester

Határidő:		azonnal és 2025. június 30.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Zerényi Attila | beruházási ügyintéző |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |