ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. március 27-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 	Nympha díszkút és Dr. Moll Károly téri szökőkút felújítása, műszaki tartalom bemutatása, döntés a projekt megvalósításáról

Az előterjesztő:	Naszádos Péter polgármester

Készítette:		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta:	Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Polgármesteri Hivatal előtti téren lévő Nympha díszkút és a Dr. Moll Károly téren található szökőkutak gazdaságos és biztonságos üzemeltetése azok leromlott műszaki állapota miatt 2024 évben nem volt lehetséges. Mindkét szökőkút esetében általánosan elmondható, hogy legnagyobb problémát a medenceburkolatok tömítetlensége miatti rendkívül magas vízveszteség jelenti, mely miatt a gazdaságos üzem felújítás nélkül nem biztosítható. További problémát jelent az elavult gépészet, a szintkapcsolórendszer és további gépészeti rendszerelemek megbízhatatlan működése (szintkapcsolók, szivattyúk).

Hévíz városához méltó esztétikai, illetve üzemeltetési szempontból is magas színvonalú dísz- és szökőkutak további üzemeltetéséhez azok építészeti és gépészeti felújítását, speciális tisztításának elvégzését javaslom az alábbi műszaki tartalom szerint.

Műszaki tartalom:

A tervezett felújítási munkák során a szökőkút építmények a gyalogosforgalom zavartalanságának biztosítása, illetve a minél kisebb mértékű környezetterhelés érdekében védőparaván felállításával elszeparálásra kerülnek. A felújítás műszaki tartalma mindkét szökőkút esetében hasonló.

Dísz- és szökőkutak építészeti, gépészeti felújítása, tisztítása munkafolyamatok:

- Mészkő anyagból készült szökőkutak vízkő szennyeződéseinek letisztítása.

- Szökőkutak medencéinek tömítése speciális kőkitt anyaggal

- Tömítést követően a felületek csiszolása

- Szökőkutak medencéinek vízszigetelése kétkomponensű epoxigyanta bevonattal.

- Csurgó rész vízorr kiképzés javítása (csak a Nympha- díszkút esetében)

- Gépészet felújítása szivattyú és szintkapcsolók cseréjével. Csővezetékek, szerelvények tömítetlenségeinek javítása

Fotók a Nympha díszkút jelenlegi állapotáról:

Fotók a Dr. Moll Károly téri szökőkút jelenlegi állapotáról:

Hévíz város jelképeinek számító szökőkutak újbóli beüzemelése és a gazdaságos üzemeltetés érdekében a fenti műszaki tartalommal javaslom az előterjesztésben szereplő szökőkút építmények önerőből történő felújítását.

A felújítás költségei az alábbiakból tevődnek össze:

- Nympha díszkút építészeti felújítása, indikatív árajánlat alapján:

bruttó 2.805.670,- Ft

- Dr. Moll Károly téri szökőkút építészeti felújítása, indikatív árajánlat alapján:

bruttó 2.632.330,- Ft

- Szökőkutak gépészeti felújítása (Gamesz): 			bruttó 500.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósításához előzetes felmérés és indikatív árajánlat szerinti szükséges bruttó 5.938.000,- Ft forrást biztosító keretösszeget Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási céltartalék terhére biztosítsa.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nympha díszkút és a Dr. Moll Károly téri szökőkút felújítása felújítására vonatkozó műszaki tartalmat és elrendeli a beruházás megvalósítását.

- A Képviselő-testület a projekt megvalósítását önerőből finanszírozza, erre bruttó 5.938.000,- Ft forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés előkészítésére és a kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: 	Naszádos Péter polgármester

Határidő: 	azonnal és 2025. május 31.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | beruházási ügyintéző |  |  |
| Szintén László | költségvetési szempontból |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |