Iktatószám: 	PMK/47-2/2013.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. február 15-ei, nyilvános ülésére

Tárgy: Európai virágos városok és falvak versenye (Entente Florale Europe)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Őry Rozália polgármesteri kabinetvezető

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Megtárgyalta: Városfejlesztési Természet és Környezetvédelmi Bizottság, Közoktatási, Szociális és Sportbizottság, Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város 2012. november 9-én, a Virágos Magyarországért Mozgalom országos megmérettetésén elnyerte város kategóriában a fődíjat, és ezáltal jogot és lehetőséget kapott arra, hogy az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente Florale Europe) Magyarországot képviselje a város kategóriában.

Túl azon, hogy ez egy megtisztelő feladat, úgy komoly felelősség is városunk számára, hiszen a magyarországi városok eddig is szép eredményeket értek el ezen a megmérettetésen, így Hévíz sem vallhat szégyent.

A versenyben 12 ország 24 települése vesz részt, országonként két különböző kategóriában. 2013-ben Magyarországot Hévíz és Csopak képviseli. A zsűrizés várhatóan július hónap elején zajlik le, rendkívül kötött formában.

Hévízen hat óra időtartamban kell bemutatni a várost a 12 fős, különböző életkorú nemzetközi zsűri számára, akik között lesznek kertészek, környezetvédelmi szakemberek, turisztikai szakemberek, újságírók, és mindannyian a maguk szempontrendszere és benyomási alapján fogják értékelni településünket. A verseny hivatalos nyelve az angol.

A hat órás zsűrizést úgy kell elképzelni, mint egy rendkívül precízen, többször lemért és kipróbált programot. Előre meghatározott útvonal (bírálati út) szerint kell a zsűrit végigvezetni a városon, ahol az egyes megállóknál van lehetőség egy kis bemutatóra, programra. Az útvonalat és programot előre le kell egyeztetni a zsűri tagjaival, az időbeli csúszás, változtatás pontveszteséggel járhat.

Az értékelési pontok, kritériumok a következőképpen állnak össze:

Tervezés, fejlesztés: rendezési és fejlesztési tervek, zöldfelületi koncepció, stb.      4 pont

Környezet: természeti környezet, épített környezet, tisztaság, rend		     15 pont

Természetes táj: természetes élőhelyek, település és táj kapcsolata 		     10 pont

Összefüggő zöldfelületek: parkok, játszóterek, sportpályák, temetők 		     15 pont

Állandó kiültetések: fák, bokrok, cserjék, évelők minősége,			     15 pont

Időszaki kiültetés: mennyiség, minőség, dinamika				     10 pont

Környezeti oktatás: 									       8 pont

Önkéntesség: helyi lakosok részvétele 						     12 pont

Turizmus, szabadidő: vonzerő, infrastruktúra, marketing, fejlesztéspolitika              7 pont

Bemutatkozás, prezentáció: napi program 					       4 pont

Ahhoz, hogy városunk megfelelően felkészülhessen a nemzetközi versenyre, ki lett jelölve egy projektvezető, valamint négy csoport, amely az egyes területeken a konkrét feladatokat is végrehajtja.

- Városfejlesztésért felelős csoport – vezeti Babics Tamás a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztályvezetője, és Karsádi György főépítéz, munkájukat segítik az osztály kijelölt dolgozói: Balázs Jusztina, Pikó Gábor.

- Parkfenntartásért felelős csoport – vezeti Laczkó Mária a GAMESZ intézményvezetője segítik a GAMESZ munkatársai.

- Társadalmi kapcsolatokért felelős csoport –vezeti Füzesi Lászlóné bizottsági elnök, az ő munkáját segíti Szabó Diána és Peresztegi Zsolt, a Festetics Művelődési Központ két munkatársa.

- Kommunikációért és dokumentálásért felelős csoport – vezeti Antal Anita sajtóreferens. Az ő munkáját segíti Tamás Andrea és Nagymihály Csaba, a Polgármesteri Kabinet munkatársai.

A projekt vezetőjének Őry Rozáliát, a polgármesteri kabinet vezetőjét nevezte ki a polgármester. A kabinetvezető koordinálja a teljes felkészülést, állítja össze az útvonaltervet, programokat szervez az egyes állomásokra, tartja a kapcsolatot a különböző csoportokkal és a felkészülést segítő Magyar Turizmus Zrt. munkatársaival.

Várható költségek:

Zsűrizés költségei: szállás, étkezés, programok, közlekedés, tolmácsok, tolmácsberendezés bérlése, emléktárgyak.

Kommunikációs anyagok: dokumentáció, arculati elemek, prezentáció költségei

Útvonal, helyszínek díszítésének költségei

Közterületi felújítások, emelt színvonalú parkfenntartás plusz költségei

Összesen 12 millió Ft

A legnagyobb költséget a zsűrizés mellett természetesen a közterületi felújítások jelentenek, ugyanakkor ezek a kisebb beruházások nem kampányjellegű munkák lesznek. A zöldterületi rekonstrukciók, amelyekkel a tervezett útvonal mentén számolunk, a verseny végezetével is itt maradnak a városban.

A GAMESZ felkészülési terve az Entente Florale Europe nemzetközi versenyre:

Szerencsés módon a tavalyi évben a város padjait és szemeteseit felújítottuk. Ezek teljes kihelyezése, majd rögzítése folyamatban van. A belváros burkolatait folyamatosan javítjuk, a kedvező időjárási körülmények között a tavaszi elemes járdajavítást elkezdjük.  A területek tavaszi takarítása, a metszés szintén időjárás függvénye. Idén az üregkezeléssel, metszési sebek gyógyításával, törzs-stabilizálással  szerettünk volna nagyobb mértékben foglalkozni, azonban ez is idő függő. Jelenleg közel 1 hónap csúszásban vagyunk a hó miatt a parkfenntartási munkákkal a korábbi évek gyakorlatához.

Száraz fa kivágások, ezek pótlása, összes fasor hiányainak pótlása jelentős tavaszi feladat lesz.

A város tejes tavaszi takarítása következik majd. Cserjeágyak feltöltése termőfölddel, járdák mellől elmosott földek pótlása, füvesítése, Sugár úti óvoda fűszerkert létrehozás, Zrínyi utcai, Babocsay utcai játszóterek, Romkert, Széchenyi u növénypótlása, sövények pótlása, gyepregeneráció néhány helyen.

Az engedély nélküli közterületi hirdetőtáblák kiszedése után a területeket helyre kell állítani föld visszatöltéssel, növényekkel. A Széchenyi utcában jelentős munka várható, mihamarabbi kezdést javaslunk.

Rózsaágyak nyitása, metszése, tápanyag-utánpótlás, földfeltöltés, tavaszi lemosó permetezések a növényeken. Közben a virágágyakban már valószínűleg 2 kapálás megtörténik. Május elején tulipán hagyma és árvácska kiszedés, virágágyak talajjavítása, egynyári ültetés következik majd.

A virágágyak tervezése, ez után a palánták beszerzési eljárása, szerződéskötés megtörtént. Ebben az évben nagyobb arányban terveztünk minőségi, jobb teljesítőképességű, dugványról szaporított növényeket, költsége is magasabb lett a korábbiaknál.  Az ágyak, felületek méretét nem változtattuk meg, azonban közel 600 db palántával több növényt rendeltünk meg. Ezt valamilyen lakossági akció keretében szeretnénk a közterületekre juttatni, ennek kidolgozása a városvezetéssel kidolgozásra vár.

A tavalyi évhez mért költség növekedése közel 500 000 Ft. Jó minőségű műtrágyák használatát tervezzük, 500.000 Ft értékben.

Mindösszesen 1 000 000 Ft a virágágyak minőségi fejlesztésére, mely összeg a GAMESZ költségvetésében kerül elkülönítésre.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Európai virágos városok és falvak versenye” elnevezésű előterjesztésben foglaltakat megismerte, az ott előadottak alapján támogatja a Város versenyben való részvételét és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés által biztosított keretek között a verseny lebonyolításához szükséges tárgyalásokat lefolytassa, megállapodásokat megkösse.

- A Képviselő-testület a rendezvényre 12 millió Ft-ot biztosít az önkormányzat költségvetésében és felkéri a Jegyzőt ennek a költségvetésbe történő beépítésére.

Felelős:	1. pontra Papp Gábor polgármester

- pontra dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő:	1. pontra 2013. augusztus 31.

- pontra 2013. március 31.