ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. június 29-ei nyilvános ülésére

Tárgy: GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekthez kapcsolódó művészeti alkotás megvalósítására vonatkozó szerződés módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette:          	Szabó Béla projekt szakértő

Dr. Obermajer Attila ügyvéd

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Obermajer Attila ügyvéd közbeszerzési jogi szempontból, dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat nyílt, országos tervpályázatot írt ki Festetics szoborcsoport (Gróf tolnai Festetics György és unokájáról, II. Festetics Györgyről, egész alakos szobor, valamint a gyógyfürdő makettjéről/tervrajzáról szobor) elkészítésére, a Hévíz Gyógyhely fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú projekt keretén belül.

A felhasználási szerződés aláírása 2023. január 23-án megtörtént a művésszel (Edu-Art Oktató és Művészeti Bt.). A mű elkészítése folyamatban van, az 5:4-es modell elkészültét követően az OMSZI Nonprofit Kft. Alkotóművészeti Igazgatóság szakvélemény kiállításra került 2023. március 29-én. A Szerződés 2.3 pontja alapján a szoborcsoport helyszínen történő elhelyezésének határideje 2023.06.30.

A Gyógyhely kivitelezés érinti a szobor kihelyezésének helyszínét, mely kivitelezői szerződés jelenleg hatályos szerződése alapján a kivitelezés megvalósításának határideje 2023. október 16., így a kivitelező akadályozza a szobrászt a fenti határidő betartásában, ezért a Felhasználási Szerződés módosítása szükséges. A kivitelezés jelenlegi állása alapján a terület várhatóan legkésőbb 2023. október 16-ig lesz olyan állapotban, amely lehetővé teszi a szobor kihelyezését, így a Felhasználási Szerződésben szereplő végleges elhelyezésre vonatkozó határidő 2023. október 16-ra módosul.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Melléklet:

- Felhasználási szerződés 1. sz. módosítása

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt vonatkozásában „Hévízen, a Hévízi Gyógytó nyári bejárata előtt felállítandó Festetics szoborcsoport - egészalakos szobor-művészeti alkotás” Felhasználási szerződés 1. számú módosítását – a csatolt módosító szerződés és előterjesztés alapján - jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Felhasználási Szerződés módosítást aláírja.

- A Képviselő-testülete elfogadja a szerződés tárgyát képező műalkotás teljes megvalósításának vonatkozásában a határidő 2023. június 30-ról az 1. sz. módosítással 2023. október 16-ra történő módosulását.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Felhasználási Szerződés módosítás utóellenőrzését közbeszerzési tanácsadón keresztül terjessze a vonatkozó Irányító Hatóság (IH) elé.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési törvény szerinti intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Dr. Obermajer Attila | közbeszerzési szakértő/tanácsadó/ügyvéd |  |  |
| Szabó Béla | projekt szakértő |  |  |