ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. február 23-ai rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 		Hévíz – Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István osztályvezető/Szabó Béla pályázati koordinátor

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal konzorciumban lehetőséget kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, hogy pályázatot nyújtson be a gyógytó elfolyó vizének hasznosítására. A Gyógytó elfolyó vizének lehűléskor elveszett energiát hőszivattyú segítségével vissza lehet táplálni a kórház és fürdő épületeinek hőellátására. A beruházás eredményeként a kórház Festetics Fürdőház és az Iszapüzem fűtési költségei teljes egészében megoldhatók a tervezett hőszivattyú segítségével, kiváltva a meglévő 2 db gázkazánt.

A beruházás bruttó költségvetése 500 millió Ft, melyből a kivitelezés megvalósításának költségei a kórházhoz, az előkészítés és szoft elemek megvalósítása az önkormányzathoz tartoznak.

A beruházás feltétele a konzorciumi szerződés megkötése, valamint az egyedi támogatási kérelem benyújtása a Nemzeti Fejlesztési Miniszter felé, melyek 2016. decemberében megtörténtek. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás az MNV Zrt. részéről 2017. február 14-én kiállításra került, a támogatási szerződést pedig 2017. február 15-én a szerződő felek aláírták. A támogatási összeget a Támogató egy összegben utalja a szerződéskötéstől számított 30 napon belül konzorciumi partnerenként. Az előleg folyósításának feltételei az alábbiak:

-	Hévíz Város Önkormányzatának illetve Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház törzskönyvi kivonata (hiteles iratok benyújtása szükséges, de nem szükséges, hogy közhitelesek legyenek)

-	Törvényes képviselők (mindkét fél részéről aláírók) aláírás mintái

-	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság hozzájáruló nyilatkozata (kiállításra került 2017. február 14-én)

-	Támogató beszedési jogának biztosítására a számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazó levelek

Az önkormányzatot érintő projektelemek:

| Tevékenység megnevezése | Elszámolható költség összege (megegyezik a támogatás összegével | Beszerzés megindításának tervezett időpontja |
| --- | --- | --- |
| Tervezés, engedélyeztetési eljárások lefolytatása | 4 500 000,- Ft | 2017. február 20. |
| Közbeszerzés költségei | 4 000 000,- Ft | 2017. április 10. |
| Műszaki ellenőr költségei | 4 000 000,- Ft | 2017. július 10. |
| Tájékoztatás és nyilvánosság költségei | 2 000 000,- Ft | 2017. február 27. |
| Projektmenedzsment | 500 000,- Ft | 2017. február 20. |

A februárban tervezetten megindítandó ajánlattételi felhívások előkészítés alatt állnak, várhatóan a táblázatban szereplő határidőben megküldésre kerülnek ajánlatadók részére. A jogerős vízjogi létesítési engedély megszerzésének tervezett időpontja 2017. május 31.

A projekt önerőt nem igényel. A megvalósult fejlesztés üzemeltetése alapvetően a reumakórház feladata lesz. Az elfolyó meleg vizek hasznosítása mint cél a város fejlesztési dokumentumaiban is megfogalmazásra került.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a projekt megvalósítását támogassa, az önkormányzatot érintő beszerzésekhez járuljon hozzá.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal konzorciumban az előterjesztés szerint, a Hévízi-gyógytó elfolyó vizének hasznosítására pályázatot nyújtott be, melyre támogatási szerződést kötöttek 2017. február 15-én.

- A Képviselő-testület a projekt megvalósítását támogatja, beszerzésekhez járuljon hozzájárul, és felhatalmazza polgármestert a szerződések aláírására, valamint a projekt megvalósításhoz szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére.

Felelős:   Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

3.

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

4.

MELLÉKLETEK

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
|  | ügyintéző |  |  |
|  | osztályvezető |  |  |
|  | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |