HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. szeptember 8-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

216/2016. (IX. 8.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-18421-1-035-01-13     Mekh kóddal rendelkező DRV_V_212 ellátásért felelőse és a 21-18421-1-006-01-05  Mekh kóddal rendelkező DRV_S_211    ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet azzal a feltétellel fogadja el, hogy a Hévíz, Széchenyi utca burkolatának 2017. évre más partnerek bevonásával tervezett felújításával egy időben a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a 2017. évre betervezett Széchenyi utcai szennyvíz rekonstrukcióval egy időben az utca ivóvíz hálózat korszerűsítését a Gördülő Fejlesztési Tervében szerepeltesse és valósítsa meg.

- A Képviselő-testület a Hévíz városát érintő, a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházási célok sorrendiségét az alábbiak szerint határozza meg:

- Széchenyi utca szennyvíz és ivóvíz hálózat 	2017. év

- Zrínyi utca ivóvíz hálózat tervezés 		2017. év

- Zrínyi utca ivóvíz hálózat kivitelezés 		2017. év

- Móricz Zsigmond utca ivóvíz hálózat 		2018. év

- Dózsa György utca ivóvíz hálózat 		2018. év

- Attila-Zrínyi utcai összekötő vezeték 		2018. év

- Veres Péter utca ivóvíz hálózat 			2018. év

Felelős:      Papp Gábor polgármester

Határidő:    2016. szeptember 9.

Hévíz, 2016. szeptember 8.

(dr. Tüske Róbert) sk.		 	 	(Papp Gábor) sk.

jegyző				               polgármester

Hévíz, 2016. szeptember 8.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet