HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. november 4-ei rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

186/2021. (XI. 4.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Okos parkolás megvalósítása Hévízen I. ütem tárgyban megkötött szolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) és EPS-GLOBAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1089 Budapest. Elnök utca 1.) az előterjesztéshez képest eltéréssel hagyja jóvá:

a) a Beruházás teljesítési határidejeként jóváhagyja a 2021. november 24-ét,

b) a többletköltségek közül

ba) a feltáró árkok és új nyomvonal létesítések többlet díja: 290.000 Ft + ÁFA,

bb) az építési vállalkozó plusz szállás: 6x8 éjszaka: 408.000 Ft + ÁFA,

bc) a Széchenyi utcai kivitelezés többlete: 1.150.000 Ft + ÁFA költségeket jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti döntés alapján korrigált 2. számú szerződés módosítás megfogalmazására és a módosítás aláírására.

- A Képviselő-testület a szerződés módosítás forrását nettó 1.848.000 Ft bruttó 2.346.960 Ft összegben Hévíz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1/9. mellékletének 8. Váratlan kiadások tartaléka sora terhére biztosítja.

Felelős:    Papp Gábor polgármester

Határidő: 2021. november 10.

- A Képviselő-testület a benyújtott a többlet költségek elemei közül a szerződés módosítást a következő tételekre nem hagyja jóvá:

- Építési vállalkozó helyszínre utazása 3 alkalom (2 jármű/alkalom): 388.000 Ft + ÁFA,

- Villamosmérnökök kiszállása: 3 alkalom 1 jármű): 144.000 Ft + ÁFA,

- Villamosmérnökök napidíja (4 nap): 1.400.000 Ft + ÁFA,

és ezek vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert, azok felülvizsgálatára, tárgyalás lefolytatására és annak eredményének a döntés érdekében a képviselőt-testület elé terjesztésére.

Felelős:    Papp Gábor polgármester

Határidő: 2021. november 19.

Hévíz, 2021. november 4.

(dr. Tüske Róbert) sk.		 	 	(Papp Gábor) sk.

jegyző					   polgármester

Hévíz, 2021. november 4.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet