HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. szeptember 28-ai rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

163/2023.  (IX. 28.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása - 2023. április 15-én lejárt teljesítési határidejű - vállalkozási szerződés, határidőn túli teljesítése miatt a vállalkozó „FITOTRON - SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) szemben az előterjesztés szerinti 20 naptári nap késedelmi kötbért érvényesít.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötbér érvényesítésére a vállalkozóval szemben a végszámla kiállítása előtt, az önkormányzat beszámításra vonatkozó felhívásának közlésével, a szükséges intézkedést tegye meg.

- A beszámítás eredménytelensége esetén jogi szakértő bevonásával készíttesse elő a szükséges peres eljárást.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	1-2. pontra műszaki átadás-átvétel napján

3. pont 2023. október 31.

Hévíz, 2023. szeptember 28.

(dr. Tüske Róbert) sk.				  (Papp Gábor) sk.

jegyző		 				     polgármester

Hévíz, 2023. szeptember 29.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet