ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

2023. november 30-ai rendes nyilvános ülésre

Tárgy: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat csökkentett műszaki tartalmú támogatási szerződés megkötéséről tájékoztatás

Az előterjesztő:	Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta:	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2023. (VIII. 31.) határozata alapján Hévíz Város Önkormányzat a „TOP–2.1.3–16-ZA1–2021–00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projektet a 2014–2020-as ciklus zárása miatt csökkentett műszaki tartalom mellett valósítja meg.

A határozat alapján tájékoztatom a képviselő-testületet a támogatási szerződés módosítás és kivitelezés állapotáról.

A csökkentett műszaki tartalom megvalósítására támogatási szerződésmódosítás került benyújtásra az Irányító Hatóság részére, melyet az Irányító Hatóság elfogadott. (1 sz melléklet).

Hévíz Város Önkormányzat beszerzési szabályzata szerinti eljárás került lefolytatásra a kivitelező kiválasztására.

A nyertes ajánlattevő CSEPI-G Művek Kft.-el a vállalkozói szerződés megkötésre került és részükre a munkaterület átadása 2023.10.13.-án megtörtént.

Tekintettel a projekt elszámolási határidejének betartására a kivitelezési határideje 2023.11.15, majd azt követően 15 nap műszaki átadás-átvétel eljárás határideje, a befejezés napja 2023.11.30. Hévíz Város Önkormányzatnak a záró elszámolást 2023.12.31-ig kell elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztés a határozat elfogadását, a döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati Javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt csökkentett műszaki tartalmú támogatási szerződés megkötéséről és megvalósulásáról szóló a 148/2023. (VIII. 31.) határozata szerinti tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős:  	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Olt István | városfejlesztési osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |