ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. április 30-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen” című pályázat keretében megvalósítandó műszaki tartalom bemutatása jóváhagyásra

Az előterjesztő:		Papp Gábor polgármester

Készítette:			Kránitz Patrícia - pályázati ügyintéző

Zerényi Attila - beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta:		Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen” című pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében bruttó 52 999 818 Ft támogatásban részesült.

Az Egészségház térségi szerepet tölt be, mivel a benne működő egészségügyi szolgáltatók Hévízen túl Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük, Vindornyalak és Zalaköveskút településeket látják el.

Az épület 1912-ben épült, Hévíz Város Önkormányzat 1/1-es tulajdonában van. Az egészségügyi szolgáltatás miatt kialakításra került lift, illetve rámpa is, mely közül utóbbi leromlott állapotú. A homlokzati nyílászárók nem felelnek meg a mai kornak, míg a belső terek ajtói is leromlott műszaki állapotúak, elavultak, továbbá az épület akadálymentesítése csak részben biztosított a rámpa leromlott műszaki állapota miatt, ezért mostanra elengedhetetlenné vált a részleges belső felújítási munkák megvalósítása a minőségi feladatellátás érdekében.

Tekintettel arra, hogy a 2024. március közepén leadott, a tervezési program szerint elkészített kiviteli tervek költségbecslései szerint az eredeti műszaki tartalommal megvalósítandó beruházás bekerülése a költségbecslések szerint magasabb, mint előzetesen várható volt, a Képviselő-testület 68/2024. (IV. 26.) határozatával felhatalmazta a polgármestert további tárgyalások lefolytatása az érintett tervezőkkel, a projekt bekerülésének csökkentését célzó műszaki tartalom módosítás vonatkozásában.

A tervezőirodákkal a műszaki egyeztetések lezárultak, melynek eredményeként a támogatási keretnek megfelelő költségszintű műszaki tartalom meghatározásra került.

Műszaki tartalom bemutatása:

- Tetőszerkezet: a tetőszerkezet felújításának célja a beázások megszűntetése. Ennek keretében a meglévő, több helyen sérült, törött tetőlécezés részlegesen, míg a cserép tetőhéjazat javítása, pótlása szükség szerinti mértékben fog megtörténni.

- Bádogos szerkezetek: a felújítás keretében a kritikus állapotú bádogos szerkezetek, tetőnyílás átvezetések, fekvő és függő ereszcsatornák, lefolyócsövek lecserélésre kerülnek.

- Nyílászárók cseréje: a felújítási munkák során a fő épület külső nyílászárói lecserésre kerülnek, melynek keretében az eredeti dupla-gerébtokos kialakítású nyílászárókat normál kialakítású, korszerű, hőszigetelt üvegezésű, fa nyílászárókra cseréljük.

- Födémek hőszigetelése: az épületben a pince és padlásfödémek hőszigetelést kapnak, így a hőszigetelt külső nyílászárókkal együtt az épületben egy összefüggő hőszigetelt teret hozunk létre, amely alkalmas arra, hogy a tervezett hőtechnikai és gépészeti egységek beépítésével és használatával ~30%-os fűtési energiamegtakarítást (földgáz) érjünk el.

- Épületgépészet: az épület jelenlegi elavult, korszerűtlen gázkazánja és HMV tárolója lecserélésre kerül. Helyette korszerű 40 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán, illetve hőszivattyús melegvíztermelő és tároló berendezés kerül beépítésre. A felújítás keretében a hőközpont épületgépészeti csővezetékei korszerű cellás (Armaflex) hőszigetelést kapnak. Az épület belső helyiségeinek hőleadó egységei (lapradiátorok) termosztatikus szelepekkel lesznek ellátva, ezzel biztosítva a helyiségek hőmérsékletének megfelelő energiahatékonysággal történő szabályozhatóságát.

- Akadálymentes létesítmények: a villaépület NY-i oldalán lévő külső akadálymentes rámpa a burkolatának és lábazatának felújítása szükséges, annak leromlott műszaki állapota miatt. A meglévő rámpa burkolatra felvitt akadálymentes jelzések több helyen kopottak, javításra, pótlásra szorulnak, melynek elvégzését ezen projekt keretein belül tervezzük.

Fenti műszaki tartalommal biztosítható a helyi, térségi szerepet betöltő Egészségház működésének és szolgáltatási színvonalának fenntartása, illetve az épület energia hatékonyságának javításával annak hosszútávú, gazdaságos üzemeltetése.

Továbbra is javasolt abban az esetben, ha kivitelezési ajánlatok összege meghaladná a rendelkezésre álló forrást, élni a + 15 %-os többlettámogatás iránti igénnyel, ezért erre javasolt a korábbi döntést (68/2024. (IV. 26.) megerősítve polgármestert.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen” című pályázatra vonatkozóan az előterjesztés keretében bemutatott csökkentett műszaki tartalmat és felhatalmazza a polgármestert a támogató szervezettel a műszaki tartalommal kapcsolatos egyezetetések lefolytatására, majd annak jóváhagyását követően a projektre vonatkozó beszerzési eljárás(ok) megindítására.

2. A Képviselő-testület az e határozattal jóváhagyott műszaki tartalom megvalósítása érdekében hatályában tartja a 68/2024. (IV. 26.) határozatával a polgármesternek adott felhatalmazást, hogy a TOP_PLUSZ–3.3.2–21-ZA1–2023–00008 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen” című projekt keretében a kivitelezési ajánlatok alapján amennyiben forráshiány merülne fel, a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján igényelje a +15%-os mértékű forrás kiegészítést.

Felelős:		Papp	Gábor polgármester

Határidő:		azonnal és támogatási szerződés szerint

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | ügyintéző |  |  |
| Zerényi Attila | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |