Iktatószám: HIV/7092-1/2024.

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 30-ai rendes nyilvános ülésére

- Tárgy: A HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. kérelme a Hévíz 904/4. és 904/6. hrsz-ú ingatlanokat érintő beépítési kötelezettség és kötbér alóli mentesítésre vonatkozóan

- Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

- Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2018. (II. 23.) határozata alapján a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. részére fejlesztési célra értékesítette a tulajdonában álló Hévíz (belterület) 904/4. és 904/6. hrsz-ú (Jókai utcai parkoló) ingatlanokat beépítési kötelezettség egyidejű előírásával.

Az adásvételi szerződésben a felek rögzítették, hogy a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. (vevő) kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár megfizetésétől számított 4 éven belül az ingatlanokon kereskedelmi és szolgáltató egységet épít ki a helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező szabályozási terv, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Vevő a határidő lejártáig a használatbavételi engedélyt köteles Eladó önkormányzat részére bemutatni. A szerződő felek megállapodtak, hogy Vevő a beépítési kötelezettségének biztosítására, szerződésszegése esetére szerződésszegési kötbért kötöttek ki. A kötbér összege 3.000.000,- Ft, melyet Vevő a határidő lejártától számított 15 napon belül köteles megfizetni Eladó részére. A felek tudomásul vették, hogy a kötbér mellett Eladó önkormányzat érvényesítheti az azon felüli esetleges kárigényét is, ugyanakkor a Felek az Eladónak a Vevő jelen ponttal kapcsolatos szerződésszegésére alapított elállási jogát kifejezetten kizárták.

A HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. vevő 2022-ben Hévíz Város Önkormányzathoz azzal a kéréssel fordult, hogy a megvásárolt 904/4. hrsz-ú, valamint a 904/6. hrsz-ú ingatlanokra tervezett kereskedelmi és szolgáltató üzletsor-együttes megépítésére, kivitelezésére a határidő-hosszabbítást az eladó engedélyezze. A Képviselő-testület a 60/2022. (II. 24.) határozatában a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbításához hozzájárult. Ennek megfelelően a beépítési kötelezettség végső határideje 2024. június 11. lett. A határidő meghosszabbítására vonatkozó szerződés-módosítás aláírásra került.

HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. részéről Tóth János igazgatósági elnök a 2024. május 21. napján kelt (csatolt) kérelmében ismételten megkereséssel élt az Önkormányzat felé. Kérte a beépítési kötelezettség és a kötbér alóli mentesítést az alábbiakra történő hivatkozással: Az eredeti beépítési szándék nem valósult meg, azonban a cég által eddig nem hasznosított ingatlanrészen a tavalyi évben egy komplex orvosi és diagnosztikai szolgáltatásokat kínáló egészségügyi központot hoztak létre, amely külsős vendégek számára is elérhető. Ezen szolgáltatásfejlesztéssel a hévízi gyógyászati kínálatot bővítették és számos új munkahelyet hoztak létre, továbbá a beruházás eredményeképpen helyi iparűzési és idegenforgalmi adó többlet is keletkezett Társaság részéről. Az elmúlt évek eseményei (pandémia, energiaválság stb.) a szálloda működését részben átalakították. A megnövekedett számú egyéni (belföldi és külföldi egyaránt) vendégek gépjárműinek parkoltatása komoly nehézséget okozna a Társaságnak a Jókai utcában található parkolósáv nélkül, ezért annak beépítése jelenleg nem szerepel fejlesztési céljak között. Kérték a Képviselő-testületet, hogy Társaságot mentesítse a beépítési kötelezettség és az azt biztosító kötbér fizetése alól!

A kérelemben felhozott érvek, tekintettel a megváltozott piaci és keresleti viszonyokra méltányolhatók. A kérelmező beruházásai jól szolgálták eddig is a város fejlesztését. A vásárlás szerinti cél helyett végrehajtott egészségturisztikai fejlesztés illeszkedik a városfejlesztési stratégiába.

A vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályok – különös tekintettel arra, hogy az értékesítésre annak idején nem versenyeztetési eljárás keretében került sor – nem korlátozzák a képviselő-testület szándéka szerint, méltányossági döntését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. (1116 Budapest, Mesterházi u.10.) vevőnek, a kérelmét méltányolja, és eltekint a Hévíz (belterület) 904/4. és 904/6. hrsz-ú ingatlanokat érintő, az adásvételi szerződésben vállalt beépítési kötelezettségének teljesítésétől és mentesíti a vevőt a kötbér megfizetésétől.

- A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. pont értelmében az adásvételi szerződés módosítását, és annak aláírásra felhatalmazza a polgármestert.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	2024. június 30.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
|  | az előterjesztés készítője |  |  |
|  | osztályvezető |  |  |
|  | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |