ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. október 29-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 	Hévíz, Ady út - Széchenyi utcai csomópont lámpás forgalomirányítás kialakítására vonatkozó tervezési feladatok beszerzése

Az előterjesztő:	Naszádos Péter polgármester

Készítette:		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta:	Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz város közlekedéstechnikai szempontból egyik legfontosabb és legjelentősebb forgalmat bonyolító közlekedési csomópontja, a város „kapuja” az Ady – Széchenyi utcai forgalmi csomópont.

A turisztikai szezon miatt magas forgalmi terheléssel járó nyári és a kisebb terheléssel járó téli időszakban is adott napszakokban gyakori az erős torlódás kialakulása a csomópontban, melynek oka, hogy a jelenlegi, közlekedési táblákkal megvalósított, passzív forgalomtechnika nem képes megfelelően kezelni és biztosítani a gépjárműforgalom csomóponton történő hatékony és gyors áthaladását.

Várhatóan a helyzet a jövőben kritikussá válik, mivel a gépjárművek számának növekedésével évről-évre egyre nagyobb forgalommal kell számolni.

A projekt megvalósításától azt várjuk, hogy a jelenlegi, csúcsidőszakokban kialakuló és jelentős torlódással járó forgalmi helyzetek rövid távon megszűnnek:

- 7332. közúton Hévíz, Széchenyi utcára Keszthely irányából történő behaladáskor forgalmi torlódás reggeli időszakban: 7 – 9 óra között.

- Széchenyi utcában torlódás a 7332. közútra történő ráhajtáskor (Keszthely irányába), reggeli időszakban: 7 – 9 óra között.

- Széchenyi utcában jelentős torlódás a 7332. közútra történő ráhajtáskor (Keszthely irányába), a délutáni időszakban: 14 – 17 óra között.

A projekt további fontos célkitűzése, hogy a környezetvédelmi szempontból rendkívül érzékeny, védett területek (véderdők) közelében a közlekedési lámpák intelligens vezérlésével lerövidíthető legyen az utazási és várakozási idő, csökkenjen a csomópont jelenleg intenzív forgalmi terhelése, és ezáltal csökkenjen a közlekedés által okozott CO₂-kibocsátás.

Átnézeti helyszínrajz, piros színnel jelölve a tervezési feladattal érintett terület (csomópont):

Tervezési feladat műszaki tartalma:

Tervezési terület, érintett közutak (közúti ágak):

| Terület megnevezése: | Helyrajzi szám: | Közútkezelő: |
| --- | --- | --- |
| HÉVÍZ, Széchenyi utca | Hévíz belterület, hrsz: 932/8. | Hévíz Város Önkormányzat |
| HÉVÍZ, Ady út | Hévíz belterület, hrsz: 933/5 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
| 7332. jelű közút | Keszthely külterület, hrsz: 0500. | Magyar Közút Nonprofit Zrt. |

Gyalogosforgalom kezelése:

Gyalogosforgalmi átvezetés: jelenleg nincs tervezve

Egyéb opció:

A projekt során gyors gépjármű áthaladást biztosító „intelligens” forgalomirányító rendszer kerül kiépítése, mely rugalmasan alkalmazkodva az adott forgalmi helyzethez, hatékony módon, valós időben elemzi és kezeli a forgalmi áramlásokat és előzi meg a jelentős torlódásokat.

A tervezési feladat az alábbi munkarészeket tartalmazza:

- útépítési és csapadékvíz elvezetési terv munkarész

- Elektromos munkarész

- Jelzőlámpa és szabályozástechnikai terv munkarész

- engedélyeztések (útügyi és vízjogi létesítési)

A tervezési feladatnak része az engedélyezési és kiviteli tervek, továbbá a tervezői költségbecslés és árazatlan költségvetési kiírások elkészítése.

A tervezési munka bekerülése indikatív árajánlat alapján: 		 bruttó 9.601.200,- Ft.

A lámpás csomópont kialakításának műszaki feltétele, hogy elektromos csatlakozás az útkereszteződésben 25 m-en belül rendelkezésre álljon. Ennek biztosítására a Kölcsey utca torkolata melletti mért elosztószekrényekből tervezzük a villamos megtáplálást kiépíteni, melynek nyomvonala a Széchenyi utcával párhuzamosan a véderdő mellett haladna, és felhasználjuk hozzá a TOP-Plusz turisztikai fejlesztések Hévízen című projekt keretében telepítendő 3 db tartalék védőcső egyikét.

A villamos megtáplálás bekerülése indikatív árajánlat alapján:	bruttó: 3.707.200,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezési feladat beszerzéséhez továbbá a villamos megtáplálás kiépítéséhez az indikatív árajánlatok szerinti összesen 13.308.400,- Ft pénzügyi forrást Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási céltartalék terhére biztosítsa.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz, Ady út - Széchenyi utcai csomópont lámpás forgalomirányítás kialakítására vonatkozó tervezési feladatok, továbbá a kapcsolódó előkészítő munkák / villamos megtáplálás kiépítése / beszerzését jóváhagyja.

- A Képviselő-testület a tervezési feladat és előkészítő munkák beszerzését önerőből finanszírozza, melyekre a szükséges, összesen bruttó 13.308.400,- Ft forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt tervezési és kivitelezés előkészítési fázisai során a műszaki tartalmat és a projekt finanszírozását illetően egyeztető tárgyalásokat folytasson a 7332. jelű közút kezelőjével (Magyar Közút Nonprofit Zrt. / 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.)

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési feladat és előkészítő munkákra vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatására.

Felelős: 		Naszádos Péter polgármester

Határidők: 	Beszerzések megindítása: 		azonnal

Tervezési feladat véghatárideje:	2026. január 31.

Előkészítő munkák befejezése:	2026. augusztus 31.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | beruházási ügyintéző |  |  |
| Szintén László | költségvetési szempontból |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |