ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: 		Széchenyi utca fejlesztése projekt, előkészítési költség

korrekciója.

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István osztályvezető

Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

- Megtárgyalta:         Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Széchenyi utca fejlesztése:

A közel egy éve a Hévíz Város fejlesztési koncepciói között meghatározott Széchenyi utca rekonstrukciója a közműszolgáltatókkal történt egyeztetések kapcsán olyan fordulatot vett, hogy korábban a Széchenyi utca 1-től a Büki utcai csatlakozásig számolt tervezési és kivitelezési költségek az utcahossz megnövekedése miatt, a 2016-os költségvetésben előirányzottakhoz képest jelentősen magasabb számot mutat.

A Széchenyi utca Ady Endre utcától bevezető 458 m-es szakaszát is a fejlesztések közé kell fognunk a komplex kezelés miatt, és egyben előkészíteni arra, hogy az Ady utca tó melletti szakasza autóforgalom mentesítéséhez a gyalogos járda valamint a kerékpáros ki - és beközlekedés is biztosítva legyen.

A korábban már említett Hévíz Város Közlekedési koncepciójában szerepel a város közlekedésére valamit belterületi útjaira vonatkozóan ez fejlesztési javaslat.

Az első ütemben készül egy engedélyezési terv mely útépítési, forgalomtechnikai, vízelvezetési, növénytelepítési, városépítészeti, munkarészekből, közműtanulmányból állna. A közműtanulmány tárná fel a szükséges közmű beavatkozásokat. Természetesen méret- és mennyiségszámítás, költségbecslés is készülne.

Az engedélyezési tervezési költséget korábban nettó 4 millió forintra becsültük.

A kiviteli terv készítése az összes közműkiváltást, geotechnikai szakvéleményt, aszfaltvizsgálatot az út- és járdavezetés nyomvonalát, a zöldfelületi terveket és az ezt bemutató látványterveket, tartalmazza. Ennek a díját korábban nettó 8 millió forintban határoztuk meg, ami a tervezési hossz növekedésével arányosan változik.

Arra tekintettel, hogy a terveket az idei évben el kell készíteni, és a 2016-os költségvetésben mindössze 11.285 ezer forint lett előirányozva, az eredményes beszerzési eljárás lefolytatásához

a képviselő testület 17 millió + Áfa azaz bruttó 21.590 ezer forintot biztosítani szíveskedjen.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok fedezetére Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet 1/7 melléklet III/8. sorának módosítása alapján biztosít bruttó 21.590 ezer forintot.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi utca fejlesztése, tanulmánytervét, engedélyesi és kivitelezési tervének beszerzési eljárását lefolytassa és a tanulmány tervek elkészítését megrendelje. A tanulmánytervek Képviselő-testületi jóváhagyását követően kerül sor az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős:   dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. december 31.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |

IV.

MELLÉKLETEK