ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. szeptember 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Zöld Város beruházás (TOP-2.1.2-15) kivitelezési dokumentációjának elkészíttetése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Galácz Péter beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:    	 Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 59/2016 (III.9) számú határozatával döntött a TOP-2.1.2-15 azonosító számú támogatással megvalósítani kívánt – már a korábbiakban ismertetett - Zöld Város című beruházás előkészítéséről. Döntésében az előkészítési feladatokra összesen bruttó 19.800.000,- Ft keretet szabott egy olyan kitétellel, hogy a szükséges kiviteli terveket csak a támogatás sikeres elnyerése után szerzi be. A kiviteli tervek értéke a fenti összegen belül nettó 2.304.016 Ft, azaz bruttó 2.926.100 Ft. Ennek értelmében a kiviteli tervek beszerzése közbeszerzési eljárást nem érint, azok beszerzése egyszerű, 3 árajánlatos beszerzés keretében valósul meg. A kiviteli tervek elkészítésének időigénye 2-3 hónap, amely azt jelenti, hogy idén még rendelkezésre állhatnak a kiviteli tervek.

A beruházás ütemterve abban az időben azzal kalkulált, hogy a támogatási döntést várhatóan 2016. szeptemberében kapjuk kézhez, de ez a határidő a támogató szervezet részéről – információink alapján - nem tartható.

A pályázat benyújtása 2016. májusában, míg a kiírt formai hiánypótlás 2016. júniusában megtörtént. A pályázatban az eredetileg tervezett projektkezdés 2016. szeptember 1.-et szerepeltettük, melynek meghatározása pályázati értékelésre szánt időtartamok szerint került meghatározásra. Azonban az döntési folyamat elhúzódása miatt jelenleg még csak a pályázat szakmai értékelése van folyamatban, ezután történik egy újabb körös hiánypótlás (szakmai), és ezt követően lehetséges a döntés.

Tekintettel a korábban célként kitűzött 2018-as véghatáridőre, a bírálat dátumától függetlenül folytatni kell a beruházás saját ütemezés szerinti előkészítését, amiből következően a kiviteli terveket a pályázati döntést megelőzően kell beszerezni.

Ennek jóváhagyásaként, a fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 kódszámú támogatási forrás keretében benyújtott „Zöld város kialakítása” című projekt előkészítésével kapcsolatban jóváhagyja a szükséges kivitelezési dokumentáció elkészíttetését, a támogatási döntést megelőzően is.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. október 15.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Galácz Péter VFO | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |