ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. március 31-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntéshozatal MLSZ Országos Pályaépítési Program X. ütemben meghirdetett pályázat benyújtásáról, valamint a „Hosszúföldek” ingatlanokra vonatkozó telekalakításról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Molnár Andrea kiemelt projekt ügyintéző

Olt István városfejlesztési osztályvezető

dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A látvány-sportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pályaépítési program megvalósítását támogató nyílt pályázatot hirdet. A pályázat meghirdetésének konkrét célja, hogy az ország településein új, műfüves és élőfüves nagypályák épüljenek.

Az MLSZ 10 évre szóló stratégiájával összhangban a pályázatok megvalósítása eredményeként szeretné elősegíteni

- az utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek erősítését,

- a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek létszámának növekedését,

- a szabadidő futball feltételeinek javítását.

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTHATÓ BERUHÁZÁSOK

| MLSZ által biztosított TAO támogatásból megvalósítható beruházások ÉS/VAGY Pályázó által közvetített cég TAO támogatásából megvalósítható beruházások | Grundméretű műfüves pálya 12x24 (14x26 m) építése Kisméretű műfüves pálya 20x40 (22x42 m) építése |
| --- | --- |
| Pályázó által közvetített cég TAO támogatásából megvalósítható beruházások | Műfüves félpálya 40x60 (44x64 m) építése Nagyméretű műfüves pálya 105x68 (111x72 m) építése Nagyméretű élőfüves pálya 105x68 (111x72 m) építése |

Nagyméretű műfüves és élőfüves pályára pályázat csak abban az esetben nyújtható be, amennyiben a pályázó kapcsolatban áll olyan vállalkozással, aki biztosítja számára a pályaépítéshez szükséges teljes TAO támogatási összeget és a pályázati adatlapon megadja ennek a cégnek az elérhetőségeit.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban TAO tv.) kétféle lehetőséget biztosít a cégek számára a társasági adójuk rendelkezésre bocsátása kapcsán:

- TAO tv. 22/C.§ szerinti adókedvezmény, mely esetben a társasági adó alanya a jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére teljesített támogatás után jogosult az adókedvezmény igénybevételére.

- TAO tv. 24/A.§ szerinti adó-felajánlás intézménye, mely alapján a támogató adózó – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé tett rendelkező nyilatkozata alapján felajánlott és az adóhatóság által teljesített átutalás alapján – a jogszabályban meghatározottak szerint adójóváírásra jogosult, amely jóváírás a társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként.

A pályázó által közvetített cég mindkét esetben az MLSZ-szel köt támogatási szerződést a TAO támogatás biztosítására, ezt követően az MLSZ támogatás igazolási kérelmet nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A támogatási igazolás kiállítását követően a támogatás vagy a cégtől vagy a NAV-tól érkezik be az MLSZ-hez.

A felajánlott TAO támogatás minimális összege cégenként 1 millió Ft.

A pályázó által közvetített TAO forrásból megvalósuló pályaépítések előnyei:

- Az MLSZ az építkezések ütemezése kapcsán elsőbbséget biztosít azon pályázóknak, akik a pályaépítéshez szükséges TAO forrást tudják biztosítani egy általuk közvetített cégen keresztül.

- A közvetített cég által nyújtott, a TAO törvény 22/C. § (3a)-(3b) bekezdéseiben és a 24/A.§ (9) bekezdésében előírt kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a pályázó által fizetendő önrészt (30%) csökkenti, abba beszámításra kerül.

A pályázatban a fenti építmények közül egyszerre több megépítése is választható.

A FEJLESZTÉS LEBONYOLÍTÁSA

A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok keretfeltételei lehetőséget adnak arra, hogy az MLSZ építési beruházással járó, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást valósítson meg az ország területén. Jelen pályázat szabálya alapján a pályázat keretében az új pályák építését az MLSZ által kiválasztott vállalkozás(ok) végzi(k) el. A pályázónak lehetősége van arra, hogy a pályázati adatlapon megjelöljön egy kivitelezőt, akit az MLSZ a kivitelezői tenderre meghív. Amennyiben a pályázó által jelölt kivitelező nem tartozik az MLSZ által előminősített vállalkozók közé, akkor a tenderre való meghívás feltétele, hogy a jelölt kivitelező az MLSZ által lefolytatott előminősítési eljáráson részt vegyen.

A pályázó szervezet nyertes pályázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, azaz saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia!

Az MLSZ által megvalósított tárgyi eszköz beruházás, a megvalósítás helyszínét biztosító ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak tulajdonába kerül, azonban a nyertes pályázóval kötendő 15 évre szóló Együttműködési megállapodás alapján az MLSZ-nek használati joga lesz.

Az Együttműködési megállapodásban a felek többek között rendezik a karbantartás és üzemeltetés, valamint a pályahasználat feltételeit, a hirdetési- és marketing jogokat és kötelezettségeket, a szakmai elvárásokat és feltételeket, az adatszolgáltatás és együttműködés rendjét. A pálya megépítésének előfeltétele, hogy az annak helyéül szolgáló ingatlant a tulajdonos/tulajdonosok az MLSZ részére az építkezés idejére ingyenesen átengedjék.

A pálya megépítésének további feltétele, hogy az önkormányzati ingatlan korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképes legyen. Forgalomképtelen ingatlanon a pályaépítés nem valósítható meg.

A pályaépítések megkezdésének további feltétele az MLSZ sportfejlesztési programjának az Emberi Erőforrások Minisztériuma által történő jóváhagyása, és hogy a kiadott támogatási igazolás alapján az MLSZ ténylegesen adótámogatáshoz jusson.

Amennyiben a beruházás építési engedély köteles, a pályázónak vállalnia kell jelzálogjog 15 évre szóló bejegyzését a beruházás 70%-ának megfelelő összeg erejéig és vállalnia kell a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. A beruházás 70%-ának erejéig a Magyar Állam lesz a jelzálogjog jogosultja.

A fejlesztés becsült költségét (irányár) a pályázati adatlap tartalmazza. A kivitelezés tényleges költségét a nyertes pályázó a kivitelezői tender lezárultát követően az együttműködési megállapodás 2. mellékletében ismerheti meg.

A pályázó által fizetendő díjat, amely a bruttó beruházási összköltség 30%-val megegyező összeg, kivitelezés megkezdése előtt kell folyósítani.

A kivitelezés tényleges költsége – amelyet a megvalósítás tényleges fizikai körülményei és a pályázati adatlapon kiválasztott opciók is befolyásolnak - az MLSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján lesz meghatározva és az alábbi tételekből áll össze:

- kivitelezői díj (a nyertes vállalkozó ajánlata alapján),

- MLSZ által beszerzett anyagok díja,

- a műszaki ellenőrzés költsége

A pályázót a beadott pályázat alapján – amennyiben pályázata érvényes és eredményes – szerződéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése szankciót von maga után. A nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési megállapodás aláírásától, ha a pálya tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az adatlap benyújtásakor kalkulált becsült irányárat. Természetesen a pályázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési megállapodás aláírása mellett.

Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indoklással – esetleg indoklás nélkül – eláll az együttműködési megállapodás aláírásától, akkor az MLSZ a pályázót 2 évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból és a pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.

Amennyiben a pályázó a szerződéskötési kötelezettségének a teljes beruházási költség megismerését követő 15 munkanapon belül nem tesz eleget vagy a szerződés aláírását követően fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az MLSZ a pályázót visszalépettnek tekintheti, 2 évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból és a pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.

PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

Az MLSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege pályánként 200 000 Ft. A pályázati kötbért a pályázónak a pályázata benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie az alábbi bankszámlaszámra: Magyar Labdarúgó Szövetség OTP 11707024-20485090. A közlemény rovatba a pályázat iktatószámát kell feltüntetni. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot a pályázónak a pályázatkezelő szoftverbe kell feltöltenie.

A pályázati biztosíték kikötésének jogalapja az, hogy a pályázó kérelméhez a pályázat elbírálásáig kötve van (ajánlati kötöttség).

Ha a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt pályázati kérelmét visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, vagy a szerződéskötést követően fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a biztosíték az MLSZ-t illeti meg.

Az MLSZ a biztosítékot a következő esetek fennállását követő 10 napon belül visszafizeti:

- ha a pályázati felhívás visszavonásra kerül, érvénytelenné nyilvánítják, vagy

- ha a vesztes pályázó a pályázati eljárás eredményéről értesítést kap illetve

- ha a szerződéskötés meghiúsulása nem a pályázó érdekkörében felmerült okból történt.

Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosítékként megfizetett összeg a szerződés alapján a

pályázó által megfizetett ellenértékbe beszámít.

PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB VÁLLALÁSOK, FELTÉTELEK

A pályázónak:

- a hiánytalan adatlapot a nyilatkozati részének cégszerű aláírásával és

- az alábbi tíz darab mellékletet szükséges benyújtania:

- Aláírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan használatba adására és hasznosítására vonatkozóan külön-külön aláírva minden egyes tulajdonos által.

- Az építeni kívánt projektelemmel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát.

- Az építeni kívánt projektelem megvalósítását jóváhagyó jogerős építési engedélyt, VAGY a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles.

- Képviselő testület határozata a pályázó által egy összegben kifizetendő önrész összegének rendelkezésre állásáról.

- Érvényes talajmechanikai szakvéleményt, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatot

- Együttműködési megállapodás a szakmai partnerrel

- Helyszínrajz, vázrajz a futballpálya feltüntetésével.

- Közmű genplán (összesített közműterv),

- Konzorciumban történő pályázat esetén konzorciumi megállapodás

- Állami fenntartású közoktatási intézményben megvalósuló pályaépítés esetén az MLSZ-szel kötendő együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó KLIK által aláírt záradék.

Pályázat benyújtásához kapcsolódóan a pályázónak az alábbi általános feltételeket kell vállalnia, amelyekről az adatlapon az alábbiak szerint köteles nyilatkozni:

- a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

- a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó vállalja a pályánként 200 000 Ft pályázati biztosíték megfizetését és tudomásul veszi, hogy amennyiben eláll a szerződéskötéstől, a pályázati biztosíték az MLSZ-t illeti meg.

- az együttműködési megállapodás tartalmát a pályázó megismerte és tudomásul veszi, hogy annak módosítására csak az MLSZ kifejezett hozzájárulása esetén van mód, azzal, hogy a hozzájárulás megtagadása nem mentesíti a pályázót ajánlati kötöttsége alól.

- a pályázó képviselője jogosult a pályázó szervezet képviseletére és kijelenti, hogy a testületi szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a pályázat benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általa képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a pályázat megvalósítását.

- a pályázó vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi és a kivitelezés kezdetére átadja azokat az MLSZ, vagy az MLSZ képviselője (beruházás bonyolító) részére.

- a Futballpálya létesítés teljes időtartama alatt a pályázó biztosítja valamennyi olyan feltétel teljesítését, amely egyéb esetben a beruházó feladata lenne, így különösen, de nem kizárólagosan: a felvonulási terület biztosítását, vízvételi lehetőséget, áramvételi lehetőséget, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételét (cserjék, fák kivágását, gyökereik eltávolítását a területről, stb), építési terület előkészítését, szintbe hozását (20x40 m pályánál a maximális eltérés a pálya leendő területén a legmagasabb és legmélyebb pont között 30 cm, félpályánál maximum 40 cm, nagypályánál maximum 50 cm lehet /amennyiben a szintkülönbség ennél több, a pályázónak a szükséges munkálatokat a kivitelezés megkezdése előtt kell elvégeznie/),

- pályázó vállalja, hogy biztosítja az anyagok, gépek, stb. építési területre történő beszállításához szükséges bejárást, útvonalat kb. 40 tonna/gk. súlyhatárig. Amennyiben a pályázó által kijelölt útvonal annak ellenére megsérül, hogy a kivitelezők nem terhelték túl és szabályosan használták, a pályázó nem tarthat igényt a helyreállításra, illetve annak költségére.

- Az üzemeltetéshez szükséges összes műszaki feltételt (pl.: elektromos kapcsolószekrény, öntözéshez szükséges víz, vízvételi lehetőséget, (vezetékes víz, fúrt kút, stb. formában) az Együttműködési megállapodásban foglaltakkal összhangban a  pályázó biztosítja, legkésőbb a kivitelezési munka megkezdéséig, legfeljebb a Futballpálya kivitelezési helyétől számított 50 m távolságra.

- Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő lehetőséggel élve LED világítást kér a pályázó a 12x24, vagy 20x40 méteres pályához, elfogadja, hogy a LED fényvetők felszerelése – esetlegesen - a műszaki átadást követő 3.-4. héten kerül csak sor.

- a pályázó tudomásul veszi azt, hogy kizárólag az MLSZ honlapján található műszaki tartalom megvalósítása támogatható költség, egyéb az előkészítés, tereprendezés, feltöltés, szintek kialakítása, támfal építés, stb. körbe tartozó munkák nem.

- a pályázó vállalja, hogy a pályázat tárgyának megépítése helyszínén, a kivitelezésre meghirdetett időszakban (minimum 8 nap) valamennyi a kivitelezésben részt venni kívánó Vállalkozónak – előre egyeztetett időpontban – bemutatja az építési területet, ismerteti velük mindazon adatokat, tényeket, stb. amelyek a kivitelezésre és az anyagszállításra történő minél pontosabb ajánlatadáshoz szükséges. Lehetőséget biztosít részükre a helyszín megismerésére, bejárására, tanulmányozására. Vállalja, hogy olyan részletes adatokat ad meg részükre, amelyek elősegítik azt, hogy az MLSZ által rendelkezésükre bocsátott információk mellett, szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlatot nyújthassanak be a kivitelezésre.

- pályázó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést az MLSZ által tenderen kiválasztott vállalkozó végzi.

- A pályázó együttműködik a kivitelezővel, az MLSZ képviselőjével és az MLSZ által megbízott műszaki ellenőrrel azért, hogy a kivitelezés az MLSZ által meghatározott időpontban elkezdődhessen, és zökkenőmentesen kerüljön végrehajtásra. Pályázó tudomásul veszi, hogy az MLSZ jogosult a munkaterület átadásának és a munkavégzés kezdetének és befejezésének időpontját meghatározni.

- a pályázat tárgyának megépítése kapcsán, az MLSZ és a kivitelezést végző Vállalkozó közti vállalkozói szerződést a kivitelezés kezdési időpontjában (a terület műszaki átadásakor) a pályázó, mint majdani üzemeltető megismeri, és az abban foglaltakat elfogadja, segíti annak megvalósulását.

- pályázó vállalja, hogy az üzemeltetés teljes ideje alatt (minimum 15 év) a beruházásra előírt, együttműködési megállapodásban és a műszaki átadás kapcsán átvett karbantartási utasításokban rögzített karbantartást saját költségén folyamatosan elvégzi, vagy külsős vállalkozóval elvégezteti. Pályázó tudomásul veszi, hogy a karbantartási kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kárt saját költségen köteles elhárítani.

- pályázó tudomásul veszi azt, hogy a kivitelezés műszaki tartalmához és költségéhez kapcsolódó információkról az MLSZ nem köteles részletesebb tájékoztatást biztosítani annál, mint ami a pályázati útmutatóban, a vállalkozóval kötött szerződésben és annak mellékleteiben olvasható.

- pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén egy összegben kifizetésre kerül az együttműködési megállapodás 2. mellékletében meghatározott ellenérték. Ezt az összeget a pályázónak a megállapodás aláírását követő 8 napon belül előlegként kell átutalnia az MLSZ bankszámlájára. A pályázati biztosítékként megfizetett díj ebbe az összegbe beszámít.

- ha a tényleges kivitelezési ár magasabb, mint a pályázat benyújtásakor megismert becsült költség 110%-a, akkor pályázó elállhat az MLSZ által kötendő együttműködési megállapodás aláírásától. Amennyiben bármilyen más ok miatt, vagy indoklás nélkül áll el a pályázó az MLSZ által kötendő együttműködési megállapodás aláírásától, akkor tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtását követő 2 naptári évben az MLSZ kizárhatja az általa meghirdetett pályázatokból és elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.

- amennyiben a beruházás építési engedély köteles, pályázó vállalja a beruházás 70%-ának összegével megegyező jelzálogjog 15 évre szóló bejegyzését és a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. A beruházás akkor is megvalósítható, ha a beruházás helyszínét biztosító ingatlan nem, vagy nem kizárólagosan önkormányzati tulajdonban van, ebben az esetben azonban a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanra, illetve ingatlan részre a beruházás 70%-ának erejéig az MLSZ javára kerülhet bejegyzésre a jelzálogjog a pályázó költségre, amennyiben nem építési engedély köteles a beruházás. Az MLSZ kizárólagos döntési jogköre a jelzálogjog bejegyzésének előírása. Amennyiben építési engedély köteles a beruházás, akkor a jelzálog jogosultja a Magyar Állam lesz.

- amennyiben a pályázat megvalósításában olyan partner vesz részt, amely még nem lépett be a Bozsik-program egyesületi vagy intézményi programjába, akkor vállalja, hogy legkésőbb a 2016/2017-es szezonban a fenti programok egyikében regisztrálja magát.

- pályázó tudomásul veszi, hogy szerződéskötési kötelezettség terheli; amennyiben a szerződéskötési kötelezettségnek a teljes beruházási költség megismerését követő 15 munkanapon belül nem tesz eleget a pályázó vagy az ellenértéket 8 napon belül nem utalja át, az MLSZ a pályázatot visszalépettnek tekintheti és 2 évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból valamint nem fizeti vissza a pályázó által Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.

- a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosa(i) nem sportszervezet illetve nem a Magyar Állam.

- Az építeni kívánt projektelemmel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan legalább korlátozottan forgalomképes.

- pályázó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során a Vállalkozó utasítást – a vállalkozási szerződés értelmében - kizárólag az MLSZ-től és a Műszaki ellenőrtől fogadhat el.

Az MLSZ a nyertes pályázók irányába vállalja, hogy lehetőség szerint 2017. december 31-ig megépíti a pályákat. Az MLSZ fenntartja a jogot azonban arra, hogy az építkezések konkrét, pályánkénti ütemezéséről, logisztikai szempontokat figyelembe véve hozzon döntést. Erről természetesen a pályázó kellő időben értesül.

A fent ismertetett pályázati kiírás, illetve a rendelkezésre álló ingatlan lehetőséget biztosít az alábbi pályák megépíttetésére:

1 db nagyméretű élőfüves labdarúgó pálya 68x105 (72x111m) – versenyek céljából:

| Elemek megnevezése | Bruttó költség |
| --- | --- |
| Pályaépítés, alépítménnyel, öntőz rendszerrel, festett fehér vonalakkal, 2 db nagyméretű kapu, alapvonalak mögött labdafogó háló, 18 db palánkelem, szögletzászlók, világítás (120 Lux) | 86 201 250,- Ft |
| Mobil lelátó (300 fő) | 7 734 300,- Ft |
| Oldalsó labdafogó háló (222 fm) | 4 482 846,- Ft |
| Kerítés (385,6 fm) | 5 631 688,- Ft |
| Viacolor járda (633 m2) | 9 003 792,- Ft |
| 2 db fedett kispad (18 fő) | 2 286 000,- Ft |
| 200 lux világítás | 4 445 000,- Ft |
| Összesen: | 119 784 876,- Ft |
| melyből MLSZ támogatás (70 %) | 83 849 413,- Ft |
| melyből önkormányzati önerő (30 %) | 35 935 463,- Ft |

1 db műfüves félpálya 40x60 (44x64m) – edzések céljából:

| Elemek megnevezése | Bruttó költség |
| --- | --- |
| Pályaépítés, 60 mm szálhosszúságú műfű kvarchomok és színezett gumi-granulátum feltöltéssel, bevágott vagy beleszőtt fehér vonalakkal, (a kispályák bevágott, sárga vonalakkal) 2 db 5x2-es kapu, 4 db 3x2-es hordozható kapu a hozzájuk tartozó súlyokkal, pálya körül Viacolor járda, pálya körül labdafogó háló (216 fm), 18 db palánkelem (45 fm), szögletzászlók, világítás | 68 008 500,- Ft |
| Kerítés (229,6 fm) | 3 353 308,- Ft |
| 2 db fedett kispad (14 fő) | 1 778 000,- Ft |
| Összesen: | 73 139 808,- Ft |
| melyből MLSZ támogatás (70 %) | 51 197 866,- Ft |
| melyből önkormányzati önerő (30 %) | 21 941 942,- Ft |

A pályázat beadási határideje: 2016. április 11.

„Hosszúföldek” ingatlan telekalakítása

Tekintettel arra, hogy a város belterületén új, sportlétesítmény elhelyezésére alkalmas, megfelelő méretű ingatlan kijelölésére nincs mód, az Önkormányzat az északi területrész felé bővülve a Hosszúföldek területén kívánja a sportcsarnok és a sportpályák elhelyezését megoldani. A területre vonatkozóan elindult időközben a Naperőmű-projekt tervezése is.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naperőmű-projekt kapcsán a 146/2015. (V. 11.) számú határozatában elrendelte a naperőmű létesítésére vonatkozó pályázat előkészítését, a pályázatot megalapozó tanulmányok elkészítését, a szükséges vizsgálatok elvégzését a Hévíz 022/53. hrsz úgynevezett Hosszúföldek ingatlan erre alkalmas részén.

A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Hévíz, 022/53. hrsz, Hosszúföldek ingatlanon a naperőmű létesítésének vizsgálata mellett továbbra is kíván sport célú fejlesztést megvalósítani, a következő sportlétesítményeket:

a) sportpályákat MLSZ program,

b) térségi sportcsarnokot TAO program keretében.

Az ingatlan fejlesztési terveinek kidolgozása során erre tekintettel kell eljárni.

A Testület a fenti határozatában kimondta, hogy tervezett fejlesztések igénylik további ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételét, ezért a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Hévíz 022/52. hrsz-ú ingatlanok megvételére terjessze a javaslatát a képviselő-testület elé.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 313/2015. (XI. 26.) határozatában döntést hozott a Hosszúföldek területén tervezett Hévíz 022/52. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

A Képviselő testület elrendelte a Hévíz (külterület) 022/52. hrsz-ú, Fehér István tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban „szántó” művelési ágú, 6 minőségű osztályú, 1 ha 4481 m2 térmértékű ingatlan megvásárlását településfejlesztés céljából (sportlétesítmény építése), a vonatkozó jogszabályok szerinti eljárásrend betartásával, 16 726 000 forint vételáron. Az adásvételi-szerződés megkötése megtörtént, az ingatlan bejegyzett tulajdonosa már Hévíz Város Önkormányzat.

A Képviselő-testület elrendelte továbbá a Hévíz (külterület) 022/52. hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítására vonatkozó tervdokumentációk elkészítését, a földhivatali eljárás megindítását, a szükséges engedélyek beszerzését az adásvételi eljárás lefolytatását követően, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Hévíz (külterület) 022/52. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a településrendezési eszközök előterjesztésben ismertetett beruházások megvalósítása céljából történő módosításának elindításáról intézkedjen. A testületi döntésnek megfelelően ezen feladatok ügyintézése folyamatban van.

A terület hasznosítása szempontjából célszerű lenne a Hévíz 022/53. és 022/52. hrsz-ú ingatlanok összevonása. Az összevonáshoz azonban meg kell szűntetni a két ingatlant egymástól elválasztó 022/49. hrsz-ú, közút megjelölésű, 3058 m2 nagyságú terület északi, a két említett területet elválasztó részének közút jellegét. Tekintettel azonban arra, hogy a szomszédos területek használata céljából az útra szükség van, az említett útszakasz átkerülne a 022/52. hrsz-ú ingatlan déli oldalára.  A munkálatok elvégzéséhez földmérő mérnök megbízása szükséges, továbbá ki kell mondani az érintett területrész „közút” jellegének megszűnését.

A Képviselőtestület január végén döntött a 2014-2020 Uniós támogatási ciklus várható projektjeihez szükséges tartalék fedezetésről. A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I.29.) rendelet 1/8 melléklet 6.  „nagyprojekt alap önrész tartalék” sora 235.718.000,- Ft-ot tartalmaz. A 2016. február 12-i és március 9-i testületi üléseken elfogadott pályázati döntéseket érintő határozatok ezt az alapot 32.850 e Ft-tal és 65.500 e Ft-tal csökkentették, 137.368 e Ft-ra. Az MLSZ pályaépítés pályázat önereje további 57.878 e Ft-tal csökkenti, így a nagyprojekt alap 79.490 e Ft-ra változik.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- Pályázati felhívás

- Pályázati adatlaphoz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozat

- Együttműködési megállapodás minta szakmai partnerrel

- Összegző nyilatkozat talajmechanikai szakvéleményhez

- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

- Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás

II.

Határozati javaslat 1.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat és pályázat feltételeit megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület elrendeli az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának X. üteme keretében 1 db nagyméretű 68x105 (72x111m) élőfüves labdarúgó pálya, valamint 1 db műfüves 40x60 (44x64 m) méretű félpálya építésére vonatkozó pályázat beadását 192 924 684,- Ft összköltségvetéssel, melynek 30 %-át, azaz 57 877 405,- Ft-ot Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) számú rendelet, 1/8 melléklet 6.  „nagyprojekt alap önrész tartalék” sora biztosítja.

- A Képviselő-testület megvalósítási helyszínként a hosszúföldek területén a 022/53 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant biztosítja, a pályázat szerinti pályák megépítésének céljára.

- A Képviselő-testület a Hévízi Sportkörrel, mint szakmai partnerrel együttműködik a program megvalósítása érdekében.

- A pályázat benyújtásával egyidejűleg Hévíz Város Önkormányzat megfizeti a pályázati biztosítékot, mely pályánként bruttó 200 000,- Ft.

- A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására a szükséges szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	2016. április 11.

Határozati javaslat 2.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hévíz (külterület) 022/52. és 022/53. hrsz-ú ingatlanok telekösszevonásához azzal, hogy a kialakuló ingatlanhoz csatolásra kerüljön – az érintett területrész „közút” jellegének megszűnésével, és forgalomképtelen önkormányzati vagyonból forgalomképes (üzleti) vagyonná nyilvánításával - a Hévíz (külterület) 022/49. hrsz-ú ingatlan északi, a két adott területet elválasztó része. Továbbá elrendelik az megszűnt útszakasz kiváltását a Hévíz 022/52. hrsz-ú ingatlan déli oldalán történő új „közút” megnevezésű útszakasz kialakításával.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakításhoz szükséges feladatok elvégzésére, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	2016. május 31.

III..

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Döntéshozatal MLSZ Országos Pályaépítési Program X. ütemben meghirdetett pályázat benyújtásáról, valamint „Hosszúföldek” ingatlanokra vonatkozó telekalakításról |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |  |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 2016. március 24. | 13/2016. (III.24.) OKSB határozat | 2 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |  |

| Előterjesztés tárgya: Döntéshozatal MLSZ Országos Pályaépítési Program X. ütemben meghirdetett pályázat benyújtásáról, valamint a „Hosszúföldek” ingatlanokra vonatkozó telekalakításról |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |  |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2016. március 24. | 64/2016. (III.24.) PTVB határozat | 5 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |  |

IV

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea Olt István dr. Keserű Klaudia | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Őry Rózsa | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |

IV.

MELLÉKLETEK

Út áthelyezés

- meglévő állapot

- tervezett állapot

Elhelyezési vázlat