ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. március 08-ai rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése pályázat benyújtása konzorciális formában.

Az előterjesztő:    	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István osztályvezető

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével konzorciális formában pályázatot nyújthat be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás keretében „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” címmel a Festetics sétány kialakítására.

A Festetics sétány fejlesztése szinte új turisztikai attrakciót biztosítana, mert a Hévízgyógyfürdő Szent András Kórház parkjában található dr. Schulhof Vilmos sétány rácsatlakoztatható lenne a javaslat szerinti Festetics sétányra, mely ráadásul elvezetne a Festetics fürdőház előtt és egy igen szép sétautat biztosítana ezáltal, mely a hévízi gyógy-tó mellett haladna tovább. Az tervezett Festetics sétányhoz csatlakozó már meglévő járda vezetné vissza a forgalmat a már felújított hévízi városközpontba és a hamarosan megvalósuló új hévízi gyógyhelyi főtérre.

A tervezett sétány Ady utcán a gyógytó és a kórház gazdasági bejárata közötti parkoló közötti szakaszon kerül megépítésre. A tervezett fejlesztés során attrakciók kerülnek kialakításra úgy, hogy azok helyszínét a csatorna lefedésével biztosítanánk, azt zárt rendszerűvé tennénk.

A projekt megvalósításához útügyi és vízjogi létesítési engedély szükséges.

A pályázat benyújtásának tervezett időpontja 2017. május 31. mely időpontig az alábbi dokumentumok előállítása szükséges:

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás megindítása

A pályázat benyújtásának feltétele a konzorciumi szerződés megkötése, illetve a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok előállítása.

A beruházás pontos költségvetését még nem ismerjük, az előzetes becslések szerint a kivitelezési rész 82 millió Ft, melyhez kapcsolódnak az egyéb járulékos és szoft költségek (engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság). A projekt jelen állás szerint önerőt nem igényel.

A projekt esetleges előkészítésének költségei és azok viselésének, esetleges megelőlegezésének rendje még nem ismert, szükség esetén az döntésre a képviselő-testület elé kerül.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a projektet támogassa és Hévíz Város Önkormányzat konzorciumi partnerként a pályázatot, támogatási igényt nyújtsa be.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja konzorciális formában az előterjesztés szerint, a GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás keretében „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” címmel a Festetics sétány kialakítására történő pályázat benyújtását.

- A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, a konzorciumi megállapodás aláírására. A támogatási döntését követően támogatási szerződés megkötésére a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.

- A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az előkészítéshez szükséges engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó beszerzés megindításra kerüljön, illetve felhatalmazza polgármestert a vállalkozóval a szerződés aláírására.

Felelős:   Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

3.

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

4.

MELLÉKLETEK

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
|  | ügyintéző |  |  |
|  | osztályvezető |  |  |
|  | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |