HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június 17-ei rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

165/2016. (VI. 17.) határozata

1.     Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület jóváhagyja a „Hévízen a Fortuna utca és Dombi sétány felújítása” beruházás Strabag Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) vállalkozó részére póthatáridő tűzését 2016. július 15-ei póthatáridőre.

- A Képviselő-testület a szükséges beruházási feladatok pontos kidolgozását és költségvetésének kidolgozását elrendeli, és annak ismeretében hozza meg a szerződés módosítására vonatkozó döntését.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a póthatáridő tűzésére irányuló jegyzőkönyv aláírására.

Felelős:          Papp Gábor polgármester

Határidő:        2016. június 30

Hévíz, 2016. június 17.

(dr. Tüske Róbert) sk.		 	 		(Papp Gábor) sk.

jegyző				       	   	   polgármester

Hévíz, 2016. június 17.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet