ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. július 28-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	Le Primore téren gyalogos-átkelőhely kialakítása, műszaki tartalom bemutatása, döntés a projekt megvalósításáról

Az előterjesztő:	Naszádos Péter polgármester

Készítette:		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta:	Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata célul tűzte ki a város közlekedésbiztonságának javítását, melynek keretein belül a kritikus állapotú utak burkolatának felújítására, illetve a gyalogosforgalmi létesítmények és gyalogosbiztonsági fejlesztések megvalósítására kívánja a fókuszt helyezni.

2025 év első felében megnyitott a Le Primore Hotel & Spa, Hévíz város új 5 csillagos szállodája, melynek vendégforgalma számára a város biztonságos megközelítése gyalogosan jelenleg nem megoldott. A nagyparkoló és a buszpályaudvar magas járműforgalma miatt a Le Primore téri közúton való gyalogos átközlekedés - így a belvárosi közterületi gyalogjárdák megközelítése - gyalogos-átkelőhely hiányában fokozott baleseti kockázattal jár.

Hévíz Város Önkormányzata a gyalogos-átkelőhely kialakítására vonatkozóan tervezővel elvégeztette a helyszín vizsgálatát, melyről elkészült döntéselőkészítő tanulmány és költségbecslés alapján az alábbi műszaki koncepciót javasoljuk megvalósításra.

Műszaki tartalom:

A gyalogos-átkelőhely felfestése a Le Primore Hotel & Spa gépkocsi bejárójának útcsatlakozásából indul ki, másik végpontja a busz-állomás oldalán a jelenleg zöldterületi részhez (kiemelt szegélyív) kapcsolódik. Az érintett zöldfelületen szükséges ~6 m2 térkő burkolatú járdakapcsolat kialakítása a folyamatos gyalogos kapcsolat biztosítása érdekében.

A gyalogos átkelőhely két végén a kiemelt szegély bontása és újjáépítése indokolt (a gyalogos átkelőhely vonalában 2 cm szintre lesüllyesztve).

A gyalogos-átkelőhely tervezett helye fotó:

Helyszínrajz a tervezett kialakításról:

Le Primore Hotel & Spa

Autóbusz Pályaudvar

FLAVIUS

üzletház

Költségek bemutatása:

Út és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terv (ajánlat szerint): 	890.000,- Ft+ÁFA

Gyalogátkelőhely közvilágítási terve (ajánlat szerint):			870.000,- Ft+ÁFA

Kivitelezés bekerülése (előzetes tervezői költségbecslés alapján):	543.000,- Ft+ÁFA

Várható bekerülés (tervezés és kivitelezés):			         2.303.000,- Ft+ÁFA

Fentiekre való tekintettel Hévíz város egyik gyalogosbiztonsági szempontból kockázatosnak értékelhető területére vonatkozóan az engedélyezési és kiviteli terveket, illetve a tervezett gyalogos-átkelő kialakításának kivitelezését javasoljuk beszereztetni. A tervezett gyalogos-átkelőhely kialakítás koncepcióját a közlekedési hatóság előzetesen elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezési és kivitelezési feladatok beszerzéséhez az előzetes árajánlat és tervezői költségbecslés alapján összesen 2.303.000,- Ft+ÁFA forrást Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási céltartalék terhére biztosítsa.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Le Primore téren megvalósítandó gyalogos-átkelőhely kialakítására vonatkozó műszaki tartalmat és elrendeli a beruházás megvalósítását.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési feladatokhoz kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatására, valamint a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel a szerződést megkötésére.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elkészült tervdokumentáció hatósági engedélyezését követően kivitelezés előkészítésére, a kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatására és a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel a szerződés megkötésére.

- A Képviselő-testület a tervezési és kivitelezési feladat megvalósítását önerőből finanszírozza, az erre vonatkozóan előirányzott nettó 2.303.000,- Ft+ÁFA (azaz bruttó: 2.924.810,- Ft) forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Felelős: 	Naszádos Péter polgármester

Határidő: 	azonnal és 2025. szeptember 30.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | beruházási ügyintéző |  |  |
| Olt István | városfejlesztési osztályvezető |  |  |
| Szintén László | költségvetési szempontból |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |