HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 13-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

160/2022. (IX. 13.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Megrendelő a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, a „2. munkarész Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái” projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés vonatkozásában - tekintettel a lejárt teljesítési határidőre - a szerződés VIII.1 pontjában foglaltakra hivatkozva jóváhagyja a polgármester intézkedését a Kivitelező felszólítására a kivitelezési munkák szerződéses véghatáridőn túli folytatására, a vállalkozási feladat szerződésszerű teljesítésére, a munkálatok felgyorsítására a beruházás műszaki tartalmának maradéktalan megvalósítása érdekében.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2022. szeptember 15.

Hévíz, 2022. szeptember 13.

(dr. Tüske Róbert) sk.				(Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2022. szeptember 13.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet