|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Csongrádiné Olasz Sára Telefon: +36 83 500-857 E-mail: csongradine@hevizph.hu Ügyszám: KGO/347 - /2013 | Tárgy: Kerékpár dokkoló állomások, kerékpárok, szállító jármű és kapcsolódó eszközök beszerzése Hévíz Önkormányzat részére a BicOa Supply HUHR/1101/1.2.2/2008 számú pályázati projekt keretében (Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program) |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz Város Önkormányzat Bicycle Oasis (BicOa) című, HUHR/1101/1.2.2/2008 jelű pályázat megvalósításához szükséges. Kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás létrehozása Hévíz Város Önkormányzat számára, mely magában foglalja a kerékpárokat és más kapcsolódó felszereléseket, beleértve egy a kerékpárok szállítására alkalmas járművet is a BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008 projekt keretében, HÉVÍZ, Magyarország ESZKÖZBESZERZÉS beszerzésének előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv Jelen beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, PraG szerinti eljárásrendben lefolytatott eljárás (Practical Guide for EU External Actions: www. http://ec.europa.eu/europeaid/prag ). Törvényi hivatkozás: Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárása nem minősül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárásnak (Kbt. 9 cikkely, (1) pont, (d) bekezdés), jelen beszerzésre az Európai Közösségek külső segítségnyújtásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni az IPA végrehajtásáról szóló 718/2007/EK Bizottsági Rendelet 121. cikkének megfelelően. 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni: d) nemzetközi szerződésben meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal kötött szerződés projekt közös megvalósításával vagy hasznosításával összefüggő beszerzésre vonatkozik; |
| --- | --- |
| Kelt: | 2013. október 21-én |
| Jelen vannak: | Vasas Ottó – beruházási ügyintéző– témafelelős Sallai Gábor pályázati referens Csongrádiné Olasz Sára - beszerzési referens Pitó Enikő - külső tanácsadó (PraG szerinti közbeszerzés) |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Vasas Ottó - beruházási ügyintéző/témafelelős 2. Kepli József János - alpolgármester 3. Bediné Makra Anikó – közgazdasági osztályvezető |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Képviselő-testület |
| Előkészítés | A témafelelősök és a külső tanácsadó előkészíttette a Hévíz Város Önkormányzata által a HUHR/1101/1.2.2/2008 kódszámú „Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program” pályázati felhívásra „Bicycle Oasis” címmel benyújtott pályázathoz kapcsolódó Kerékpár dokkoló állomások, kerékpárok, szállító jármű és kapcsolódó eszközök beszerzésére vonatkozó műszaki tartalmi leírását. Ezen felül elkészítették magyar és angol nyelven a PraG szabályok szerint kötelezően alkalmazandó dokumentumokat, úgymint: - Ajánlattételi felhívás (Contract notice) - Technikai leírás, műszaki leírás, feladat meghatározás (Tehnical specification) - Technikai tudnivaló ajánlattevők számára (Instruction to tenderer) - Szerződés-tervezet és szerződéses feltételek (Draft Contract and Special conditions) Az előkészített szerződéstervezet, benne az előírt jogszabályi hivatkozásokkal, valamint a már rendelkezésre álló dokumentációk kellő részletezettséggel specifikálják az ajánlatkérő adott beszerzésre vonatkozó célját és elvárásait. |
| Becsült érték | A pályázatban benyújtott előzetes árajánlat szerint 160 000 EUR+ÁFA (~47.383 ezer FT+ÁFA) a becsült költség, amely eléri a PraG szerinti Helyi nyílt tenderezési eljárás beszerzési értékhatárt. |
| Piackutatás | A tárgyi pályázati forrás feltételrendszere nagyfokú precizitást és számos speciális, különösen elszámolhatósági szabály betartását igényli. Azaz kifejezetten magas színvonalat biztosítani tudó, jó referenciákkal és különösen a jelen beszerzés tárgyával nagyságrendjében és tartalmában azonos, megvalósult projekt tapasztalatokkal rendelkező szállító/szerződő fél megbízása indokolt. |
| Fedezet | Bicycle Oasis (BicOa) című, HUHR/1101/1.2.2/2008 projekt keretében a Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program finanszírozza 95% mértékben (85% EU és 10% magyar állami hozzájárulás). A fennmaradó 5% önkormányzati forrás a 2013. költségvetés terhére biztosított. |
| Fizetési feltételek | 1. rész esetében 2014. február 28. A teljes összeg 30%-a A vállalkozói díj 30%-ának kiegyenlítése az ütemezésnek megfelelően elvégzett tevékenységek teljesítését követően válik esedékessé részszámla ellenében és 15 napon belül átutalással történik. Végszámla esetében 2014. május 30. A teljes összeg 70%-a A végszámla kiegyenlítése az ütemezésnek megfelelően elvégzett tevékenységek teljesítését követően válik esedékessé részszámla ellenében és 15 napon belül átutalással történik. A számlát a Hévíz Város Önkormányzat nevére címezve kell benyújtani és a számlára a kibocsátónak rá kell írnia a szerződés iktatószámát. A vállalkozási díjat a Szerződési Hatóság a Vállalkozó által kiállított számla alapján átutalással fizeti meg a Vállalkozó számlájára. A hibátlanul kitöltött számlát a Szerződési Hatóság a számla kézhezvételének napjától számított 15 napon belül köteles a Vállalkozó számlájára megfizetni. A végszámla kifizetésének a határideje ennél rövidebb is lehet, figyelemmel a projekt befejezési határidejére és a végszámla összegének elszámolhatóságára. |
| Beszerzési stratégia | A részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamaiból és egyéb, a szerződés finanszírozását biztosító program által meghatározott és/vagy engedélyezett térségek országaiból és területéről származó minden [akár egyénileg, akár társulás (konzorcium) formában] részt vevő jogi személy számára. A szerződés keretében szállított valamennyi árunak ezekből az országokból kell származnia. A részvétel megengedett nemzetközi szervezetek számára. A természetes személyek részvételét a szerződés finanszírozását jelentő programra vonatkozó speciális eszközök közvetlenül szabályozzák. Amennyiben a származási szabályok betartása veszélyezteti a projekt megvalósulását, az önkormányzat, meghatározott eszközök esetében mentességet adhat a származási szabályok alól. Ezt az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőzően kell megtennie és jelölnie kell ebben. |
| Ajánlati felhívás | Szerződés időtartama a szerződéskötéstől számítva 2014. Május 30-ig, mely a használatba vétel végső időpontja. Az ajánlati felhívás részletesen tartalmazza azt minimálisan elvárt technikai/műszaki specifikációt, melynek a szállítandó eszközök meg kell, hogy feleljenek. Így elegendő csak a legalacsonyabb ajánlati ár alapján elbírálni a beérkezett ajánlatokat, ami egy egyszerűbb eljárást is jelent. A kizáró okok és az alkalmassági követelmények esetében követjük a Kbt.-hez hasonló PraG ajánlásokat. Az ajánlattételi felhívást a www.kozbeszerzes.hu PraG szekciójában tesszük közzé magyar és angol nyelven. A tender dosszié, térítési díj ellenében Hévíz Polgármesteri Hivatala közbeszerzési referensénél szerezhető be. Az ajánlatokat az előkészített ajánlati csomag használatával, a „Tender Form for a Supply Contract” standard formanyomtatvánnyal együtt szükséges benyújtani, a formátumot és az előírásokat szigorúan meg kell tartani. A potenciális ajánlattevők az ajánlattételi határidőt megelőző 21 napig kérdéseket tehetnek fel, melyet az önkormányzat legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 11 napig meg kell, hogy válaszoljon. A válaszokat e-mailen küldi meg azoknak a cégeknek, akik a tender dossziét megvásárolták és ennek során megadták e-mail címüket is a közbeszerzési referens számára. Helyszínbejárást is tervezünk, melynek tervezett időpontja: az ajánlati felhívás megjelenését követő 4. munkanapon 9:00-15:00 óra közötti intervallumban (CET). Ajánlattevő jelezze részvételi szándékát a vasas.otto@heviz.hu email címen legkésőbb az ajánlati felhívás megjelenését követő 3. munkanapon 14:00 óráig (CET). Az eljárás nyelve az angol. Ajánlattételi határidő: 30 naptári nap Szerződéses feltételek: Szállítási szerződés. A szerződés tervezetét, valamint a szerződéses feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. Elvárt szerződést biztosító mellékkötelezettségek (biztosítékok): Hibás teljesítési kötbér: Feltétele: a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait nem szerződésszerűen teljesíti és a Szerződési Hatóság által jelzett hibát a meghatározott határidőre nem javítja ki. Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj adott részfeladatra eső része. Mértéke: A hibás teljesítés kijavítására tűzött határidő leteltét követően naponta a kötbéralap 1%, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a. Késedelmi kötbér: Feltétele: a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítésével az ütemtervben foglaltakhoz képest késedelembe esik. Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj adott részfeladat(ok)ra eső része. Mértéke: Naponta a kötbéralap 1%, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a. 30 napos késedelem a szerződés egyoldalú felmondását eredményezheti Megrendelő részéről. Meghiúsulási kötbér: Feltétele: a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat részben vagy egészben nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik és a teljesítés már nem áll a Megrendelő érdekében. Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj. Mértéke: A kötbéralap 20%-a. Vállalkozó hozzájárul, hogy a Szerződési Hatóság az esedékes kötbér összegét a számlából levonja. A kötbér alapja a vállalkozói díj ÁFA-val növelt (bruttó) összege. Egyéb biztosíték kikötése nem szükséges. Az előzetesen megküldött AF-ban nincs szükség módosításokra. Egyhangúlag elfogadásra kerül. A cégek mérlege és cégkivonata a bírálat során kerül leellenőrzésre. |
| Ajánlati dokumentáció | 1 sz. melléklet: Meghívás dokumentumai (angol nyelven). Ajánlattételi felhívás (Contract notice)- Ezt helyezzük fel a www.kozbeszerzes.hu honlapra magyar és angol nyelven. Technikai leírás, műszaki leírás, feladat meghatározás (Tehnical specification) Technikai tudnivaló ajánlattevők számára (Instruction to tenderer) Szerződés-tervezet és szerződéses feltételek (Draft Contract and Special conditions) 2 sz. melléklet: Cég által kitöltendő dokumentumok angol nyelven: Ajánlati adatlap (tender form) pénzügyi ajánlat minta (Financial offer) egyéb technikai melléklet Adminisztratív értékelési tábla (Administrativ complience grid) |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján 2013. Október 22. | külső tanácsadó: Pitó Enikő javaslata alapján megbízott projektmenedzser: Hegedűs István – Balatoni Integrációs Kft. 1. Vasas Ottó – beruházási ügyintéző - témafelelős 2. Sallai Gábor pályázati referens 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens |
| 2. 3. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása 2013. október 29. Ajánlat(tétel)i felhívás megjelentetése a www.kozbeszerzes.hu honlapon (e-mailen történő beküldéssel), valamint a papír és elektronikus alapú dokumentáció rendelkezésre bocsátása 2013. November 1-ig. | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens, Pitó Enikő külső tanácsadó koordinációjával |
| 4. | Kiegészítő tájékoztatás kérhető 2013. november 10-ig. | külső tanácsadó: Pitó Enikő témafelelős: Vasas Ottó- beruházási ügyintéző, Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 5. 6. | Ajánlatok leadási határideje 2013. December 4, 16:00 óra Ajánlatok bontása 2013. December 5, 9:00 óra | Csongrádiné Olasz Sára referens meghívók kiküldése: Csongrádiné Olasz Sára referens meghívottak: külső tanácsadó: Pitó Enikő Bírálóbizottság tagjai 1. Vasas Ottó - beruházási ügyintéző/témafelelős 2. Kepli József János - alpolgármester 3. Bediné Makra Anikó – közgazdasági osztályvezető . |
|  | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől 2013. December 5, 9:00 óra | külső tanácsadó: Pitó Enikő javaslata alapján Bírálóbizottság jóváhagyásával: Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 7. | Kizárás, érvénytelenné nyilvánítás 2013. December 9. | külső tanácsadó: Pitó Enikő javaslata alapján Bírálóbizottság |
| 8. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése 2013. December 9. | külső tanácsadó: Pitó Enikő javaslata alapján Bírálóbizottság tagjai |
| 9. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala 2013. December 9. | Képviselő-testület |
| 10. | Összegzés az eljárás eredményéről elkészítése és megküldése ajánlattevőknek. Legkésőbb 2013. December 16. | külső tanácsadó: Pitó Enikő előkészítése alapján megküldi Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 11. | A PraG beszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentum megküldése a Közreműködő Szervezet számára: A projekt menedzsment által megadott beszámolási időszak szerint, a teljesítés eredményeként keletkezett első számla VÁTI felé történő benyújtásakor. | Sallai Gábor pályázati referens |
| 12. | Szerződéskötés előkészítése 2013. December 9-16. | Pitó Enikő előkészítése alapján jóváhagyja Dr. Márkus Mirtill aljegyző |
| 13. | Szerződés várható aláírása 2013. December 9-16. | Csongrádiné Olasz Sára referens szervezésében: Papp Gábor polgármester |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a külső tanácsadó által előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Vasas Ottó beruházási ügyintéző – témafelelős | Sallai Gábor pályázati referens ………………………… Kepli József János alpolgármester |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| Ellenjegyzi: ……………………………….. |  |  |  |
| Pitó Enikő külső szakértő PraG tanácsadó HPP 200 Kft. ………………………… Hegedűs István projektmenedzser Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft |  |  |  |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Bediné Makra Anikó Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Márkus Mirtill Aljegyző a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |
| …………………….. |  |  |  |
| Papp Gábor polgármester |  |  |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI

NYILATKOZAT

Projektazonosító és szám: BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008

Alulírott ………………………………. ezennel kijelentem, hogy részt veszek a fent említett tenderben. Ezzel a nyilatkozattal megerősítem, hogy a tenderrel kapcsolatosan naprakész információkkal rendelkezem.

Vállalom, hogy a kötelességeimet becsületesen és méltányosan fogom elvégezni. A dokumentumok elkészítéséhez való hozzájárulásom objektív lesz, és tiszteletben fogom tartani a tisztességes verseny és a pártatlanság elveit. Különösen olyan feltételek vagy körülmények megjelenését kerülöm el, amelyek egy adott terméket, gyártót vagy szolgáltatót részesítenének előnyben.

Vállalom, hogy bizalommal és felelősséggel kezelek minden velem megosztott, általam felfedezett vagy megfogalmazott dokumentumot és információt („bizalmas információ”), amely a tender elkészítése során hozzám kerül. Valamint vállalom, hogy csak ezen tender elkészítéséhez használom és nem adom ki harmadik fél számára őket. Vállalom, hogy nem tartok meg másolatot a kapott írásbeli információról vagy prototípusokról, és nem fogok segítséget nyújtani vagy társulni a fenti tenderben említett ajánlattevőkhöz. Tisztában vagyok azzal, hogy az előzőek bármi nemű megszegése a tenderből való kizárásomhoz és az ajánlatom visszautasításához vezetne.

Végül vállalom, hogy nem osztok meg bizalmas információt alkalmazottakkal vagy szakértőkkel, csak akkor, ha az illető személy is aláírja ezt a nyilatkozatot és tiszteletben tartja ennek kikötéseit.

| Név: |  |
| --- | --- |
| Aláírás: |  |
| Dátum: | 2013. október …………. |

Declaration
OF OBJECTIVITY AND CONFIDENTIALITY

PROJECT TITLE: _BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008_

I, the undersigned, hereby declare that I agree to participate in the preparation of the above-mentioned tender. By making this declaration, I confirm that I have familiarised myself with the information available to date concerning this tender.

I undertake to perform my duties honestly and fairly. My contribution to the documents in whose preparation I will be involved will be objective and will fully respect the principles of fair competition and impartiality, in particular by avoiding terms or conditions favouring any one product, manufacturer or service provider.

I undertake to hold in trust and confidence any information or documents ("confidential information") disclosed to me or discovered by me or drafted by me in the course of or as a result of preparing the tender and undertake to use them only for the purposes of preparing this tender and not to disclose them to any third party. I also undertake not to retain copies of any written information or prototypes supplied and undertake neither to assist nor be associated with any prospective tenderer in the above-mentioned tender. I am fully aware that any failure to comply would lead to my exclusion from the tender and to the rejection of my tender.

Lastly, I undertake not to divulge confidential information to any employee or expert unless that person has signed this declaration and agreed to abide by its provisions.

| Name: |  |
| --- | --- |
| Signature: |  |
| Date: | …………….. October 2013. |

*	Delete as applicable.

For completion by all persons involved in preparing terms of reference, technical specifications or other documents relating to the [tender/call for proposals]*