Iktatószám: PMK/191-8 /2013

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. december 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: Fedezet biztosítása a KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 kódszámú „Kerékpárral Hévízen” című projekt megvalósításához

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

- Hévíz Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Kerékpárral Hévízen” címmel benyújtott pályázat kapcsán a Támogatói Okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok határidőre (2013. november 9.) megküldésre kerültek a Közreműködő Szervezet részére, mely alapján a Támogatói Okiratot kibocsátották.

| Támogatás: | 10 132 061,- Ft |
| --- | --- |
| Önerő: | 533 267,- Ft |
| Összköltség: | 10 665 328,- Ft |

- A pályázatban az építési költségekre (öltöző, zuhanyzó, kerékpártároló) maximum összesen 4 000 000,- Ft volt tervezhető, melyet a Közreműködő Szervezet az ÁFA kompenzáció miatt 4 064 000,- Ft-ra növelt.

A projekt a Hivatal garázsának bejárata mellett, valamint a garázsban kialakított helyiségben valósítandó meg úgy, hogy a létesítmény a Hivatallal szinkronban tudjon működni. Az öltöző várhatóan csak munkanapokon lesz nyitva, és bár a környező intézmények (iskola, hivatal) dolgozóinak kiszolgálására építjük, a létesítménybe vagyonvédelmi okokból csak arra jogosult személyek léphetnek majd be.

A projekt alapvetően két elemre bontható:

A garázs bejárata melletti közterületen egy fedett, nyitott 20 férőhelyes kerékpártároló készül. A tároló egy 7,74 m x 2,50 m alapterületű acél tartószerkezettel, üveg oldalfallal és üvegfedéssel készülő MMCite EDG250-02 típusú létesítmény, mely alatt térkő burkolat készül.

A zuhanyzó/öltöző blokkot a mélygarázsban meglévő, korábban autómosóként működő helyiségből alakítjuk ki. Az épületrész átalakításával egy 12 m2-es öltözőt, egy wc-t, valamint 3 öltöző-zuhanyfülkét hozunk létre. Az átalakítás során az épületrész teljes gépészeti és villamos átalakítása is szükséges.

A beruházás (építés) költségvetése a tervezői költségkiírás alapján az alábbiak szerint bontható meg:

- Kerékpártároló építése:	bruttó 2 900 000,- Ft

- Öltöző építése:	bruttó 1 700 000,- Ft

- Zuhanyzók építése:	bruttó 3 700 000,- Ft

ÖSSZESEN:	bruttó 8 300 000,- Ft

- A projekt sikeres megvalósítása érdekében az 533 267,- Ft-os önerőhöz további forrás biztosítása szükséges, mely összesen bruttó 4 236 000,- Ft többletigényt jelent.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 4 236 000,- Ft többletköltséget a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti költségvetésének terhére biztosítja.

- Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2013. december 19.

3.

Bizottsági állásfoglalás

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |