ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. június 10-ei rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:    	Versenyképes Járások Program keretében támogatási kérelem  benyújtása

Az előterjesztő:	Dr. Keserű Áron alpolgármester

Készítette:		Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta:	Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter polgármestert helyettesítő jogkörben eljárva

Dr. Keserű Áron

alpolgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a 2025. március 27-i testületi döntés értelmében konzorciumi partnerként részt vesz a versenyképes járások programban, melynek keretében a keszthelyi járás hat településének -Alsópáhok, Hévíz, Felsőpáhok, Zalavár, Sármellék és Szentgyörgyvár - együttműködésén alapuló fejlesztés keretében a térség járda hálózatának korszerűsítése a cél.

A versenyképes járások program végrehajtási rendszeréről szóló rendelet alapján a Dr. Navracsics Tibor miniszter döntése értelmében az előminősítési eljárást követően „Új út a térség fejlesztéséhez: Közös járda felújítási program” című fejlesztési igény 63 551 724 Ft összegben támogatásra került.

A támogatási igényeket a konzorcium nevében képviseletre jogosult személy, azaz Alsópáhok Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Magyar Államkincstár által működtetett informatikai rendszerben nyújtja be.

A forrás terhére javaslom, hogy Hévíz Város Önkormányzat a Vörösmarty utca keleti oldal, Sugár utca – Park utca közötti szakaszon a meglévő, leromlott állapotú járdaszakasz felújítása és korszerűsítése történjen meg térkő burkolatú járda építésével, a gyalogos közlekedés biztonságának és komfortjának javítása érdekében.

A fejlesztéssel érintett szakasz hossza: 129,35 méter. (Érintett szelvények: 0+705 km (Sugár utca) – 0+834,35 km (Park utca). Tervezett műszaki megoldások, burkolatszélesség: 1,50 m + 5 cm szegély, burkolat típusa: 6 cm vastag beton térkő.

Pályaszerkezet:

- 3 cm ágyazóréteg

- 15 cm M32 alapréteg

- Kapubehajtóknál 20 cm CKt-4 cementstabilizációs réteg

- 15 cm M32 javító-védőréteg

- Elválasztó réteg: nem szőtt geotextília (min. 150 g/m²)

- Vízelvezetés: 2,5%-os kereszteséssel a meglévő, burkolatlan árokba

- Kapubehajtók: 3 db megerősített pályaszerkezettel

A tervezett felújítás helyszínrajza:

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Melléklet: Támogatási döntés.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Versenyképes Járások Program végrehajtási rendszeréről szóló 2/2025. KTM rendelet szerinti „Új út a térség fejlesztéséhez: Közös járda felújítási program” című támogatási igény benyújtását a Vörösmarty utca keleti oldal, Sugár utca – Park utca közötti szakasz felújítása és korszerűsítése célra és felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

2. A Képviselő-testület a forrás rendelkezésre állása esetére, amennyiben a beruházáshoz saját erő nem szükséges, felhatalmazza a polgármestert és a konzorciumvezetőt a beruházás 2025. évi megvalósítására.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal és 2025. december 31.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Zerényi Attila | beruházási ügyintéző |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |