ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. október 7-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: 	NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosítószámú, „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” címmel támogatási szerződés módosítása

Az előterjesztő:	Papp Gábor polgármester

Készítette:		Babics Tamás beruházási és környezetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta:	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez az Hévíz Város Önkormányzata által benyújtott NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosítószámú, „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című pályázata (Projekt) kapcsán a kezdeményeztük a kialakított autóbusz alközpont üzemeltetésének halasztását, ezáltal a fenntartási időszakban teljesítendő indikátorok teljesülésének módosítását kérelmeztük.

A Hévíz Város Önkormányzata 2013. február 28-án pályázatot nyújtott be az NYDOP-3.2.1/B-12 Közösségi közlekedés fejlesztés pályázati konstrukció keretében, melyre 2013. június 14-én NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosítószámon, „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” címmel támogatási szerződést kötöttek. A projekt keretében megvalósult az 1 db helyi járatú autóbusz alközpont, valamint a 23 db buszöböl kialakítása, felújítása a hatósági, valamint utasforgalmat lebonyolító szervezet előírásainak megfelelően. A pályázat benyújtása óta a közösségi közlekedés átszervezése miatt a Zala Volán Zrt. helyett az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta el az utasforgalmi feladatokat. Az ÉNYKK Zrt. egy új koncepció keretében már más elvárásokat fogalmazott meg, mint ahogy azt elődje tette, ezért az elkészült autóbusz alközpont üzemeltetésére csak további fejlesztések megvalósulását követően kerülhetne sor.

A projekt záró elszámolása, valamint annak hiánypótlása benyújtásra került, illetve megtörtént a záró helyszíni szemle, mely megállapította, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő projektelemek fizikailag megvalósultak.

A várost érintő tömegközlekedés tekintetében az egyik legfontosabb tényező a mai műszaki és közlekedés szakmai követelményeknek nem megfelelő autóbusz pályaudvar kitelepítése a Hévízi-tó mellől.

Az Önkormányzatunk már korábban célul tűzte ki, hogy a városközpontban található Hévízi-tó Európa legnagyobb természetes gyógytava mellett jelenleg található, a tó közvetlen környezetében lévő autóbusz pályaudvar áthelyezésével a gyógyhely környezetterhelése csökkenjen, ezt figyelembe véve nyújtotta be „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című pályázatát 2013-ban.

A probléma megoldásaként az önkormányzat konzorciumban az ÉNYKK Zrt.-vel TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése című pályázatot nyújtott be, melyre 700 millió Ft-ot nyert. Ennek a pályázatnak elsődleges célja egy ÉNYKK Zrt. megváltozott elvárásait figyelembe vevő buszpályaudvar kialakítása volt. Az engedélyezési tervekeink készítése mellett megkezdődtek a tárgyalások a beruházással érintett ingatlanok tulajdonosaival, azonban sajnálattal tapasztaltuk, hogy az ingatlanok vételára közel 500 millió Ft volt, mely önerőre az Önkormányzat számára nem állt és jelenleg sem áll rendelkezésre.

Megoldási javaslatként a már korábban NYDOP támogatásból megépült alközpont „felbővítése” merült fel, melyet tüzetesebben megvizsgálva az ÉNYKK Zrt. is elfogadott úgy, hogy az utasforgalmi adatokhoz kötötten az ÉNYKK Zrt. meghatározta a buszpályaudvar paramétereit (pl. megfelelő létszámú utasváró megépítése). A bővítéssel kapcsolatos minden engedély beszerzésre került, jogerős.

Időközben az ÉNYKK Zrt. is átszervezésre került, jogutódja a Volánbusz Zrt. lett, a projekt megvalósíthatósága érdekében az új szervezet felállása után az együttműködési megállapodást meg kell újítanunk.

A projekt szakmai tartalma nem változik, célja megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak, így az megvalósítható.

A bővítés érintetni fogja a meglévő felépítményhez történő csatlakozást, melyre vonatkozóan tételes kimutatást készítettünk a kiviteli tervek elkészítését követően a már megvalósult projektet érintő elbontandó tételekről, annak összegét pedig visszafizetjük a Magyar Államkincstár részére.

A pályázatban vállalt utasforgalmi indikátorok teljesülését a megépített buszöblök biztosítják, azonban a megépült buszpályaudvar üzembe helyezése a fentiek alapján jelenleg nem valósult meg eddig. Az Önkormányzat kiemelt célja a fenti beruházások megvalósítása, ezért kértük a projekt fenntartási időszakának további, 2025. február 15-re történő meghosszabbítását.

2019. szeptember 30-án kelt értesítésben tájékoztatták az Önkormányzatot, hogy az Irányító Hatóság a kérelmünket elfogadta és hozzájárult az indikátorok teljesítése mellet a fenntartási időszak 2025. február 15-re történő meghosszabbításához, azzal a feltétellel, hogy a Módosított Támogatási Szerződést a kézhezvételtől számított 5 napon belül aláírva megküldjük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben leírtak alapján az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosítószámú, „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” projekt Módosított Támogatási Szerződés aláírására a polgármestert fel kell hatalmazni, ezért kérjük hogy az erről szóló határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosítószámú, „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” projekt Módosított Támogatási Szerződés aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnali

3.

Felülvizsgálatok-egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | beruházási és környezetvédelmi ügyintéző |  |  |
| Olt István | Városfejlesztési Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |