ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 29-ei rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése című projekt keretében „Hévíz közlekedésfejlesztéséért” konzorcium Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítása

Az előterjesztő:   	 Papp Gábor polgármester

Készítette:    	             Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta:    	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-3.1.1-15 kiírás keretében az Önkormányzat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel a „Hévíz közlekedésfejlesztéséért” konzorciumban közösen benyújtottuk a Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése című pályázatot, mely támogatásban részesült.

A konzorciumi szerződés 2. számú módosítás a következő célból szükséges: projekt során használt elkülönített bankszámlaszámok átvezetésre kerülnek, valamint a konzorciumi partnerek közötti forrásátcsoportosítás történik.

A forrásátcsoportosítás a Volánbusz Zrt. által a dinamikus utastájékoztató rendszer végleges műszaki tartalma és a hozzákacsolódó indikatív ajánlat miatt szükséges, mely a pályázatban tervezett 95 millió Ft-hoz képest jelenleg 56 977 666 Ft. A különbözet, valamint a kapcsolódó egyéb költségek (közbeszerzés, tartalék) átcsoportosításra kerül Hévíz Város Önkormányzat „Meglévő buszpályaudvar bővítése„ valamint a „Vörösmarty utca irányhelyes kerékpárút kialakítás” sorára, összesen 41.015.485 Ft.

A 2. számú módosítás a konzorciumi megállapodás következő pontjainak kiegészítését, módosulását jelenti:

Bankszámlaszámok: 2. Szerződő felek

Költségátcsoportosítás: 3.3; 3.4; 3.5 (amennyiben önerő bevonására van szükség Konzorciumvezető részéről)

E 2. számú módosítás a konzorciumi együttműködési megállapodásba beleszövegezésre került, így jelen megállapodás egységes szerkezetben tartalmazza a konzorciumi együttműködési megállapodás 1. és 2. számú módosításával kiegészített hatályos szövegezését.

Módosítások, kiegészítések színes kiemeléssel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztés megvitatását és a felhatalmazást a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítás aláírására.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése című projekt keretében „Hévíz közlekedésfejlesztéséért” konzorcium Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítását jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Hévíz közlekedésfejlesztéséért Konzorcium” megállapodás módosításának előterjesztés szerinti szövegeltéréssel történő aláírására, és projekt vitelének a Projektvezetőre háruló ebből következő feladatainak elvégzésére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő:  	azonnal

II.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |