HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. március 19-ei rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

58/2020. (III. 19.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében (Festetics sétány) az előterjesztés szerinti pótmunkák elvégzését elrendeli.

- A Képviselő-testület a vállalkozó szerződés módosítási igényét elfogadja a 2020. április 25-ei befejezési határidővel, valamint a nettó 7.997.513 + fordított Áfa bruttó10.156.842,-Ft pótmunka díjjal.

- A kivitelezéshez szükséges bruttó 10.156.842,-Ft költséget, Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, a csatolt 1. számú kivitelezési szerződés aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2020. március 25.

Hévíz, 2020. március 19.

(dr. Tüske Róbert) sk.		 	 	(Papp Gábor) sk.

jegyző					   polgármester

Hévíz, 2020. március 19.

A másolat hiteléül: dr. Tüske Róbert