HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2020. (III. 25.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom:

- A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében (Festetics sétány) az előterjesztés szerinti pótmunkák elvégzését elrendelem.

- A vállalkozási szerződés módosítását a módosított szerződéskötés hatályba lépését követő 60 napos befejezési határidővel elfogadom, nettó 9 042 268-Ft + fordított Áfa bruttó11.483.680,-Ft pótmunka díjjal.

- A kivitelezéshez szükséges bruttó 11.483.680,-Ft költséget, Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet felhalmozási tartalék terhére biztosítom.

- A csatolt 1. számú kivitelezési szerződés aláírásának előkészítését elrendelem.

- A döntés az előterjesztésben megfogalmazottak alapján a 2-3. pont szerint módosítja a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testültének e tárgyban hozott 51/2020. (III.19.) határozatát.

Felelős: 	Olt István osztályvezető

Határidő: 	2020. március 31.

Hévíz, 2020. március 25.

(Papp Gábor) sk

polgármester

Hévíz, 2020. március 25.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet