ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. augusztus 14-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: 	„Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében többlettámogatás kérése, valamint a 29/2020. (II.12.) határozat hatályon kívül helyezése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta:    	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú pályázat az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által Autóbuszpályaudvar építés, valamint Vörösmarty utca kerékpárút építés tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás során közbenső döntés alapján a legkedvezőbb árajánlat bruttó 647 015 028, -Ft.

A buszpályaudvar kivitelezés költségére a konzorciumi szerződésmódosítást követően a projekten belüli átcsoportosításból fedezetet tudtunk biztosítani, azonban a Vörösmarty utca kerékpárút építés költségsoron a projekten belüli átcsoportosításokat követően is hiány mutatkozik, a feltételes közbeszerzést követően megszületett vállalkozói szerződés összege bruttó 213 362 882 forint lett, költségigény – növekmény összesen a sor vonatkozásában bruttó 24 956 934 forint.

Fennmaradó bruttó 24 956 934 Ft összeget Hévíz Város Önkormányzat többlettámogatási igény benyújtásával kívánja biztosítani.

A Képviselő-testület 2020 február 12-i rendkívüli ülésén a 29/2020. (II.12.) határozatában a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című projekt keretében az Autóbuszállomás építési munkái, illetve a Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás fedezetéről hozott alábbi döntések hatályon kívül helyezése szükséges:

„I.2a. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fennmaradó nettó 31 639 581.- Ft, bruttó 40 182 267,- Ft összeget Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartalék terhére biztosítja.”

„II.2a. A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú projekt keretében tartalékkeret sorról átcsoportosítás történik nettó 577 361 Ft, bruttó 733 428 Ft összegben. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fennmaradó nettó 20 319 614.- Ft, bruttó 25 805 730,- Ft összeget a Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartalék terhére biztosítja.”

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során beérkezett legkedvezőbb árajánlatok a rendelkezésre álló kereteken túlmutatnak, A 17/2017. (II.1) Kormányrendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról tartalmazza a költségnövekmények eljárási szabályait, mely szerint, amennyiben a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően merült fel költségnövekmény, és az nem éri el a projekt eredeti támogatási összegének a 15%-át, az integrált területi program forráskerete terhére kapnak többletköltséget. Amennyiben a költségnövekmény 15 és 30% között van, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, melyről az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható.

A fentiek értelmében Hévíz Város Önkormányzat a Magyar Államkincstárhoz költségnövekményi igény benyújtását tervezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

2.

Határozati javaslat

- 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2020. (II.12.) határozatát hatályon kívül helyezi.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben részletezettek alapján a „Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú projekt esetében bruttó 24 956 934 Ft összegre költségnövekményi támogatás iránti igényt nyújt be.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti eljárásra és nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: folyamatban lévő Támogatási Szerződés módosítás átvezetését követően

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |