HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. április 29-ei ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

103/2022. (IV. 29.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt előre nem ismert és felmerült pilléralapok, illetve a födémszerkezet szerkezeti és statikai hibája miatti szükséges intézkedések érdekében elrendeli igazságügyi szakértői vélemény beszerzését a hiba megvizsgálására, és a lehetséges megoldások megfogalmazására, költségbecslésére, majd az igazságügyi szakértői vélemény ismeretében a szükséges tervezés elvégzésére a megalapozott többletforrás igénylése miatt.

- A Képviselő-testület egyetért a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekten belül a források átcsoportosításának megvizsgálásával, továbbá az igazságügyi szakértői vélemény alapján szükséges építészeti beavatkozások finanszírozása érdekében többlettámogatási igény előterjesztésével, melyre felhatalmazza a polgármestert.

- A Fitotron-System Kft, mint kivitelező 2022. március 24-ei akadályközlése a fentiek alapján megalapozott az épületen történő munkák vonatkozásában. A Képviselő-testület felhívja a kivitelező figyelmét a munkaterület egyéb az akadállyal nem érintett részén a többi munkanem vonatkozásában az ütemezett munkavégzésre, annak intenzitásának növelésére.

- A Képviselő-testület az 1. pont szerinti feladatra a szükséges forrást bruttó 7.000 ezer forintot a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekten belüli költség források átcsoportosításából biztosítja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és felhatalmazza a határozat végrehajtására, a vonatkozó beszerzések lefolytatására.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

Hévíz, 2022. április 29.

(dr. Tüske Róbert) sk.				(Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2022. május 2.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet