HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 13-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

158/2022. (IX. 13.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt vonatkozásában a vállalkozási szerződés 3. számú módosítását – a csatolt módosító szerződés és előterjesztés alapján - feltételesen jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

A Képviselő-testület a módosítás keretében az épület alapozására és födémének statikai megerősítésére vonatkozó pótmunka megvalósításához szükséges nettó 176.776.109,- forint + áfát azaz bruttó 224.505.658,-Ft -ot többlet finanszírozási forrás terhére biztosítja, így a felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés módosítása alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozói díj nettó: 176.776.109,- Ft + 27 % ÁFA,

azaz százhetvenhatmillió-hétszázhetvenhatezer-százkilenc forint + 27% ÁFA

Ezen határozat szerinti módosítás hatályba lépésnek együttesen fennálló feltétele

a) műszaki ellenőri nyilatkozat,

b) pótmunkához szükséges többlet forrás rendelkezésre állása

c) támogatási szerződés módosítás hatályba lépése.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

- A Képviselő-testülete elfogadja a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 2022. június 26-ről a 2. módosítással 2022. szeptember 15- ig és a 3. módosítással 2023. május 25-re történő módosulását.

- A Képviselő-testület kezdeményezi a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. május 25-ig.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyásra terjessze a vonatkozó Irányító Hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) elé.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

- A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében felmerült megalapozott és kellően alátámasztott pótmunka igényre vonatkozó költségvetés finanszírozása érdekében többlettámogatási források igénylésére.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

Hévíz, 2022. szeptember 13.

(dr. Tüske Róbert) sk.				(Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2022. szeptember 13.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet