HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. október 27-ei rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

190/2022. (X. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára fontos „GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként „Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása” beruházás minél előbbi befejezése, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a kivitelező „FITOTRON - SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság-al 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60. (továbbiakban: Vállalkozóval) annak érdekében, hogy a 173/2022. (X.14.) határozatával jóváhagyott szerződés módosítást feltételesen módosítva (KFF jóváhagyás), a befejezési határidő 2023. február 28-ra módosuljon.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Vállalkozó elfogadó nyilatkozata esetén az 1. pont szerinti határidőre vonatkozó szerződést módosítást aláírja. A módosítás miatt szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

Hévíz, 2022. október 27.

(dr. Tüske Róbert) sk.				(Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2022. október 27.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet